Монгол Улсын Их Хурлын … оны … тогтоолын … хавсралт

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МОНГОЛ УЛСЫН 2021-2025 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1. Санхүүжилтийн эх үүсвэр бүрэн болон хэсэгчлэн шийдвэрлэгдсэн төсөл, арга хэмжээний жагсаалт** | | | | | | | | | | | | | | |
| **д/д** | **Төсөл, арга хэмжээний нэр** | **Байsршил** | **Санхүүжилтийн хугацаа /оноор/** | **Төсөвт өртөг  /сая төг/** | **Гүйцэтгэл /сая төг/** | **Санхүүжилтийн хуваарь /сая төг/** | | | | | | **Санхүүжилтийн эх үүсвэр** | **Хариуцагч** |
| **2021 эцэс** | **2022-2025 он** | **2022 он** | **2023 он** | **2024 он** | **2025 он** | **Шилжих** |
| **0** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6=7+8+9+10** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11=4-5-6** | **12** | **13** |
| **НЭГ. ҮНДЭСНИЙ НЭГДМЭЛ ҮНЭТ ЗҮЙЛ** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Зорилго 1. Үндэсний нэгдмэл бахархлыг сэргээж, эх хэл, түүх, өв соёлоо дээдэлсэн эх оронч үзэл, эв нэгдлийг эрхэмлэсэн Монгол хүнийг хөгжүүлж, нийгмийг соён гэгээрүүлнэ.** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Байгалийн түүхийн музей | Улаанбаатар | 2020-2024 | 94,460.10 | 23,354.60 | 71,105.50 | 15,000.00 | 46,105.50 | 10,000.00 | - | - | Улсын төсөв | СоЯ |
| 2 | "Чингис хаан" хаад язгууртны музей | Улаанбаатар | 2020-2022 | 62,864.70 | 58,985.00 | 3,879.70 | 3,879.70 | - | - | - | - | Улсын төсөв | СоЯ |
| **Дүн** | | | | **157,324.80** | **82,339.60** | **74,985.20** | **18,879.70** | **46,105.50** | **10,000.00** | **-** | **-** |  |  |
| **ХОЁР. ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Зорилго 2. Нийгмийн суурь үйлчилгээг тэгш, хүртээмжтэй, чанартай хүргэх тогтолцоог бэхжүүлж, эрдэм мэдлэгтэй, эрүүл чийрэг, нийгмийн идэвхтэй, хүнлэг, ёс суртахуунтай, дэлхийд үнэлэгдэх Монгол хүнийг төлөвшүүлж, гэр бүлд ээлтэй хүний хөгжлийн цогц бодлого хэрэгжүүлнэ.** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Боловсрол. Зорилт 2.1. Хүн бүрд чанартай боловсрол эзэмших тэгш боломж бүрдүүлж, тэгш хамруулах тогтолцоог бэхжүүлнэ.** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 200 сургууль, 273 цэцэрлэг барих төсөл | Улсын хэмжээнд | 2021-2024 | 996,800.00 | 166,938.10 | 829,861.90 | 337,723.20 | 250,000.00 | 242,138.70 | - | - | Улсын төсөв | БШУЯ |
| 4 | Сургууль, цэцэрлэг, дотуур байрыг орчин үеийн ариун цэврийн байгууламжаар хангах төсөл | Улсын хэмжээнд | 2021-2022 | 100,000.00 | - | 100,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | - | - | - | Шууд хөрөнгө оруулалт /Эрдэнэт үйлдвэр ТӨҮГ/ | БШУЯ |
| 5 | Боловсролын чанарын шинэчлэл төсөл | Улсын хэмжээнд | 2015-2023 | 78,026.52 | 67,573.34 | 10,453.18 | 8,088.00 | 2,365.18 | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /ДБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | БШУЯ |
| 6 | Эдийн засгийн хүндрэлийн үед боловсролын чанар, хүртээмжийг сайжруулах төсөл /үндсэн ба нэмэлт санхүүжилт/ | Улсын хэмжээнд | 2018-2024 | 144,635.00 | 34,122.94 | 110,512.06 | 20,000.00 | 30,975.68 | 59,536.38 | - | - | Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | БШУЯ |
| 2022-2026 | 28,927.00 | - | 14,478.50 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 14,448.50 | 14,448.50 | Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | БШУЯ |
| 7 | Өрсөлдөх чадвартай дээд боловсрол төсөл | Улсын хэмжээнд | 2020-2025 | 72,317.50 | - | 72,317.50 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 72,287.50 | - | Гадаад зээл, тусламж /БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээл/ | БШУЯ |
| 3,158.40 | - | 3,158.40 |  | 1,155.10 | 2,003.30 | - | - | Улсын төсөв |
| 8 | Инженер технологийн дээд боловсрол төсөл | Улсын хэмжээнд | 2014-2024 | 185,134.95 | 107,200.90 | 77,934.05 | 21,759.00 | 25,521.95 | 30,653.10 | - | - | Гадаад зээл, тусламж /Японы хөнгөлөлттэй зээл/ | БШУЯ |
| **Дүн** | | | | **1,608,999.37** | **375,835.28** | **1,218,715.59** | **437,590.20** | **360,037.91** | **334,351.48** | **86,736.00** | **14,448.50** |  |  |
| **Эрүүл мэнд. Зорилт 2.2. Эрүүл мэндийн чанар, хүртээмжтэй, үр дүнтэй тогтолцооны шинэчлэл хийнэ.** | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Эрүүл мэндийн салбарын хөгжил хөтөлбөр-5 төслийн нэмэлт санхүүжилт: Яаралтай тусламжийн зээл /КОВИД-19/ | Улсын хэмжээнд | 2020-2022 | 87,869.87 | 59,403.10 | 28,466.77 | 19,554.00 | 8,912.77 | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | ЭМЯ |
| 10 | КОВИД-19 халдвараас урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээ, бэлэн байдлыг хангах төсөл /үндсэн, нэмэлт/ | Улсын хэмжээнд | 2020-2022 | 77,813.63 | 68,083.63 | 9,730.00 | 9,730.00 | - | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /ДБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | ЭМЯ |
| 2021-2023 | 102,112.31 | 67,101.69 | 35,010.62 | 10,000.00 | 25,010.62 | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /ДБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ |
| 11 | КОВИД-19-ийн эсрэг вакцинжуулалтын арга хэмжээг дэмжих төсөл | Улсын хэмжээнд | 2021-2022 | 54,961.30 | 11,225.63 | 43,735.67 | 15,010.0 | 28,725.7 | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | ЭМЯ |
| 12 | КОВИД-19-ийн эсрэг вакцинжуулалтын арга хэмжээ төсөл | Улсын хэмжээнд | 2021-2023 | 60,746.70 | 29,910.62 | 30,836.08 | 7,531.03 | 16,231.32 | 7,073.73 | - | - | Гадаад зээл, тусламж /АДБХОБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | ЭМЯ |
| 13 | Цахим эрүүл мэнд төсөл (Дэлхийн банк) | Улсын хэмжээнд | 2015-2023 | 50,817.28 | 22,178.45 | 28,638.83 | 10,464.00 | 18,174.83 | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /ДБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | ЭМЯ |
| 14 | Эрүүл мэндийн салбарын хөгжил хөтөлбөр-6 төсөл (Эмзэг бүлгийн иргэдийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр төсөл - 1 дүгээр үе шат) | Улсын хэмжээнд | 2020-2025 | 220,250.18 | 903.61 | 217,512.68 | 22,484.00 | 47,042.00 | 73,993.34 | 73,993.34 | 1,833.89 | Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | ЭМЯ |
| **Дүн** | | | | **654,571.27** | **258,806.73** | **393,930.65** | **94,773.03** | **144,097.21** | **81,067.07** | **73,993.34** | **1,833.89** |  |  |
| **Шинжлэх ухаан, инноваци. Зорилт 2.4. Шинжлэх ухаан, технологийг улс орны тогтвортой хөгжлийн үндсэн хүчин зүйлсийн нэг болгон хөгжүүлж, үр ашигтай үндэсний инновацын тогтолцоог бүрдүүлнэ.** | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Шинжлэх ухаан, инновацын төвийн кластер | Улаанбаатар | 2020-2023 | 94,000.00 | 27,000.00 | 67,000.00 | 18,000.00 | 49,000.00 | - | - | - | Улсын төсөв | БШУЯ |
| 16 | Монгол-Энэтхэгийн хамтарсан мэдээллийн технологийн боловсрол болон аутсорсингийн төвийг байгуулах төсөл | Улаанбаатар | 2015-2024 | 57,854.00 | 13,166.13 | 44,687.87 | 9,000.00 | 16,788.70 | 16,788.70 | 2,110.47 | - | Гадаад зээл, тусламж /БНЭУ-ын хөнгөлөлттэй зээл/ | БШУЯ |
| **Дүн** | | | | **151,854.00** | **40,166.13** | **111,687.87** | **27,000.00** | **65,788.70** | **16,788.70** | **2,110.47** | **-** |  |  |
| **ГУРАВ. АМЬДРАЛЫН ЧАНАР БА ДУНДАЖ ДАВХАРГА** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Зорилго 3. Хүн амын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжиж, өрхийн орлогыг нэмэгдүүлэн, хүн амыг орон сууцаар хангах тогтолцоог бий болгож, дундаж давхаргын хүрээг тэлж, амьдралын чанарыг дээшлүүлнэ.** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Нийгмийн хамгаалал ба даатгалын тогтолцооны шинэчлэл. Зорилт 3.1. Нийгмийн хамгааллын тогтолцоог шинэчилнэ.** | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Цар тахлын үед хариу арга хэмжээ авах нийгмийн хамгааллын төсөл -2 /энгийн, тусгай/ | Улсын хэмжээнд | 2021-2023 | 134,221.28 | 58,133.03 | 76,088.25 | 4,003.06 | 72,085.19 | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | ХНХЯ |
| 76,945.82 | 64,347.90 | 12,597.92 | 5,355.00 | 7,242.92 | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ |
| 18 | Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд хүрэх үйлчилгээг сайжруулж, оролцоог нэмэгдүүлэх төсөл | Улсын хэмжээнд | 2018-2024 | 72,317.50 | 17,758.42 | 54,559.08 | 20,000.00 | 17,279.54 | 17,279.54 | - | - | Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | ХНХЯ |
| 19 | Онцгой байдлын үеийн дэмжлэг болон Хөдөлмөр эрхлэлтийн төсөл | Улсын хэмжээнд | 2020-2024 | 58,820.00 | 30,630.77 | 28,189.23 | 9,890.43 | 9,149.40 | 9,149.40 | - | - | Гадаад зээл, тусламж /ДБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | ХНХЯ |
| **Дүн** | | | | **342,304.60** | **170,870.12** | **171,434.48** | **39,248.49** | **105,757.05** | **26,428.94** | **-** | **-** |  |  |
| **Орлогод нийцсэн орон байр. Зорилт 3.2. Өрх, гэр бүлийн худалдан авах чадварт нийцсэн өртөг бүхий сууцаар хангах тогтолцоог бүрдүүлнэ.** | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Ногоон нуур орчмын 1008 айлын орон сууцны төсөл | Улаанбаатар | 2019-2025 | 149,496.05 | - | 149,496.05 | 36,015.50 | 37,826.85 | 37,826.85 | 37,826.85 | - | Гадаад зээл, тусламж /БНХАУ-ын буцалтгүй тусламж/ | БХБЯ |
| 22,800.80 | 8,900.8 | 13,900.00 | 13,900.0 | - | - | - | - | Улсын төсөв |
| 21 | Солонго-1 орон сууцны хороолол барих төсөл | Улаанбаатар | 2020-2026 | 418,102.18 | 4,532.32 | 253,110.32 | 10.00 | 5,000.00 | 124,050.16 | 124,050.16 | 160,459.54 | Гадаад зээл, тусламж /БНСУ-ын хөнгөлөлттэй зээл/ | БХБЯ |
| 22 | Солонго-2 орон сууцны хороолол барих төсөл | Улаанбаатар | 2020-2026 | 353,916.06 | 4,074.53 | 214,877.52 | 10.00 | 5,000.00 | 104,933.76 | 104,933.76 | 134,964.01 | Гадаад зээл, тусламж /БНСУ-ын хөнгөлөлттэй зээл/ | БХБЯ |
| 23 | Баянголын аманд орлогод нийцсэн орон сууцны хороолол барих төсөл | Улаанбаатар | 2020-2026 | 331,703.02 | - | 204,409.70 | 5,377.90 | 10.00 | 99,510.90 | 99,510.90 | 127,293.32 | Гадаад зээл, тусламж /БНСУ-ын хөнгөлөлттэй зээл/ | НЗДТГ |
| 24 | Улаанбаатар хотын төлбөрийн чадварт нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл төсөл | Улаанбаатар | 2019-2027 | 173,562.00 | 2,230.40 | 100,121.08 | 11,540.00 | 17,154.74 | 35,713.17 | 35,713.17 | 71,210.52 | Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл, энгийн/ | НЗДТГ |
| 2019-2027 | 57,854.00 | - | 34,305.76 | 2,311.00 | 10,664.92 | 10,664.92 | 10,664.92 | 23,548.24 | Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл, тусгай/ |
| 2019-2027 | 274,806.50 | - | 145,482.55 | 5,000.00 | 13,617.39 | 63,432.58 | 63,432.58 | 129,323.95 | Гадаад зээл, тусламж /Ногоон уур амьсгалын сангийн хөнгөлөлттэй зээл/ |
| 2019-2027 | 144,635.00 | - | 75,106.90 | 1,279.70 | 4,000.00 | 34,913.60 | 34,913.60 | 69,528.10 | Гадаад зээл, тусламж /Ногоон уур амьсгалын сангийн буцалтгүй тусламж/ |
| 2020-2027 | 8,678.10 | - | 6,722.40 | 854.70 | 1,955.90 | 1,955.90 | 1,955.90 | 1,955.70 | Гадаад зээл, тусламж /Дэвшилтэт технологийн сангийн буцалтгүй тусламж/ |
| **Дүн** | | | | **1,935,553.71** | **19,738.05** | **1,197,532.28** | **76,298.80** | **95,229.80** | **513,001.84** | **513,001.84** | **718,283.38** |  |  |
| **Хөдөлмөр эрхлэлт ба гарааны бизнес. Зорилт 3.3. Хөдөлмөр эрхлэлт, бүтээлч санаачилга, хандлага болон ур чадварыг хөгжүүлэх, аж ахуй эрхлэлтийг дэмжсэн үйл ажиллагааг эрчимжүүлнэ.** | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Тогтвортой амьжиргаа-3 төсөл нэмэлт санхүүжилт | Улсын хэмжээнд | 2020-2023 | 35,211.97 | 26,217.32 | 8,994.65 | 7,346.40 | 1,648.25 | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /ДБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | СаЯ |
| 26 | Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл | Улсын хэмжээнд | 2017-2022 | 73,625.03 | 65,154.86 | 8,470.17 | 2,306.57 | 6,163.60 | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /ДБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | ХНХЯ |
| 27 | Зээлийн батлан даалтын системийг бүрдүүлэх замаар эдийн засгийг төрөлжүүлэх, ажлын байрыг бий болгох төсөл | Улсын хэмжээнд | 2016-2023 | 173,562.00 | 30,598.25 | 142,963.75 | 10,000.0 | 20,749.4 | 112,214.4 | - | - | Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | СаЯ |
| **Дүн** | | | | **282,399.00** | **121,970.43** | **160,428.57** | **19,652.97** | **28,561.25** | **112,214.35** | **-** | **-** |  |  |
| **Эрүүл, идэвхтэй амьдралын хэв маяг. Зорилт 3.5. Биеийн тамир, спортын чанар, хүртээмжтэй, үр дүнтэй тогтолцоог бүрдүүлнэ.** | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Буянт-Ухаа спорт ордны боломж ашиглалтыг нэмэгдүүлэх төсөл | Улаанбаатар | 2021-2024 | 35,634.37 | - | 35,634.37 | 10.00 | 17,812.19 | 17,812.19 | - | - | Гадаад зээл, тусламж /БНХАУ-ын буцалтгүй тусламж/ | ЕС |
| 29 | Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд зориулсан тусгай тоноглол бүхий спорт цогцолбор | Улаанбаатар | 2021-2025 | 61,399.35 | - | 61,399.35 | 10.00 | 10.00 | 30,689.68 | 30,689.67 | - | Гадаад зээл, тусламж /БНХАУ-ын буцалтгүй тусламж/ | ХНХЯ |
| **Дүн** | | | | **97,033.72** |  | **97,033.72** | **20.00** | **17,822.19** | **48,501.87** | **30,689.67** | **-** |  |  |
| **ДӨРӨВ. ЭДИЙН ЗАСАГ** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Зорилго 4. Эдийн засгийн тогтвортой өсөлт иргэн бүрдээ хүрсэн, дундаж давхарга нэмэгдэж, ядуурал буурсан, эдийн засгийн хөгжлийн бодлогын суурийг бүрдүүлж, нефть, шатахууны дотоодын хэрэгцээг өөрсдөө хангадаг, экспорт эрчимжсэн, хөрөнгө оруулалт, хуримтлалын чадавхаа дээшлүүлсэн улс болно.** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Уул уурхай, хүнд үйлдвэр** | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Газрын тос боловсруулах үйлдвэр байгуулах | Дорноговь | 2016-2026 | 3,575,377.20 | 343,389.97 | 1,027,090.61 | 127,090.61 | 200,000.00 | 350,000.0 | 350,000.0 | 2,204,896.6 | Гадаад зээл, тусламж /БНЭУ-ын EXIM банкны хөнгөлөлттэй зээл/ | УУХҮЯ |
| 250,000.00 | 199,449.20 | 50,550.80 | 38,921.80 | 11,629.00 | - | - | - | Хөгжлийн банкны санхүүжилт |
| 31 | Газрын тос дамжуулах хоолой барих | Дорнод, Сүхбаатар, Дорноговь | 2022-2024 | 1,446,350.00 | - | 1,446,350.00 | 284,860.00 | 580,745.00 | 580,745.0 | - | - | Засгийн газрын баталгаа | УУХҮЯ |
| 32 | Эрдэнэтийн баяжуулах үйлдвэрт өргөтгөл, шинэчлэл, ил уурхайд мөчлөгт урсгалт тээврийн технологи, эмульсийн тэсрэх бодисын үйлдвэр байгуулах төсөл | Орхон,  Баян-Өндөр | 2020-2026 | 1,495,194.62 | 322,939.30 | 1,125,877.32 | 424,800.30 | 415,410.92 | 26,745.64 | 258,920.5 | 46,378.0 | Шууд хөрөнгө оруулалт /Эрдэнэт үйлдвэр ТӨҮГ/ | УУХҮЯ |
| 33 | Эрдэнэт үйлдвэрт үйлдвэрлэл, технологийн парк байгуулах ажлын хүрээнд исэлдсэн хүдрээс катодын зэс үйлдвэрлэх | Орхон,  Баян-Өндөр | 2023 | 167,371.00 | 3,350.00 | 164,021.00 | - | 164,021.00 | - | - | - | Шууд хөрөнгө оруулалт /Эрдэнэт үйлдвэр ТӨҮГ/ | УУХҮЯ |
| 34 | Эрдэнэт үйлдвэрт үйлдвэрлэл, технологийн парк байгуулах ажлын хүрээнд зэсийн баяжмал боловсруулах үйлдвэр байгуулах | Орхон,  Баян-Өндөр | 2022-2025 | 1,918,292.00 | 10,174.50 | 1,908,117.50 | 660,276.50 | 1,027,371.00 | 178,558.00 | 41,912.00 | - | Шууд хөрөнгө оруулалт /Эрдэнэт үйлдвэр ТӨҮГ/ | УУХҮЯ |
| 35 | "Эрдэнэс Тавантолгой" ХК-ийн Техник, тоног төхөөрөмжийн хөрөнгө оруулалт | Өмнөговь, Цогтцэций | 2021-2025 | 652,900.00 | 86,000.00 | 566,900.00 | 143,300.00 | 143,300.00 | 175,500.00 | 104,800.00 | - | Шууд хөрөнгө оруулалт /Эрдэнэс таван толгой ХК/ | УУХҮЯ |
| 36 | "Эрдэнэс Тавантолгой" ХК-ийн Конвейерийн систем барих төсөл | Өмнөговь, Цогтцэций | 2021-2025 | 620,600.00 | - | 620,600.00 | 110,800.00 | 182,400.00 | 206,300.00 | 121,100.00 | - | Шууд хөрөнгө оруулалт /Эрдэнэс таван толгой ХК/ | УУХҮЯ |
| 37 | "Эрдэнэс Тавантолгой" ХК-ийн Нүүрс баяжуулах үйлдвэрийн усан хангамжийн төсөл | Өмнөговь, Цогтцэций | 2021-2022 | 370,200.00 | 278.50 | 369,921.50 | 369,921.50 | - | - | - | - | Шууд хөрөнгө оруулалт /Эрдэнэс таван толгой ХК/ | УУХҮЯ |
| 38 | "Эрдэнэс Тавантолгой" ХК-ийн Нүүрс баяжуулах үйлдвэр барих төсөл | Өмнөговь, Цогтцэций | 2021-2026 | 2,008,600.00 | 76,762.11 | 1,769,100.00 | 149,400.00 | 261,500.00 | 137,300.00 | 1,220,900.00 | 162,737.9 | Шууд хөрөнгө оруулалт /Эрдэнэс таван толгой ХК/ | УУХҮЯ |
| 39 | "Эрдэнэс Тавантолгой" ХК-ийн Нүүрс ачилтын нэгдсэн төв | Өмнөговь, Цогтцэций | 2021-2022 | 217,500.00 | 81,021.65 | 136,478.35 | 136,478.35 |  | - | - | - | Шууд хөрөнгө оруулалт /Эрдэнэс таван толгой ХК/ | УУХҮЯ |
| 40 | Цагаансуваргын зэс, молибденийн ордыг ашиглалтад оруулах төсөл | Дорноговь | 2020-2025 | 3,422,871.80 | 1,217,779.84 | 2,205,091.96 | 190,176.88 | 671,638.36 | 671,638.36 | 671,638.36 | - | Шууд хөрөнгө оруулалт /МАК ХХК/ | УУХҮЯ |
| 41 | Рашаант дахь улсын нөөцийн агуулах төсөл | Улаанбаатар | 2021-2025 | 159,098.50 | - | 159,098.50 | 35,506.90 | 37,983.00 | 37,983.00 | 47,625.60 | - | Концесс, төр-хувийн хэвшлийн түншлэл /барих-өмчлөх-ашиглах/ | УУХҮЯ |
| 42 | Асгатын мөнгөний ордыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулахад шаардлагатай туршилт, судалгаа хийх, бэлтгэл хангах төсөл | Баян-Өлгий | 2022-2024 | 63,195.00 | 2,095.00 | 61,100.00 | 1,500.00 | 1,984.50 | 57,615.50 | - | - | Шууд хөрөнгө оруулалт /Эрдэнэс Монгол ХХК/ | УУХҮЯ |
| 43 | Зүүн цагаан дэлийн жоншны далд уурхайг ашиглалтад оруулах төсөл | Дорноговь | 2023 | 39,500.00 | 8,900.00 | 30,600.00 | - | 30,600.00 | - | - | - | Шууд хөрөнгө оруулалт /Монголросцветмет ТӨҮГ/ | УУХҮЯ |
| **Дүн** | | | | **16,407,050.12** | **2,352,140.07** | **11,640,897.54** | **2,673,032.84** | **3,728,582.78** | **2,422,385.50** | **2,816,896.42** | **2,414,012.51** |  |  |
| **Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэр** | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | Хөдөө аж ахуй, хөдөөгийн хөгжил төсөл /энгийн, тусгай/ | Улсын хэмжээнд | 2016-2021 | 144,635.00 | 120,704.63 | 23,930.37 | 23,930.37 | - | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | ХХААХҮЯ |
| 45 | Биокомбинат үйлдвэрийн өргөтгөл, шинэчлэл төсөл | Улаанбаатар | 2019-2026 | 164,834.73 | - | 98,921.72 | 10.00 | 10.00 | 49,450.86 | 49,450.86 | 65,913.01 | Гадаад зээл, тусламж /БНУУ-ын хөнгөлөлттэй зээл/ | ХХААХҮЯ |
| 46 | Мал аж ахуйн салбарын эдийн засгийн эргэлтийг нэмэгдүүлэх төсөл | Улсын хэмжээнд | 2020-2024 | 87,229.65 | 38,873.04 | 48,356.61 | 16,901.31 | 12,982.66 | 12,982.66 | 5,489.98 | - | Гадаад зээл, тусламж /ДБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | ХХААХҮЯ |
| 47 | Хүнсний ногооны үйлдвэрлэл ба усалгаатай хөдөө аж ахуй төсөл | Улсын хэмжээнд | 2020-2027 | 115,708.00 | 2,993.45 | 72,817.32 | 17,000.00 | 18,000.00 | 18,908.66 | 18,908.66 | 39,897.23 | Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | ХХААХҮЯ |
| 48 | Мах, сүүний чиглэлийн цэвэр үүлдрийн үхэр, сүүний саалтуур, хөргүүртэй танк, малын тэжээл бэлтгэх болон бусад зориулалтын хөдөө аж ахуйн техник, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх төсөл | Улсын хэмжээнд | 2020-2026 | 80,635.08 | - | 24,220.52 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 24,190.52 | 56,414.6 | Гадаад зээл, тусламж /Беларусийн хөнгөлөлттэй зээл/ | ХХААХҮЯ |
| 12,904.40 | - | 0.00 | - | - | - | - | 12,904.4 | Улсын төсөв |
| 49 | Махны үйлдвэр, хорио цээрийн бүс бүхий цогцолбор байгууламж барих техникийн шинэчлэл хийх төсөл | Архангай, Дорнод,  Булган,  Ховд | 2021-2026 | 214,349.07 | - | 64,334.72 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 64,304.72 | 150,014.35 | Гадаад зээл, тусламж /БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээл/ | ХХААХҮЯ |
| 10,264.80 | - | 9,764.80 | - | 3,088.20 | 3,088.30 | 3,588.30 | 500.0 | Улсын төсөв |
| 50 | Экспортыг дэмжих төсөл | Улсын хэмжээнд | 2016-2024 | 57,219.45 | 12,016.70 | 45,202.75 | 11,067.00 | 15,500.86 | 18,634.89 | - | - | Гадаад зээл, тусламж /ДБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | ХХААХҮЯ |
| 51 | Уур амьсгалд дасан зохицох чадвар бүхий мал аж ахуйн салбарыг хөгжүүлэх төсөл | Улсын хэмжээнд | 2022-2027 | 86,781.00 | - | 28,967.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 28,907.00 | 57,814.00 | Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | ХХААХҮЯ |
| 52 | Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих бизнес инкубацийн төсөл | Улсын хэмжээнд | 2022-2027 | 144,635.00 | - | 40,020.00 | 10.00 | 10.00 | 15,000.00 | 25,000.00 | 104,615.00 | Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | ХХААХҮЯ |
| 53 | Дөрвөн улирлын хүлэмж | Улсын хэмжээнд | 2018-2025 | 101,000.00 | 15,262.40 | 85,737.60 | 10,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 35,737.60 | - | Шууд хөрөнгө оруулалт | ХХААХҮЯ |
| 54 | Газар тариалангийн техникийн шинэчлэл | Улсын хэмжээнд | 2020-2024 | 34,712.40 | 14,476.80 | 20,235.60 | 8,000.00 | 8,500.00 | 3,735.60 | - | - | Гадаад зээл, тусламж /ОХУ-ын Внеш-эконом банкны зээл/ | ХХААХҮЯ |
| **Дүн** | | | | **1,254,908.58** | **204,327.02** | **562,509.01** | **86,958.68** | **78,131.72** | **141,840.97** | **255,577.64** | **488,072.55** |  |  |
| **Аялал жуулчлал** | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | Тогтвортой аялал жуулчлалыг дэмжих төсөл-1 | Хэнтий, Хөвсгөл | 2019-2025 | 109,922.60 | 4,776.94 | 105,145.66 | 11,412.00 | 29,000.00 | 32,366.83 | 32,366.83 | - | Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | БОАЖЯ |
| 56 | Чингис хот - Дадал сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, 50 км | Хэнтий | 2020-2022 | 46,006.10 | 20,000.00 | 26,006.10 | 23,506.10 | 2,500.0 | - | - | - | Улсын төсөв | ЗТХЯ |
| 57 | Аялал жуулчлалын гол чиглэлийн автозам дагуух үйлчилгээний цогцолбор | Хэд хэдэн аймагт | 2021-2025 | 84,000.00 | 600.00 | 83,400.00 | 12,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 35,400.00 | - | Шууд хөрөнгө оруулалт | БОАЖЯ |
| **Дүн** | | | | **239,928.70** | **25,376.94** | **214,551.76** | **46,918.10** | **49,500.00** | **50,366.83** | **67,766.83** | **-** |  |  |
| **Дэд бүтэц: Эрчим хүч** | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | Чойбалсангийн дулааны цахилгаан станцыг 50 МВт-аар өргөтгөх | Дорнод | 2021-2023 | 173,562.00 | 18,000.00 | 155,562.00 | 106,116.00 | 49,446.0 | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /БНХАУ-ын хөгжлийн банкны зээл/ | ЭХЯ |
| 52,000.00 | 16,000.00 | 36,000.00 | 12,000.0 | 24,000.0 | - | - | - | Улсын төсөв |
| 59 | Эрдэнэбүрэнгийн усан цахилгаан станц, 90МВт | Ховд | 2020-2028 | 834,543.95 | - | 413,433.18 | 10.00 | 115,000.00 | 149,211.59 | 149,211.59 | 421,110.77 | Гадаад зээл, тусламж /БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээл/ | ЭХЯ |
| 34,560.00 | 7,392.10 | 27,167.90 | 4,020.20 | 5,000.00 | 12,407.50 | 5,740.20 | - | Улсын төсөв |
| 60 | Эрчим хүчний төсөл-2 /зээл, буцалтгүй тусламж/ | Хэнтий, Говьсүмбэр, Дундговь, Дорноговь, Орхон, Архангай, Булган, Өвөрхангай, Ховд, Багануур | 2017-2024 | 122,841.76 | 42,083.34 | 80,758.42 | 53,601.20 | 14,000.0 | 13,157.2 | - | - | Гадаад зээл, тусламж /ДБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | ЭХЯ |
| 35,869.48 | 5,785.38 | 30,084.10 | 12,695.50 | 8,694.30 | 8,694.3 | - | - | Гадаад зээл, тусламж /ДБ-ны буцалтгүй тусламж/ |
| 61 | Төвийн бүсийн цахилгаан дамжуулах, түгээх сүлжээний үр ашгийг дээшлүүлэх төсөл | Төвийн бүс | 2020-2024 | 64,666.18 | - | 64,666.18 | 1,880.00 | 13,000.00 | 49,786.18 | - | - | Гадаад зээл, тусламж /ХБНГУ-ын хөнгөлөлттэй зээл/ | ЭХЯ |
| 62 | Эрчим хүчний сүлжээнд ашиглах том хэмжээний хуримтлуурын төсөл | Улаанбаатар | 2020-2025 | 289,270.00 | 1,488.09 | 287,781.91 | 2,000.00 | 45,000.00 | 106,274.10 | 134,507.8 | - | Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | ЭХЯ |
| 63 | Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийг сайжруулах төсөл | Улаанбаатар | 2021-2025 | 119,640.67 | 5,786.73 | 113,853.94 | 25,593.00 | 31,000.00 | 32,051.73 | 25,209.21 | - | Гадаад зээл, тусламж /ДБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | ЭХЯ |
| 64 | Улаанбаатарын төвийн дулаан хангамжийн төсөл | Улаанбаатар | 2020-2023 | 14,463.50 | - | 14,463.50 | 2,652.00 | 11,811.50 | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /ЕСБХБ-ны буцалтгүй тусламж/ | ЭХЯ |
| 28,927.00 | 9,289.70 | 19,637.30 | 10,148.00 | 9,489.30 | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /ЕСБХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ |
| 65 | Багануурын дулааны цахилгаан станц | Улаанбаатар | 2015-2024 | 2,742,568.87 | 312,160.00 | 2,430,408.87 | 218,293.50 | 927,747.20 | 1,133,570.26 | 150,797.9 | - | Концесс, төр-хувийн хэвшлийн түншлэл /барих-ашиглах-шилжүүлэх/ | ЭХЯ |
| 66 | Оюутолгой-Цагаансуварга чиглэлийн 220 кВ-ын хоёр хэлхээт цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц /Концессын эргэн төлөлт/ | Өмнөговь, Дорноговь | 2022-2023 | 86,781.00 | - | 86,781.00 | 25,000.00 | 61,781.00 | - | - | - | Улсын төсөв | ЭХЯ |
| 67 | Тавантолгойн 450 МВт-ын дулааны цахилгаан станц | Өмнөговь | 2021-2025 | 1,636,516.10 | - | 1,636,516.10 | 516,534.00 | 517,674.00 | 462,982.50 | 139,325.60 | - | Хөгжлийн банкны санхүүжилт ба Засгийн газрын баталгаа | ЭХЯ |
| 701,364.05 | 2,426.80 | 698,937.25 | 288,505.50 | 288,166.06 | 122,265.7 | - | - | Шууд хөрөнгө оруулалт /Эрдэнэс Тавантолгой ХК/ |
| **Дүн** | | | | **6,937,574.56** | **420,412.14** | **6,096,051.65** | **1,279,048.90** | **2,121,809.36** | **2,090,401.07** | **604,792.32** | **421,110.77** |  |  |
| **Дэд бүтэц: Зам, тээвэр** | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | Тавантолгой-Зүүнбаян чиглэлийн 414.6 км төмөр зам | Өмнөговь, Дорноговь | 2019-2022 | 1,360,445.64 | 1,086,387.70 | 274,057.94 | 274,057.9 | - | - | - | - | Шууд хөрөнгө оруулалт /Эрдэнэс Тавантолгой ХК/ | ЗТХЯ |
| 69 | Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн 267 км төмөр зам | Өмнөговь | 2020-2022 | 1,056,372.00 | 397,387.75 | 658,984.25 | 658,984.25 | - | - | - | - | Шууд хөрөнгө оруулалт /Эрдэнэс Тавантолгой ХК/ | ЗТХЯ |
| 70 | Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн 250 км хүнд даацын хатуу хучилттай автозам | Өмнөговь | 2019-2022 | 1,193,528.02 | 341,538.25 | 851,989.77 | 569,595.06 | 282,394.7 | - | - | - | Концесс, төр-хувийн хэвшлийн түншлэл /зураг төсөл боловсруулах-барих-ашиглах-шилжүүлэх/ | ЗТХЯ |
| 71 | Өмнөговь аймгийн Ханхонгор сумын Тавантолгой-Барууннаран чиглэлийн 32 км автозамын төгсгөлөөс “Цагаандэл уул” хилийн боомт хүртэлх 270 км автозам | Өмнөговь | 2020-2023 | 746,316.60 | - | 746,316.60 | 250,000.00 | 234,938.80 | 261,377.8 | - | - | Концесс, төр-хувийн хэвшлийн түншлэл /зураг төсөл боловсруулах-барих-ашиглах-шилжүүлэх/ | ЗТХЯ |
| 72 | Тавантолгой-Манлай-Ханги чиглэлийн 435 км автозам | Өмнөговь | 2020-2023 | 1,449,242.70 | 258,414.37 | 1,190,828.33 | 474,154.80 | 478,839.00 | 237,834.5 | - | - | Концесс, төр-хувийн хэвшлийн түншлэл /зураг төсөл боловсруулах-барих-ашиглах-шилжүүлэх/ | ЗТХЯ |
| 73 | Бүс нутгийн автозамыг хөгжүүлэх, засвар арчлалтын төсөл - 1, 2 /Азийн автозамын сүлжээний AH-3 - Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн 204.6 км автозамын шинэчлэл, Дархан-Алтанбулаг чиглэлийн автозамын засвар арчлалт, Улаанбаатар-Арвайхээр чиглэлийн 58 км замын их засварын ажил/ | Төв, Сэлэнгэ, Дархан-Уул, Булган, Өвөрхангай | 2019-2024 | 342,784.95 | 123,286.55 | 219,498.40 | 80,817.00 | 60,000.00 | 52,370.25 | 26,311.15 | - | Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | ЗТХЯ |
| 7,203.40 | 7,203.40 | 0.00 | - | - | - | - | - | Улсын төсөв |
| 74 | Улаанбаатар-Дарханы замд нэмэлт 2 эгнээ зам барих | Төв, Сэлэнгэ, Дархан-Уул | 2020-2024 | 396,299.90 | 82,325.30 | 313,974.60 | 85,500.00 | 85,500.00 | 142,974.6 | - | - | Гадаад зээл, тусламж /ЕСБХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | ЗТХЯ |
| 3,638.40 | - | 3,638.40 | - | 3,638.40 | - | - | - | Улсын төсөв |
| 75 | Баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн автозамыг хөгжүүлэх 2 дахь шатны төсөл /Азийн автозамын сүлжээний AH-4 - Ховд-Өлгий-Улаанбайшинт чиглэлийн 189.7 км автозам/ | Ховд, Баян-Өлгий | 2014-2023 | 361,587.50 | 252,258.32 | 109,329.18 | 66,600.00 | 42,729.18 | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | ЗТХЯ |
| 46,460.00 | 34,304.60 | 12,155.40 |  | 12,155.40 | - | - | - | Улсын төсөв |
| 76 | Өмнөговь аймгийн төвийг нийслэлтэй холбосон автозамын “Шар тээг”-ийн уулзвараас Цогтцэций сумын төв хүртэлх 59.6 км хатуу хучилттай автозам төсөл /Концессын эргэн төлөлт/ | Өмнөговь | 2022-2023 | 103,911.39 | - | 103,911.39 | 22,969.60 | 80,941.79 | - | - | - | Улсын төсөв | ЗТХЯ |
| 77 | Дашинчилэн-Орхоны гүүр чиглэлийн замаас Өлзийт сум, Өлзийт сумаас Мөрөн-Тариалан чиглэлийн замын төгсгөлийг холбох 120 км хатуу хучилттай автозам төсөл /Концессын эргэн төлөлт/ | Төв, Сэлэнгэ, Дархан-Уул, Булган, Өвөрхангай, Архангай, Хөвсгөл | 2023-2024 | 188,674.59 | - | 188,674.59 | - | 92,840.10 | 95,834.49 | - | - | Улсын төсөв | ЗТХЯ |
| 78 | Сонгино сум-Хяргас нуурын зүүн хаяа чиглэлийн 135.5 км хатуу хучилттай автозам төсөл /Концессын эргэн төлөлт/ | Увс | 2020-2022 | 241,611.85 | 45,000.00 | 196,611.85 | 62,797.20 | 133,814.65 | - | - | - | Улсын төсөв | ЗТХЯ |
| 79 | Баянхонгор-Алтай чиглэлийн 126.7 км хатуу хучилттай автозам төсөл /Концессын эргэн төлөлт/ | Баянхонгор, Говь-Алтай | 2021-2022 | 222,373.99 | 131,389.60 | 90,984.39 | 87,593.10 | 3,391.29 | - | - | - | Улсын төсөв | ЗТХЯ |
| 80 | Тосонцэнгэлийн 4 замын уулзвар-Нөмрөг-Сонгино чиглэлийн 167 км хатуу хучилттай автозам төсөл /Концессын эргэн төлөлт/ | Завхан | 2020-2023 | 273,421.60 | 107,866.60 | 165,555.00 | 94,478.10 | 71,076.90 | - | - | - | Улсын төсөв | ЗТХЯ |
| 81 | Дархан-Алтанбулагийн автозамаас Шаамар-Зүүнбүрэн-Цагааннуур-Түшиг-Зэлтэрийн боомт чиглэлийн 120.85 км хатуу хучилттай автозам төсөл /Концессын эргэн төлөлт/ | Сэлэнгэ | 2023-2025 | 242,501.31 | - | 234,066.80 | - | 82,305.00 | 53,499.00 | 98,262.80 | 8,434.51 | Улсын төсөв | ЗТХЯ |
| **Дүн** | | | | **8,236,373.84** | **2,867,362.44** | **5,360,576.89** | **2,727,547.05** | **1,664,565.22** | **843,890.67** | **124,573.95** | **8,434.51** |  |  |
| **Дэд бүтэц: Барилга, хот байгуулалт** | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | Улаанбаатар хотын төв цэвэрлэх байгууламжийг шинээр барих төсөл | Улаанбаатар | 2019-2025 | 721,944.49 | 295,512.19 | 343,954.89 | 92,467.50 | 108,000.00 | 71,743.69 | 71,743.69 | 82,477.4 | Гадаад зээл, тусламж /БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээл/ | БХБЯ |
| 34,860.30 | 21,657.11 | 13,203.19 | 12,042.99 | 1,160.20 | - | - | - | Улсын төсөв |
| 83 | Улаанбаатар хотын ус хангамжийг урт хугацаанд тогтвортойгоор нэмэгдүүлэх | Улаанбаатар | 2021-2026 | 1,012,445.00 | 75,896.80 | 936,548.20 | 113,155.62 | 369,000.00 | 356,669.91 | 97,722.67 | - | Гадаад зээл, тусламж /АНУ-ын Мянганы сорилтын сангийн буцалтгүй тусламж/ | БХБЯ |
| 323,288.16 | - | 263,286.04 | 33,000.00 | 89,095.70 | 82,423.40 | 58,766.94 | 60,002.1 | Улсын төсөв |
| 84 | Инженерийн дэд бүтцийг сайжруулах төсөл /Бичил дэд төв/-ийн 1 дүгээр үе шат | Улаанбаатар | 2021-2026 | 318,367.00 | - | 141,266.20 | 10.00 | 10.00 | 10.0 | 141,236.2 | 177,100.8 | Гадаад зээл, тусламж /БНХАУ-ын буцалтгүй тусламж/ | БХБЯ |
| 3,072.00 | 3,072.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | Улсын төсөв |
| 85 | Дэд бүтцийн хөгжил төсөл /Дархан-Уул, Сэлэнгэ, Сонгинохайрхан, Баянзүрх/ | Дархан-Уул, Сэлэнгэ, Улаанбаатар | 2019-2022 | 37,945.92 | 31,251.27 | 6,694.65 | 6,694.65 |  | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /Австрийн хөнгөлөлттэй зээл/ | БХБЯ |
| **Дүн** | | | | **2,451,922.87** | **427,389.37** | **1,704,953.17** | **257,370.76** | **567,265.90** | **510,847.00** | **369,469.50** | **319,580.33** |  |  |
| **ТАВ. ЗАСАГЛАЛ** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Зорилго 5. Монгол хүний хөгжлийг хангасан ухаалаг-тогтвортой засаглал тогтож, захиргааны оновчтой бүтэц зохион байгуулалт бүхий төрийн алба төлөвшин, цахим технологид тулгуурласан иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээнд бүрэн шилжиж, төр, хувийн хэвшил, иргэний нийгмийн хамтын ажиллагаа бүх хүрээнд өргөжин, хүний эрхийг хангасан, шударга ёсны тогтолцоо төлөвшсөн, авлигагүй улс болно.** | | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | Төлбөрийн системийн шинэчлэл төсөл | Улсын хэмжээнд | 2016-2022 | 57,854.00 | 43,884.00 | 13,970.00 | 13,970.00 | - | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | СаЯ |
| 87 | Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг дэмжих төсөл-2 | Улсын хэмжээнд | 2017-2023 | 32,811.16 | 20,128.72 | 12,682.44 | 3,000.00 | 3,638.91 | 6,043.5 | - | - | Гадаад зээл, тусламж /ДБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | СаЯ |
| 88 | Төсвийн санхүүгийн удирдлагын ил тод, үр ашигтай байдал төсөл | Улсын хэмжээнд | 2019-2023 | 72,317.50 | 36,718.26 | 35,599.24 | 18,355.00 | 8,622.1 | 8,622.1 | - | - | Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | СаЯ |
| 89 | Гаалийн шинэчлэл-Гаалийн ерөнхий газар, газар, хороодын шуурхай удирдлагын төв, хяналт, шалгалтын тоног төхөөрөмж | Улсын хэмжээнд | 2019-2023 | 114,143.90 | 20,019.40 | 94,124.50 | 17,249.9 | 52,095.90 | 24,778.7 | - | - | Улсын төсөв | СаЯ |
| 90 | Гаалийн шинэчлэл-Гаалийн ерөнхий газар, газар, хороодын лабораторийн тоног төхөөрөмж | Улсын хэмжээнд | 2019-2022 | 48,395.00 | 25,457.80 | 22,937.20 | 13,642.1 | 9,295.1 | - | - | - | Улсын төсөв | СаЯ |
| 91 | Архивын ерөнхий газрын цогцолбор барилгын тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийн хангалт төсөл | Улаанбаатар | 2020-2024 | 54,961.30 | - | 54,961.30 | 10.00 | 10.00 | 43,969.04 | 10,972.26 | - | Гадаад зээл, тусламж /БНСУ-ын хөнгөлөлттэй зээл/ | ХЗДХЯ |
| 92 | Нэг иргэн-Нэг бүртгэл хөтөлбөр | Улсын хэмжээнд | 2020-2024 | 42,563.00 | 14,585.70 | 27,977.30 | 6,150.00 | 13,533.90 | 8,293.4 | - | - | Улсын төсөв | ХЗДХЯ |
| 93 | Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар, орон нутаг дах улсын бүртгэлийн газар, хэлтсийн архив, үйлчилгээний байр, тохижилт, техник хэрэгсэл, аюулгүй ажиллагаа, хадгалалт хамгаалалт | Улсын хэмжээнд | 2019-2026 | 23,141.60 | 14,990.40 | 8,151.20 | 8,151.20 | - | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /БНСУ-ын буцалтгүй тусламж/ | ХЗДХЯ |
| 55,168.50 | 7,839.20 | 31,169.60 | - | 12,944.00 | 7,481.60 | 10,744.00 | 16,159.7 | Улсын төсөв |
| **Дүн** | | | | **501,355.96** | **183,623.48** | **301,572.78** | **80,528.20** | **100,139.93** | **99,188.39** | **21,716.26** | **16,159.70** |  |  |
| **ЗУРГАА. НОГООН ХӨГЖИЛ** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Зорилго 6. Хүрээлэн байгаа орчны бохирдол, доройтлыг бууруулах, байгалийн баялгийг зүй зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, байгальд ээлтэй дэвшилтэт ногоон технологи нэвтрүүлж уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах, дасан зохицох бодлогыг хэрэгжүүлж хүн амын эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг хангана.** | | | | | | | | | | | | | | |
| 94 | Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох 2 ба 3 дугаар үе шатны төсөл | Улсын хэмжээнд | 2020-2026 | 86,959.40 | 5,274.34 | 81,685.06 | 10,903.02 | 25,352.12 | 22,714.96 | 22,714.96 | - | Гадаад зээл, тусламж /ХБНГУ-ын буцалтгүй тусламж/ | БОАЖЯ |
| 1,056.00 | - | 1,056.00 | - | 1,056.0 | - | - | - | Улсын төсөв | БОАЖЯ |
| 95 | Улаанбаатар хотын хатуу хог хаягдлыг боловсруулах байгууламжийг шинэчлэх төсөл | Улаанбаатар | 2020-2023 | 42,522.69 | 3,857.56 | 38,665.13 | 14,822.00 | 23,843.13 | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /ЕСБХБ-ны зээл, тусламж/ | НЗДТГ |
| 96 | Байгаль орчны шинжилгээний төв лабораторийн чадавхыг сайжруулах | Улаанбаатар | 2021-2024 | 39,340.72 | - | 39,340.72 | 10.00 | 10.00 | 31,472.6 | 7,848.1 | - | Гадаад зээл, тусламж /БНСУ-ын хөнгөлөлттэй зээл/ | БОАЖЯ |
| 97 | Туул, Сэлбэ голын урсацыг нэмэгдүүлж, орчныг сайжруулах төсөл | Улаанбаатар | 2021-2025 | 173,562.00 | - | 173,562.00 | 10.00 | 10.00 | 10.0 | 173,532.0 | - | Гадаад зээл, тусламж /БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээл/ | СаЯ |
| 7,896.00 | - | 7,896.00 | - | 461.00 | 531.00 | 6,904.0 | - | Улсын төсөв |
| 98 | Сэргээгдэх эрчим хүчийг нэмэгдүүлэх төсөл | Говь-Алтай, Завхан, Хөвсгөл | 2019-2024 | 115,708.00 | 2,962.51 | 112,745.49 | 8,063.00 | 27,000.00 | 38,841.25 | 38,841.24 | - | Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | ЭХЯ |
| 59,589.62 | 15,181.12 | 44,408.50 | 13,400.00 | 15,504.25 | 15,504.25 | - | - | Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны буцалтгүй тусламж/ |
| **Дүн** | | | | **526,634.43** | **27,275.53** | **499,358.90** | **47,208.02** | **93,236.50** | **109,074.04** | **249,840.34** | **-** |  |  |
| **ДОЛОО. АМАР ТАЙВАН, АЮУЛГҮЙ НИЙГЭМ** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Зорилго 7.Улсын батлан хамгаалах чадавхыг бэхжүүлж, хүний эрх, эрх чөлөө, нийгмийн дэг журам, иргэдийн амьдрах орчны аюулгүй байдлыг хангах, гамшгийн эрсдэлийг бууруулах замаар хүн, нийгмийн аюулгүй байдлыг хангана.** | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | Ургамал, малын эрүүл ахуй, хүнсний аюулгүй байдлыг хангах арга хэрэгслийг сайжруулах төсөл | Улсын хэмжээнд | 2016-2023 | 42,794.55 | 17,151.58 | 25,642.97 | 10,412.0 | 15,230.97 | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | ШС |
| 100 | Онцгой байдлын газарт агаараас аврах ажиллагаа явуулах, нисдэг тэрэг, гал унтраах тусгай зориулалтын автомашин нийлүүлэх төсөл | Улсын хэмжээнд | 2021-2024 | 183,373.66 | 104,592.71 | 78,780.95 | 35,892.11 | 19,000.00 | 23,888.84 | - | - | Гадаад зээл, тусламж /БНФУ-ын хөнгөлөлттэй зээл/ | ШС |
| 101 | Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын чадавхыг дээшлүүлэх төсөл | Улсын хэмжээнд | 2020-2024 | 53,514.95 | - | 53,514.95 | 10.00 | 10.00 | 42,811.96 | 10,682.99 | - | Гадаад зээл, тусламж /БНСУ-ын хөнгөлөлттэй зээл/ | ХЗДХЯ |
| **Дүн** | | | | **279,683.16** | **121,744.29** | **157,938.87** | **46,314.11** | **34,240.97** | **66,700.80** | **10,682.99** | **-** |  |  |
| **НАЙМ. БҮС, ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖИЛ** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Зорилго 8. Үндэсний соёлоо дээдэлсэн, хүн амын нутагшилт, суурьшлын тогтвортой тогтолцоотой, байгалийн унаган төрх, экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хадгалан хойч үедээ өвлүүлсэн, эдийн засгийн төрөлжилт, дагналт, хоршилт бүхий ногоон үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, бүс нутгийн эдийн засгийн интеграцад нэгдсэн, өрсөлдөх чадвартай, харьцангуй тэнцвэртэйгээр бүс, орон нутгийг хөгжүүлнэ.** | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 | 10 аймгийн төвийн дулааны станц барих төсөл | Архангай, Баянхонгор, Говь-Алтай, Говьсүмбэр, Дундговь, Завхан, Өвөрхангай, Сүхбаатар, Хэнтий, Төв | 2019-2025 | 419,400.00 | 7,060.62 | 412,339.38 | 79,669.00 | 83,000.00 | 124,835.19 | 124,835.19 | - | Гадаад зээл, тусламж /БНСУ-ын хөнгөлөлттэй зээл/ | ЭХЯ |
| 103 | Дархан хотын бохир усны менежментийн төсөл | Дархан-Уул | 2016-2022 | 52,020.64 | 40,852.10 | 11,168.54 | 9,570.00 | 1,598.54 | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | БХБЯ |
| 104 | Аймгийн төвүүдийн бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн шинэчлэл | Баян-Өлгий, Говьсүмбэр, Дорнод, Увс, Завхан | 2021-2025 | 55,337.80 | - | 55,337.80 | 12,337.30 | 22,000.00 | 21,000.50 | - | - | Гадаад зээл, тусламж /БНПУ-ын хөнгөлөлттэй зээл/ | БХБЯ |
| 105 | Зүүн өмнөд Говийн хот байгуулалт, хилийн ойролцоо суурин газруудын хөгжлийн төслийн нэмэлт санхүүжилт | Булган, Дундговь, Сүхбаатар, Хөвсгөл, Хэнтий, | 2016-2022 | 42,894.58 | 38,216.58 | 4,678.00 | 4,678.00 |  | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | БХБЯ |
| 106 | Зүүн өмнөд Говийн хот байгуулалт, хилийн ойролцоо суурин газруудын хөгжлийн төслийн нэмэлт санхүүжилт-2 | Архангай, Дорноговь, Өмнөговь, Өвөрхангай | 2018-2023 | 57,854.00 | 44,526.49 | 13,327.51 | 9,450.24 | 3,877.28 | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | БХБЯ |
| 107 | Чойр дэд станцын өргөтгөл, шинэчлэл /Концессын эргэн төлөлт/ | Говьсүмбэр | 2019-2023 | 91,987.86 | 51,250.80 | 40,737.06 | - | 40,737.1 | - | - | - | Улсын төсөв | ЭХЯ |
| 108 | Чойр-Сайншандын 230 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц барих төсөл | Говьсүмбэр, Дорноговь | 2021-2026 | 163,726.82 | - | 49,148.05 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 49,118.0 | 114,578.8 | Гадаад зээл, тусламж /ЕСБХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | ЭХЯ |
| 109 | Багануур-Мөнгөнморьт чиглэлийн хатуу хучилттай 60 км автозам | Төв | 2019-2023 | 48,000.00 | 34,729.70 | 13,270.30 | 3,895.00 | 9,375.3 | - | - | - | Улсын төсөв | ЗТХЯ |
| 110 | Даланжаргалан-Бор-Өндөр чиглэлийн 50 км хатуу хучилттай автозам | Дорноговь. Хэнтий | 2019-2022 | 44,925.00 | 29,382.00 | 15,543.00 | 15,543.00 | - | - | - | - | Улсын төсөв | ЗТХЯ |
| 111 | Дархан-Шарын гол чиглэлийн хатуу хучилттай автозам | Дархан-Уул | 2019-2022 | 47,906.10 | 22,598.80 | 25,307.30 | 25,307.30 | - | - | - | - | Улсын төсөв | ЗТХЯ |
| 112 | Мянганы замын хэвтээ тэнхлэгийн Орхон гол-Их тамир чиглэлийн гүүр, 63 км автозамын ажил | Архангай | 2019-2023 | 69,000.00 | 26,000.00 | 43,000.00 | 6,109.70 | 36,890.30 | - | - | - | Улсын төсөв | ЗТХЯ |
| 113 | Хилийн үйлчилгээг сайжруулах бүс нутгийн төсөл | Дорноговь, Өмнөговь, Сүхбаатар, Сэлэнгэ | 2017-2023 | 77,602.38 | 29,641.03 | 47,961.35 | 19,135.47 | 28,825.88 | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | СаЯ |
| 114 | Хилийн үйлчилгээг сайжруулах бүс нутгийн төслийн нэмэлт санхүүжилт | Хилийн боомтууд | 2020-2025 | 78,102.90 | 9,181.36 | 68,921.54 | 17,033.00 | 17,296.18 | 17,296.18 | 17,296.18 | - | Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | СаЯ |
| 115 | Хилийн боомтын дэд бүтэц төсөл | Хилийн боомтууд | 2020-2023 | 155,181.18 | 76,096.18 | 79,085.00 | 38,240.00 | 40,845.0 | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /БНХАУ-ын буцалтгүй тусламж/ | СаЯ |
| 18,032.60 | 3,032.60 | 15,000.00 | 15,000.00 | - | - | - | - | Улсын төсөв | СаЯ |
| 116 | Эдийн засгийн чөлөөт бүсийг хөгжүүлэх төсөл | Замын-Үүд, Алтанбулаг | 2021-2025 | 63,639.40 | 638.01 | 63,001.39 | 3,953.00 | 12,523.37 | 23,070.25 | 23,454.77 | - | Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | ЭЗХЯ |
| **Дүн** | | | | **1,485,611.26** | **413,206.26** | **957,826.22** | **259,931.01** | **296,978.91** | **186,212.12** | **214,704.19** | **114,578.77** |  |  |
| **ЕС. УЛААНБААТАР БА ДАГУУЛ ХОТ** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Зорилго 9.Амьдрахад таатай, байгаль орчинд ээлтэй, хүн төвтэй ухаалаг хот болгон хөгжүүлнэ.** | | | | | | | | | | | | | | |
| 117 | Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр - үе шат 1 /Сэлбэ, Баянхошуу дэд төв/ | Улаанбаатар | 2014-2022 | 155,337.99 | 137,183.00 | 18,154.99 | 18,154.99 | - | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл, буцалтгүй тусламж/ | НЗДТГ |
| 63,668.33 | 54,668.33 | 9,000.00 | 9,000.0 |  | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /ЕХОБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ |
| 95,893.01 | 64,942.80 | 30,950.21 | 30,950.21 | - | - | - | - | Нийслэлийн төсөв |
| 118 | Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр - үе шат 2 /Дамбадаржаа, Дэнжийн мянга дэд төв/ | Улаанбаатар | 2018-2023 | 191,930.65 | 58,680.40 | 133,250.25 | 40,625.80 | 92,624.45 | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | НЗДТГ |
| 56,812.63 | 1,139.90 | 55,672.73 | 16,000.00 | 39,672.73 | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /ЕХОБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ |
| 101,678.41 | 2,776.90 | 98,901.51 | 64,975.70 | 20,476.09 | 13,449.7 | - | - | Нийслэлийн төсөв |
| 119 | Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр - үе шат 3 /Шархад, Толгойт дэд төв/ | Улаанбаатар | 2021-2023 | 126,266.36 | - | 126,266.36 | 10,900.00 | 115,366.36 | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | НЗДТГ |
| 53,948.86 | 0.00 | 53,948.86 | - | 53,948.86 | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /ЕХОБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ |
| 150,131.13 | - | 150,131.13 | 72,955.10 | 65,642.14 | 11,533.9 | - | - | Нийслэлийн төсөв |
| 120 | Нүхэн гарц төсөл /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан, Сүхбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ | Улаанбаатар | 2021-2024 | 115,708.00 | - | 115,708.00 | 10.00 | 10.00 | 57,844.00 | 57,844.00 | - | Гадаад зээл, тусламж /БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээл/ | СаЯ |
| 5,264.00 | - | 5,264.00 |  | 414.00 | 414.00 | 4,436.0 | - | Улсын төсөв |
| 121 | Гачууртын уулзвараас Налайх-Чойрын уулзвар хүртэлх 20.9 км автозам барих төсөл | Улаанбаатар | 2019-2021 | 100,406.90 | 69,262.52 | 31,144.38 | 18,046.00 | 13,098.38 | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээл/ | НЗДТГ |
| 9,555.30 | 4,179.59 | 5,375.72 | - | 5,375.7 | - | - | - | Улсын төсөв |
| 122 | Улаанбаатар хотын цэвэр агаар төсөл-2 | Улаанбаатар | 2020-2023 | 34,811.84 | 14,202.36 | 20,609.48 | 9,000.00 | 11,609.48 | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /ДБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | НЗДТГ |
| 123 | Замын цагдаагийн газрын ойролцоох гүүрэн гарцын төсөл | Улаанбаатар | 2016-2022 | 122,592.63 | 81,453.65 | 41,138.98 | 23,590.00 | 17,548.98 | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээл/ | НЗДТГ |
| 124 | Улаанбаатар хотын тогтвортой авто зам, тээвэр төсөл | Улаанбаатар | 2021-2026 | 289,270.00 | - | 212,214.67 | 250.00 | 57,854.00 | 77,055.3 | 77,055.3 | 77,055.33 | Гадаад зээл, тусламж /ДБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | НЗДТГ |
| 125 | Нийслэлийн нийтийн тээвэрт дүүжин замын тээвэр нэвтрүүлэх | Улаанбаатар | 2021-2024 | 191,943.12 | 471.50 | 191,471.62 | 500.00 | 34,118.86 | 78,426.38 | 78,426.38 | - | Гадаад зээл, тусламж /БНФУ-ын хөнгөлөлттэй зээл/ | НЗДТГ |
| **Дүн** | | | | **1,865,219.16** | **488,960.95** | **1,299,202.88** | **314,957.80** | **527,760.05** | **238,723.32** | **217,761.71** | **77,055.33** |  |  |
| **НИЙТ ДҮН** | | | | **45,416,303.11** | **8,601,544.84** | **32,221,188.03** | **8,533,278.65** | **10,125,610.94** | **7,901,984.96** | **5,660,313.48** | **4,593,570.24** |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН НИЙТ ДҮН** | | | **Төслийн тоо /эх үүсвэрээр/** | **Төсөвт өртөг  /сая төг/** |  | **Санхүүжилтийн хуваарь /сая төг/** | | | | | | **Улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн санхүүжилтэд эх үүсвэрийн эзлэх хувь** | |
| **2021 эцэс** | **2022-2025** | **2022 он** | **2023 он** | **2024 он** | **2025 он** | **Шилжих** | **Нийт** | **2022-2025** |
| **125** | **45,416,303.11** | **8,601,544.84** | **32,221,188.03** | **8,533,278.65** | **10,125,610.94** | **7,901,984.96** | **5,660,313.48** | **4,593,570.24** | **100.00%** | **70.95%** |
| **100.00%** | **18.94%** | **70.95%** | 18.79% | 22.30% | 17.40% | 12.46% | **10.11%** |
| **Үүнээс:** | **Улсын төсөв** | | 20 | 3,160,327.49 | 804,558.10 | 2,347,334.88 | 778,844.00 | 1,035,683.79 | 434,544.29 | 98,262.80 | 8,434.51 | 7.0% | 74.3% |
| **Гадаад зээл, тусламж** | | 60 | 7,697,429.52 | 1,584,794.07 | 4,918,196.33 | 749,669.94 | 1,049,452.72 | 1,764,285.82 | 1,354,787.86 | 1,194,439.12 | 16.9% | 63.9% |
| **Гадаад зээл, тусламжийн холимог эх үүсвэртэй** /гадаад зээл, тусламж ба улс, нийслэлийн төсөв, гадаад зээл, тусламж ба бусад төрөл хосолсон/ | | 22 | 10,805,519.20 | 1,988,714.50 | 5,635,223.97 | 1,175,619.24 | 1,705,760.88 | 1,374,738.56 | 1,379,105.29 | 3,181,580.73 | 23.8% | 52.2% |
| **Концесс, төр-хувийн хэвшлийн түншлэл** /барих-шилжүүлэх, зураг төсөл боловсруулах-барих-шилжүүлэх төрлөөс бусад/ | | 5 | 6,290,754.69 | 912,112.62 | 5,378,642.07 | 1,547,550.26 | 1,961,902.71 | 1,670,765.59 | 198,423.51 | - | 13.9% | 85.5% |
| **Бусад** /Хөгжлийн банк, Хөгжлийн банк ба шууд хөрөнгө оруулалт, шууд хөрөнгө оруулалт, Засгийн газрын баталгаа/ | | 18 | 17,462,272.21 | 3,311,365.55 | 13,941,790.77 | 4,281,595.22 | 4,372,810.84 | 2,657,650.69 | 2,629,734.02 | 209,115.89 | 38.4% | 79.8% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **МОНГОЛ УЛСЫН 2021-2025 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР** | | | | | | | |
| **2.2. МОНГОЛ УЛСЫН 2021-2025 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№** | **Төсөл, арга хэмжээний нэр** | **Суурь түвшин** | **Шалгуур үзүүлэлт /хүрэх түвшин, үр дүн/** |  |  |  | **Хариуцагч** |
| **2022 он** | **2023 он** | **2024 он** | **2025 он** |
| **НЭГ. ҮНДЭСНИЙ НЭГДМЭЛ ҮНЭТ ЗҮЙЛ** | | | | | | | |
| **Зорилго 1. Үндэсний нэгдмэл бахархлыг сэргээж, эх хэл, түүх, өв соёлоо дээдэлсэн эх оронч үзэл, эв нэгдлийг эрхэмлэсэн Монгол хүнийг хөгжүүлж, нийгмийг соён гэгээрүүлнэ.** | | | | | | | |
| 1 | Байгалийн түүхийн музей | Төслийн ажлын явц 40 хувь. | Төслийн ажлын явц 55 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 85 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна. | - | СоЯ |
| 2 | "Чингис хаан" хаад язгууртны музей | Төслийн ажлын явц 95 хувь. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна. | - | - | - | СоЯ |
| **ХОЁР. ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ** | | | | | | | |
| **Зорилго 2. Нийгмийн суурь үйлчилгээг тэгш, хүртээмжтэй, чанартай хүргэх тогтолцоог бэхжүүлж, эрдэм мэдлэгтэй, эрүүл чийрэг, нийгмийн идэвхтэй, хүнлэг, ёс суртахуунтай, дэлхийд үнэлэгдэх Монгол хүнийг төлөвшүүлж, гэр бүлд ээлтэй хүний хөгжлийн цогц бодлого хэрэгжүүлнэ.** | | | | | | | |
| **Боловсрол. Зорилт 2.1. Хүн бүрд чанартай боловсрол эзэмших тэгш боломж бүрдүүлж, тэгш хамруулах тогтолцоог бэхжүүлнэ.** | | | | | | | |
| 3 | 200 сургууль, 273 цэцэрлэг барих төсөл | Төслийн ажлын явц 20 хувь. | Төслийн ажлын явц 50 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 75 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | БШУЯ |
| 4 | Сургууль, цэцэрлэг, дотуур байрыг орчин үеийн ариун цэврийн байгууламжаар хангах төсөл | Төслийн ажлын явц 50 хувь. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна. | - | - | - | БШУЯ |
| 5 | Боловсролын чанарын шинэчлэл төсөл | Төслийн ажлын явц 90 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 96 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | БШУЯ |
| 6 | Эдийн засгийн хүндрэлийн үед боловсролын чанар, хүртээмжийг сайжруулах төсөл /үндсэн ба нэмэлт санхүүжилт/ | Төслийн ажлын явц 20 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 30 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 50 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 85 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 95 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | БШУЯ |
| 7 | Өрсөлдөх чадвартай дээд боловсрол төсөл | Төслийн ажлын явц 5 хувь. Төслийг эхлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 15 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 35 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 60 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | БШУЯ |
| 8 | Инженер технологийн дээд боловсрол төсөл | Төслийн ажлын явц 65 хувь. | Төслийн ажлын явц 75 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 85 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | БШУЯ |
| **Эрүүл мэнд. Зорилт 2.2. Эрүүл мэндийн чанар, хүртээмжтэй, үр дүнтэй тогтолцооны шинэчлэл хийнэ.** | | | | | | | |
| 9 | Эрүүл мэндийн салбарын хөгжил хөтөлбөр-5 төслийн нэмэлт санхүүжилт Яаралтай тусламжийн зээл /КОВИД-19/ | Төслийн ажлын явц 70 хувь | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна. | - | - | - | ЭМЯ |
| 10 | КОВИД-19 халдвараас урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээ, бэлэн байдлыг хангах төсөл | Төслийн ажлын явц 80 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 85 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь Төсөл хэрэгжиж дуусна. | - | - | ЭМЯ |
| 11 | КОВИД-19-ийн эсрэг вакцинжуулалтын арга хэмжээг дэмжих төсөл | Төслийн ажлын явц 20 хувь. Төслийг эхлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 50 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. |  | - | ЭМЯ |
| 12 | КОВИД-19-ийн эсрэг вакцинжуулалтын арга хэмжээ төсөл | Төслийн ажлын явц 50 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 83 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | ЭМЯ |
| 13 | Цахим эрүүл мэнд төсөл (Дэлхийн банк) | Төслийн ажлын явц 50 хувь. | Төслийн ажлын явц 63 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. |  | - | ЭМЯ |
| 14 | Эрүүл мэндийн салбарын хөгжил хөтөлбөр-6 төсөл (Эмзэг бүлгийн иргэдийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр төсөл - 1 дүгээр үе шат) | Төслийн ажлын явц 3 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 10 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 30 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 65 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | ЭМЯ |
| **Шинжлэх ухаан, инноваци. Зорилт 2.4. Шинжлэх ухаан, технологийг улс орны тогтвортой хөгжлийн үндсэн хүчин зүйлсийн нэг болгон хөгжүүлж, үр ашигтай үндэсний инновацын тогтолцоог бүрдүүлнэ.** | | | | | | | |
| 15 | Шинжлэх ухаан, инновацын төвийн кластер | Төслийн ажлын явц 25 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 60 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | БШУЯ |
| 16 | Монгол-Энэтхэгийн хамтарсан мэдээллийн технологийн боловсрол болон аутсорсингийн төвийг байгуулах төсөл | Төслийн ажлын явц 25 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 40 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 70 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | БШУЯ |
| **ГУРАВ. АМЬДРАЛЫН ЧАНАР БА ДУНДАЖ ДАВХАРГА** | | | | | | | |
| **Зорилго 3. Хүн амын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжиж, өрхийн орлогыг нэмэгдүүлэн, хүн амыг орон сууцаар хангах тогтолцоог бий болгож, дундаж давхаргын хүрээг тэлж, амьдралын чанарыг дээшлүүлнэ.** | | | | | | | |
| **Нийгмийн хамгаалал ба даатгалын тогтолцооны шинэчлэл. Зорилт 3.1. Нийгмийн хамгааллын тогтолцоог шинэчилнэ.** | | | | | | | |
| 27 | Цар тахлын үед хариу арга хэмжээ авах нийгмийн хамгааллын төсөл -2 /энгийн, тусгай/ | Төслийн ажлын явц 60 хувь | Төслийн ажлын явц 85 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь Төсөл хэрэгжиж дуусна. | - | - | ХНХЯ |
| 18 | Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд хүрэх үйлчилгээг сайжруулж, оролцоог нэмэгдүүлэх төсөл | Төслийн ажлын явц 25 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 50 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 75 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | ХНХЯ |
| 19 | Онцгой байдлын үеийн дэмжлэг болон Хөдөлмөр эрхлэлтийн төсөл | Төслийн ажлын явц 60 хувь | Төслийн ажлын явц 70 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 80 хувь Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | ХНХЯ |
| **Орлогод нийцсэн орон байр. Зорилт 3.2. Өрх, гэр бүлийн худалдан авах чадварт нийцсэн өртөг бүхий сууцаар хангах тогтолцоог бүрдүүлнэ.** | | | | | | | |
| 20 | Ногоон нуур орчмын 1008 айлын орон сууцны төсөл | Төслийн ажлын явц 5 хувь. Төслийг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 20 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 50 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 85 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | БХБЯ |
| 21 | Солонго-1 орон сууцны хороолол барих төсөл | Төслийн ажлын явц 2 хувь. Барилга угсралтын ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 7 хувь. Барилга угсралтын ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 15 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 30 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 75 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | БХБЯ |
| 22 | Солонго-2 орон сууцны хороолол барих төсөл | Төслийн ажлын явц 2 хувь. Барилга угсралтын ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 6 хувь. Барилга угсралтын ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 13хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 25 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 70 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | БХБЯ |
| 23 | Баянголын аманд орлогод нийцсэн орон сууцны хороолол барих төсөл | Төслийн ажлын явц 2 хувь | Төслийн ажлын явц 6 хувь. Барилга угсралтын ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 15 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 30 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 60 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | НЗДТГ |
| 24 | Улаанбаатар хотын төлбөрийн чадварт нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл төсөл | Төслийн ажлын явц 5 хувь. Төслийг эхлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 10 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 27 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 54 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 60 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | НЗДТГ |
| **Хөдөлмөр эрхлэлт ба гарааны бизнес. Зорилт 3.3. Хөдөлмөр эрхлэлт, бүтээлч санаачлага, хандлага болон ур чадварыг хөгжүүлэх, аж ахуй эрхлэлтийг дэмжсэн үйл ажиллагааг эрчимжүүлнэ.** | | | | | | | |
| 25 | Тогтвортой амьжиргаа-3 төсөл нэмэлт санхүүжилт | Төслийн ажлын явц 70 хувь. | Төслийн ажлын явц 90 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь Төсөл хэрэгжиж дуусна. | - | - | СаЯ |
| 26 | Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл | Төслийн ажлын явц 95 хувь. | Төслийн ажлын явц 100 хувь Төсөл хэрэгжиж дуусна. | - | - | - | ХНХЯ |
| 27 | Зээлийн батлан даалтын системийг бүрдүүлэх замаар эдийн засгийг төрөлжүүлэх, ажлын байрыг бий болгох төсөл | Төслийн ажлын явц 70 хувь. | Төслийн ажлын явц 80 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна. | - | - | СаЯ |
| **Эрүүл, идэвхтэй амьдралын хэв маяг. Зорилт 3.5. Биеийн тамир, спортын чанар, хүртээмжтэй, үр дүнтэй тогтолцоог бүрдүүлнэ.** | | | | | | | |
| 28 | Буянт-Ухаа спорт ордны боломж ашиглалтыг нэмэгдүүлэх төсөл | Төслийн ажлын явц 5 хувь | Төслийн ажлын явц 10 хувь Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 40 хувь Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь Төслийг хэрэгжүүлж дуусна. | - | ЕС |
| 29 | Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд зориулсан тусгай тоноглол бүхий спорт цогцолбор | Төслийн ажлын явц 4.6 хувь | Төслийн ажлын явц 7 хувь Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 10 хувь Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 40 хувь Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | ХНХЯ |
| **ДӨРӨВ. ЭДИЙН ЗАСАГ** | | | | | | | |
| **Зорилго 4. Эдийн засгийн тогтвортой өсөлт иргэн бүрдээ хүрсэн, дундаж давхарга нэмэгдэж, ядуурал буурсан, эдийн засгийн хөгжлийн бодлогын суурийг бүрдүүлж, нефть, шатахууны дотоодын хэрэгцээг өөрсдөө хангадаг, экспорт эрчимжсэн, хөрөнгө оруулалт, хуримтлалын чадавхаа дээшлүүлсэн улс болно.** | | | | | | | |
| **Уул уурхай, хүнд үйлдвэр** | | | | | | | |
| 30 | Газрын тос боловсруулах үйлдвэр байгуулах | Төслийн ажлын явц 15 хувь. | Төслийн ажлын явц 20 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 40 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 60 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 70 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | УУХҮЯ |
| 31 | Газрын тос дамжуулах хоолой барих | - | Төслийн ажлын явц 20 хувь. Төслийн ажлыг эхлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 60 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | УУХҮЯ |
| 32 | Эрдэнэтийн баяжуулах үйлдвэрт өргөтгөл, шинэчлэл, ил уурхайд мөчлөгт урсгалт тээврийн технологи, эмульсийн тэсрэх бодисын үйлдвэр байгуулах төсөл | Төслийн ажлын явц 25 хувь | Төслийн ажлын явц 50 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 70 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 80 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 90 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | УУХҮЯ |
| 33 | Эрдэнэт үйлдвэрт үйлдвэрлэл, технологийн парк байгуулах ажлын хүрээнд исэлдсэн хүдрээс катодын зэс үйлдвэрлэх төсөл. | Төслийн ажлын явц 1 хувь. Төслийг эхлүүлнэ. | - | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | УУХҮЯ |
| 34 | Эрдэнэт үйлдвэрт үйлдвэрлэл, технологийн парк байгуулах ажлын хүрээнд зэсийн баяжмал боловсруулах үйлдвэр байгуулах төсөл | Төслийн ажлын явц 1 хувь. Төслийг эхлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 30 хувь | Төслийн ажлын явц 80 хувь Төсөл үргэлжилнэ. | Төслийн ажлын явц 98 хувь Төсөл үргэлжилнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь Төсөл хэрэгжиж дуусна. | УУХҮЯ |
| 35 | "Эрдэнэс Тавантолгой" ХК-ийн Техник, тоног төхөөрөмжийн хөрөнгө оруулалт | Төслийн ажлын явц 13 хувь Төсөл үргэлжилнэ. | Төслийн ажлын явц 35 хувь Төсөл үргэлжилнэ. | Төслийн ажлын явц 57 хувь Төсөл үргэлжилнэ. | Төслийн ажлын явц 84 хувь Төсөл үргэлжилнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь Төсөл хэрэгжиж дуусна. | УУХҮЯ |
| 36 | "Эрдэнэс Тавантолгой" ХК-ийн Конвейерийн систем барих | - | Төслийн ажлын явц 18 хувь. | Төслийн ажлын явц 47 хувь Төсөл үргэлжилнэ. | Төслийн ажлын явц 80 хувь Төсөл үргэлжилнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь Төсөл хэрэгжиж дуусна. | УУХҮЯ |
| 37 | "Эрдэнэс Тавантолгой" ХК-ийн Нүүрс баяжуулах үйлдвэрийн усан хангамжийн төсөл | Төслийн ажлын явц 35 хувь Төсөл үргэлжилнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь Төсөл хэрэгжиж дуусна. | - | - | - | УУХҮЯ |
| 38 | "Эрдэнэс Тавантолгой" ХК-ийн Нүүрс баяжуулах үйлдвэр барих | Төслийн ажлын явц 10 хувь Төсөл үргэлжилнэ. | Төслийн ажлын явц 19 хувь Төсөл үргэлжилнэ. | Төслийн ажлын явц 32 хувь Төсөл үргэлжилнэ. | Төслийн ажлын явц 39 хувь Төсөл үргэлжилнэ. | Төслийн ажлын явц 98 хувь Төсөл үргэлжилнэ. | УУХҮЯ |
| 39 | "Эрдэнэс Тавантолгой" ХК-ийн Нүүрс ачилтын нэгдсэн төв | Төслийн ажлын явц 40 хувь Төсөл үргэлжилнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь Төсөл хэрэгжиж дуусна. | - | - | - | УУХҮЯ |
| 40 | Цагаансуваргын зэс, молибденийн ордыг ашиглалтад оруулах төсөл | Төслийн ажлын явц 20 хувь Төсөл үргэлжилнэ. | Төслийн ажлын явц 40 хувь Төсөл үргэлжилнэ. | Төслийн ажлын явц 60 хувь Төсөл үргэлжилнэ. | Төслийн ажлын явц 80 хувь Төсөл үргэлжилнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь Төсөл хэрэгжиж дуусна. | УУХҮЯ |
| 41 | Рашаант дахь улсын нөөцийн агуулах төсөл | Төслийн ажлын явц 5 хувь. Төслийг эхлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 27 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 51 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 75 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | УУХҮЯ |
| 42 | Асгатын мөнгөний ордыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулахад шаардлагатай туршилт, судалгаа хийх,бэлтгэл хангах төсөл | Төслийн ажлын явц 1 хувь. Төслийг эхлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 5 хувь. Төслийг эхлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 80 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | УУХҮЯ |
| 43 | Зүүн цагаан дэлийн жоншны далд уурхайг ашиглалтад оруулах төсөл | Төслийн ажлын явц 25 хувь. | - | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | УУХҮЯ |
| **Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэр** | | | | | | | |
| 44 | Хөдөө аж ахуй, хөдөөгийн хөгжил төсөл /энгийн, тусгай/ | Төслийн ажлын явц 85 хувь. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | - | ХХААХҮЯ |
| 45 | Биокомбинат үйлдвэрийн өргөтгөл, шинэчлэл төсөл | Төслийн ажлын явц 12 хувь. Төслийг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 15 хувь. Төслийг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 30 хувь. Төслийг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 50 хувь. Төслийг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 750 хувь. Төслийг үргэлжлүүлнэ. | ХХААХҮЯ |
| 46 | Мал аж ахуйн салбарын эдийн засгийн эргэлтийг нэмэгдүүлэх төсөл | Төслийн ажлын явц 45 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 75 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 90 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | ХХААХҮЯ |
| 47 | Хүнсний ногооны үйлдвэрлэл ба усалгаатай хөдөө аж ахуй төсөл | Төслийн ажлын явц 5 хувь.  Төслийг  эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 20 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 40 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 60 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 70 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | ХХААХҮЯ |
| 48 | Мах, сүүний чиглэлийн цэвэр үүлдрийн үхэр, сүүний саалтуур, хөргүүртэй танк, малын тэжээл бэлтгэх болон бусад зориулалтын хөдөө аж ахуйн техник, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх төсөл | - | Төслийн ажлын явц 35 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 85 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | ХХААХҮЯ |
| 49 | Махны үйлдвэр, хорио цээрийн бүс бүхий цогцолбор байгууламж барих техникийн шинэчлэл хийх төсөл | Төслийн ажлын явц 1 хувь. Төслийг эхлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 2 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 15 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 30 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 50 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | ХХААХҮЯ |
| 50 | Экспортыг дэмжих төсөл | Төслийн ажлын явц 20 хувь | Төслийн ажлын явц 40 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 65 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | ХХААХҮЯ |
| 51 | Уур амьсгалд дасан зохицох чадвар бүхий мал аж ахуйн салбарыг хөгжүүлэх төсөл | Төслийн ажлын явц 5 хувь. Төслийг эхлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 10 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 15 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 50 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 90 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | ХХААХҮЯ |
| 52 | Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих бизнес инкубацийн төсөл | - | Төслийн ажлын явц 4 хувь. Төслийг эхлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 12 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 35 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 65 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | ХХААХҮЯ |
| 53 | Дөрвөн улирлын хүлэмж | Төслийн ажлын явц 10 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 20 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 50 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 75 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | ХХААХҮЯ |
| 54 | Газар тариалангийн техникийн шинэчлэл төсөл | Төслийн ажлын явц 15 хувь. Төслийг эхлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 40 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 74 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | ХХААХҮЯ |
| **Аялал жуулчлал** | | | | | | | |
| 55 | Тогтвортой аялал жуулчлалыг дэмжих төсөл-1 | Төслийн ажлын явц 15 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 30 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 50 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 75 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна. | БОАЖЯ |
| 56 | Чингис хот - Дадал сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, 50 км | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 50 хувь | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 100 хувь | - | - | - | ЗТХЯ |
| 57 | Аялал жуулчлалын гол чиглэлийн автозам дагуух үйлчилгээний цогцолбор | Төслийн ажлын явц 15 хувь. Төслийг эхлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 30 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 50 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 70 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна. | БОАЖЯ |
| **Дэд бүтэц: Эрчим хүч** | | | | | | | |
| 58 | Чойбалсангийн дулааны цахилгаан станцыг 50 МВт-аар өргөтгөх | Төслийн ажлын явц 5 хувь. Төслийг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 70 хувь. Төсөл үргэлжилнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | ЭХЯ |
| 59 | Эрдэнэбүрэнгийн усан цахилгаан станц барих төсөл, 90МВт | Төслийн ажлын явц 1 хувь. Төслийг эхлүүлсэн. | Төслийн гүйцэтгэл 10 хувь. Төсөл үргэлжилнэ | Төслийн гүйцэтгэл 15 хувь. Төсөл үргэлжилнэ. | Төслийн гүйцэтгэл 35 хувь. Төсөл үргэлжилнэ. | Төслийн гүйцэтгэл 50 хувь. Төсөл үргэлжилнэ. | ЭХЯ |
| 60 | Эрчим хүчний төсөл-2 /зээл, буцалтгүй тусламж/ | Төслийн ажлын явц 30 хувь. | Төслийн ажлын явц 30 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 65 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | ЭХЯ |
| 61 | Төвийн бүсийн цахилгаан дамжуулах, түгээх сүлжээний үр ашгийг дээшлүүлэх төсөл | Төслийн гүйцэтгэл 5 хувь | Төслийн гүйцэтгэл 10 хувь. Төсөл үргэлжилнэ. | Төслийн гүйцэтгэл 30 хувь. Төсөл үргэлжилнэ. | Төслийн гүйцэтгэл 100 хувь. | - | ЭХЯ |
| 62 | Эрчим хүчний сүлжээнд ашиглах том хэмжээний хуримтлуурын төсөл | Төслийн ажлын явц 10 хувь.Төслийг эхлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 20 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 45 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 75 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | ЭХЯ |
| 63 | Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийг сайжруулах төсөл | Төслийн гүйцэтгэл 10 хувь | Төслийн гүйцэтгэл 35 хувь. Төсөл үргэлжилнэ | Төслийн гүйцэтгэл 65 хувь. Төсөл үргэлжилнэ. | Төслийн гүйцэтгэл 95 хувь. Төсөл үргэлжилнэ. | Төслийн гүйцэтгэл 100 хувь. | ЭХЯ |
| 64 | Улаанбаатарын төвийн дулаан хангамжийн төсөл | Төслийн гүйцэтгэл 25 хувь. Төсөл үргэлжилнэ | Төслийн гүйцэтгэл 70 хувь. Төсөл үргэлжилнэ. | Төслийн гүйцэтгэл 100 хувь. Төсөл үргэлжилнэ. | - | - | ЭХЯ |
| 65 | Багануурын дулааны цахилгаан станц төсөл | Төслийн ажлын явц 16 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 24 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 58 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | ЭХЯ |
| 66 | Оюутолгой-Цагаансуварга чиглэлийн 220 кВ-ын хоёр хэлхээт цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц /Концессын эргэн төлөлт/ | Төслийн ажлын явц 1 хувь. Төслийг эхлүүлсэн. | Концессын эргэн төлөлт 50 хувь | Концессын эргэн төлөлт 100 хувь | - | - | ЭХЯ |
| 67 | Тавантолгойн 450 МВт-ын дулааны цахилгаан станц | Төслийн ажлын явц 1 хувь. Төслийг эхлүүлсэн. | Төслийн гүйцэтгэл 30 хувь. Төсөл үргэлжилнэ | Төслийн гүйцэтгэл 60 хувь. Төсөл үргэлжилнэ. | Төслийн гүйцэтгэл 80 хувь. Төсөл үргэлжилнэ. | Төслийн гүйцэтгэл 100 хувь. | ЭХЯ |
| **Дэд бүтэц: Зам, тээвэр** | | | | | | | |
| 68 | Тавантолгой-Зүүнбаян чиглэлийн 414.6 км төмөр замын төсөл | Төслийн ажлын явц 90 хувь. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | - | ЗТХЯ |
| 69 | Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн 267 км төмөр замын төсөл | Төслийн ажлын явц 47 хувь. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | - | ЗТХЯ |
| 70 | Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн 250 км хүнд даацын хатуу хучилттай автозам | Төслийн ажлын явц 65 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | - | ЗТХЯ |
| 71 | Өмнөговь аймгийн Ханхонгор сумын Тавантолгой-Барууннаран чиглэлийн 32 км автозамын төгсгөлөөс “Цагаандэл уул” хилийн боомт хүртэлх 270 км автозам | Төслийн ажлын явц 35 хувь. | Төслийн ажлын явц 70 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | ЗТХЯ |
| 72 | Тавантолгой- Манлай-Ханги чиглэлийн 435 км автозам | Төслийн ажлын явц 25 хувь. | Төслийн ажлын явц 50 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | ЗТХЯ |
| 73 | Бүс нутгийн автозамыг хөгжүүлэх, засвар арчлалтын төсөл /Азийн автозамын сүлжээний AH-3 - Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн 204.6 км автозамын шинэчлэл, Дархан-Алтанбулаг чиглэлийн автозамын засвар арчлалт, Улаанбаатар-Арвайхээр чиглэлийн 58 км замын их засварын ажил/ | Төслийн ажлын явц 55 хувь. | Төслийн ажлын явц 70 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 85 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 95 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна. | ЗТХЯ |
| 74 | Улаанбаатар-Дарханы замд нэмэлт 2 эгнээ зам барих | Төслийн ажлын явц 20 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 40 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 60 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна. | - | ЗТХЯ |
| 75 | Баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн автозамыг хөгжүүлэх 2 дахь шатны төсөл /Азийн автозамын сүлжээний AH-4 - Ховд-Өлгий-Улаанбайшинт чиглэлийн 189.7 км автозам/ | Төслийн ажлын явц 75 хувь. | Төслийн ажлын явц 95 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна. | - | - | ЗТХЯ |
| 76 | Өмнөговь аймгийн төвийг нийслэлтэй холбосон автозамын “Шар тээг”-ийн уулзвараас Цогтцэций сумын төв хүртэлх 59.6 км хатуу хучилттай автозам төсөл /Концессын эргэн төлөлт/ | - | - | Концессын эргэн төлөлт 50 хувь. | Концессын эргэн төлөлт 100 хувь. | - | ЗТХЯ |
| 77 | Дашинчилэн-Орхоны гүүр чиглэлийн замаас Өлзийт сум, Өлзийт сумаас Мөрөн-Тариалан чиглэлийн замын төгсгөлийг холбох 120 км хатуу хучилттай автозам төсөл /Концессын эргэн төлөлт/ | - | - | Концессын эргэн төлөлт 50 хувь. | Концессын эргэн төлөлт 100 хувь. | - | ЗТХЯ |
| 78 | Сонгино сум-Хяргас нуурын зүүн хаяа чиглэлийн 135.5 км хатуу хучилттай автозам төсөл /Концессын эргэн төлөлт/ | Концессын эргэн төлөлт 71 хувь. | Концессын эргэн төлөлт 100 хувь. | - | - | - | ЗТХЯ |
| 79 | Баянхонгор-Алтай чиглэлийн 126.7 км хатуу хучилттай автозам төсөл /Концессын эргэн төлөлт/ | Концессын эргэн төлөлт 60 хувь. | Концессын эргэн төлөлт 100 хувь. | - | - | - | ЗТХЯ |
| 80 | Тосонцэнгэлийн 4 замын уулзвар-Нөмрөг-Сонгино чиглэлийн 167 км хатуу хучилттай автозам төсөл /Концессын эргэн төлөлт/ | Концессийн эргэн төлөлт 41 хувь. | Концессийн эргэн төлөлт 70 хувь. | Концессийн эргэн төлөлт 100 хувь. | - | - | ЗТХЯ |
| 81 | Дархан-Алтанбулагийн автозамаас Шаамар-Зүүнбүрэн-Цагааннуур-Түшиг-Зэлтэрийн боомт чиглэлийн 120.85 км хатуу хучилттай автозам төсөл /Концессын эргэн төлөлт/ | - | - | Концессийн эргэн төлөлт 35 хувь. | Концессийн эргэн төлөлт 58 хувь. | Концессийн эргэн төлөлт 100 хувь. | ЗТХЯ |
| **Дэд бүтэц: Барилга, хот байгуулалт** | | | | | | | |
| 82 | Улаанбаатар хотын төв цэвэрлэх байгууламжийг шинээр барих төсөл | Төслийн ажлын явц 35 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 45 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 80 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | БХБЯ |
| 83 | Улаанбаатар хотын ус хангамжийг урт хугацаанд тогтвортойгоор нэмэгдүүлэх | Төслийн ажлын явц 5 хувь. Төслийг эхлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 20 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 50 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 70 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | БХБЯ |
| 84 | Инженерийн дэд бүтцийг сайжруулах төсөл /Бичил дэд төв/-ийн 1 дүгээр үе шат | Төслийн ажлын явц 1 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 2 хувь. Барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэнэ. | Төслийн ажлын явц 30 хувь. Барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэнэ. | Төслийн ажлын явц 90 хувь. Барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | БХБЯ |
| 85 | Дэд бүтцийн хөгжил төсөл /Дархан-Уул, Сэлэнгэ, Сонгинохайрхан, Баянзүрх/ | Бэлтгэл ажлыг хийж гүйцэтгэнэ. | Төслийн ажлын явц 50 хувь. Төслийг эхлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | БХБЯ |
| **ТАВ. ЗАСАГЛАЛ** | | | | | | | |
| **Зорилго 5. Монгол хүний хөгжлийг хангасан ухаалаг-тогтвортой засаглал тогтож, захиргааны оновчтой бүтэц зохион байгуулалт бүхий төрийн алба төлөвшин, цахим технологид тулгуурласан иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээнд бүрэн шилжиж, төр, хувийн хэвшил, иргэний нийгмийн хамтын ажиллагаа бүх хүрээнд өргөжин, хүний эрхийг хангасан, шударга ёсны тогтолцоо төлөвшсөн, авлигагүй улс болно.** | | | | | | | |
| 86 | Төлбөрийн системийн шинэчлэл төсөл | Төслийн ажлын явц 75 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна. | - | - | - | СаЯ |
| 87 | Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг дэмжих төсөл-2 | Төслийн ажлын явц 70 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 85 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна. | - | - | СаЯ |
| 88 | Төсвийн санхүүгийн удирдлагын ил тод, үр ашигтай байдал төсөл | Төслийн ажлын явц 70 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 80 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна. | - | - | СаЯ |
| 89 | Гаалийн шинэчлэл-Гаалийн ерөнхий газар, газар, хороодын шуурхай удирдлагын төв, хяналт, шалгалтын тоног төхөөрөмж | Төслийн ажлын явц 75 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 85 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна. | - | - | СаЯ |
| 90 | Гаалийн шинэчлэл-Гаалийн ерөнхий газар, газар, хороодын лабораторийн тоног төхөөрөмж | Төслийн ажлын явц 90 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна. | - | - | - | СаЯ |
| 91 | Архивын ерөнхий газрын цогцолбор барилгын тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийн хангалт төсөл | Төслийн ажлын явц 10 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 15 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 25 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна. | - | ХЗДХЯ |
| 92 | Нэг иргэн-Нэг бүртгэл хөтөлбөр | Төслийн ажлын явц 35 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 60 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 90 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна. | - | ХЗДХЯ |
| 93 | Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар, орон нутаг дахь улсын бүртгэлийн газар, хэлтсийн архив, үйлчилгээний байр, тохижилт, техник хэрэгсэл, аюулгүй ажиллагаа, хадгалалт хамгаалалт | Төслийн ажлын явц 45 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 65 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 75 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 85 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна. | ХЗДХЯ |
| **ЗУРГАА. НОГООН ХӨГЖИЛ** | | | | | | | |
| **Зорилго 6. Хүрээлэн байгаа орчны бохирдол, доройтлыг бууруулах, байгалийн баялгийг зүй зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, байгальд ээлтэй дэвшилтэт ногоон технологи нэвтрүүлж уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах, дасан зохицох бодлогыг хэрэгжүүлж хүн амын эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг хангана.** | | | | | | | |
| 94 | Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох 2 дугаар үе шатны төсөл | Төслийн ажлын явц 30 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 45 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 55 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 70 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 85 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | БОАЖЯ |
| 95 | Улаанбаатар хотын хатуу хог хаягдлыг боловсруулах байгууламжийг шинэчлэх төсөл | Төслийн ажлын явц 10 хувь. Төслийг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 48 хувь, | Төслийн ажлын явц 100 хувь. | - | - | НЗДТГ |
| 96 | Байгаль орчны шинжилгээний төв лабораторийн чадавхыг сайжруулах | Төслийн ажлын явц 3 хувь. Төслийг эхлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 10 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 15 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 80 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна. | БОАЖЯ |
| 97 | Туул, Сэлбэ голын урсацыг нэмэгдүүлж, орчныг сайжруулах төсөл | Төслийн ажлын явц 1 хувь. Төслийг эхлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 5 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 10 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 55 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна. | СаЯ |
| 98 | Сэргээгдэх эрчим хүчийг нэмэгдүүлэх төсөл | Төслийн ажлын явц 45 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 65 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 80 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | ЭХЯ |
| **ДОЛОО. АМАР ТАЙВАН, АЮУЛГҮЙ НИЙГЭМ** | | | | | | | |
| **Зорилго 7.Улсын батлан хамгаалах чадавхыг бэхжүүлж, хүний эрх, эрх чөлөө, нийгмийн дэг журам, иргэдийн амьдрах орчны аюулгүй байдлыг хангах, гамшгийн эрсдэлийг бууруулах замаар хүн, нийгмийн аюулгүй байдлыг хангана.** | | | | | | | |
| 99 | Ургамал, малын эрүүл ахуй, хүнсний аюулгүй байдлыг хангах арга хэрэгслийг сайжруулах төсөл | Төслийн ажлын явц 40 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 65 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төслийг хэрэгжүүлж дуусна. | - | - | ШС |
| 100 | Онцгой байдлын газарт агаараас аврах ажиллагаа явуулах, нисдэг тэрэг, гал унтраах тусгай зориулалтын автомашин нийлүүлэх төсөл | Төслийн ажлын явц 7 хувь. Төслийг эхлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 25 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 45 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна. | - | ШС |
| 101 | Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын чадавхыг дээшлүүлэх төсөл | Төслийн ажлын явц 8 хувь. Бэлтгэл ажлыг гүйцэтгэн, барилгын ажлыг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 15 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 35 хувь. Бэлтгэл ажлыг гүйцэтгэн, барилгын ажлыг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | ХЗДХЯ |
| **НАЙМ. БҮС, ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖИЛ** | | | | | | | |
| **Зорилго 8. Үндэсний соёлоо дээдэлсэн, хүн амын нутагшилт, суурьшлын тогтвортой тогтолцоотой, байгалийн унаган төрх, экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хадгалан хойч үедээ өвлүүлсэн, эдийн засгийн төрөлжилт, дагналт, хоршилт бүхий ногоон үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, бүс нутгийн эдийн засгийн интеграцад нэгдсэн, өрсөлдөх чадвартай, харьцангуй тэнцвэртэйгээр бүс, орон нутгийг хөгжүүлнэ.** | | | | | | | |
| 102 | 10 аймгийн төвийн дулааны станц барих төсөл | Төслийн гүйцэтгэл 25 хувь | Төслийн гүйцэтгэл 65 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн гүйцэтгэл 80 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн гүйцэтгэл 95 хувь. Төсөл үргэлжилнэ. | Төслийн гүйцэтгэл 100 хувь. | ЭХЯ |
| 103 | Дархан хотын бохир усны менежментийн төсөл | Төслийн ажлын явц 80 хувь | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна. | - | - | - | БХБЯ |
| 104 | Аймгийн төвүүдийн бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн шинэчлэл | Төслийн ажлын явц 2 хувь. Барилга угсралтын ажлыг эхлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 12 хувь. Барилга угсралтын ажлыг үргэлжлүүлнэ | Төслийн ажлын явц 20 хувь. Барилга угсралтын ажлыг үргэлжлүүлнэ | Төслийн ажлын явц 50 хувь. Барилга угсралтын ажлыг үргэлжлүүлнэ | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | БХБЯ |
| 105 | Зүүн өмнөд Говийн хот байгуулалт, хилийн ойролцоо суурин газруудын хөгжлийн төсөл | Төслийн ажлын явц 90 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | - | БХБЯ |
| 106 | Зүүн өмнөд Говийн хот байгуулалт, хилийн ойролцоо суурин газруудын хөгжлийн төслийн нэмэлт санхүүжилт | Төслийн ажлын явц 60 хувь. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | - | БХБЯ |
| 107 | Чойр дэд станцын өргөтгөл, шинэчлэл /Концессын эргэн төлөлт/ | Төслийн ажлын явц 75 хувь. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | - | ЭХЯ |
| 108 | Чойр-Сайншандын 230 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц барих төсөл | Төслийн ажлын явц 5 хувь. Төслийг эхлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 10 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 15 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 40 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 60 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | ЭХЯ |
| 109 | Багануур-Мөнгөнморьт чиглэлийн хатуу хучилттай 60 км автозам | Төслийн ажлын явц 70 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 70 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | ЗТХЯ |
| 110 | Даланжаргалан-Бор-Өндөр чиглэлийн 50 км хатуу хучилттай автозам | Төслийн ажлын явц 70 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | - | ЗТХЯ |
| 111 | Дархан-Шарын гол чиглэлийн хатуу хучилттай автозам | Төслийн ажлын явц 45 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | - | ЗТХЯ |
| 112 | Мянганы замын хэвтээ тэнхлэгийн Орхон гол-Их тамир чиглэлийн гүүр, 63 км автозамын ажил | Төслийн ажлын явц 40 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 70 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна. | - | - | ЗТХЯ |
| 113 | Хилийн үйлчилгээг сайжруулах бүс нутгийн төсөл | Төслийн ажлын явц 40 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 70 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна. | - | - | СаЯ |
| 114 | Хилийн үйлчилгээг сайжруулах бүс нутгийн төслийн нэмэлт санхүүжилт | Төслийн ажлын явц 15 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 40 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 70 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна. | - | СаЯ |
| 115 | Хилийн боомтын дэд бүтэц төсөл | Төслийн ажлын явц 20 хувь. Төслийг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 50 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна. | - | - | СаЯ |
| 116 | Эдийн засгийн чөлөөт бүсийг хөгжүүлэх төсөл | Төслийн ажлын явц 20 хувь. Төслийг эхлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 30 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 50 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 70 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна. | ШС |
| **ЕС. УЛААНБААТАР БА ДАГУУЛ ХОТ** | | | | | | | |
| **Зорилго 9.Амьдрахад таатай, байгаль орчинд ээлтэй, хүн төвтэй ухаалаг хот болгон хөгжүүлнэ.** | | | | | | | |
| 117 | Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр - үе шат 1 /Сэлбэ, Баянхошуу дэд төв/ | Төслийн ажлын явц 85 хувь. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | - | НЗДТГ |
| 118 | Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр - үе шат 2 /Дамбадаржаа, Дэнжийн мянга дэд төв/ | Төслийн ажлын явц 45 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 85 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | НЗДТГ |
| 119 | Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр - үе шат 3 /Шар хад, Толгойт дэд төв/ | Төслийн ажлын явц 5 хувь. Төслийг эхлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 55 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | НЗДТГ |
| 120 | Нүхэн гарц төсөл /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан, Сүхбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ | Төслийн ажлын явц 1 хувь. Төслийг эхлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 10 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 30 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна. | - | СаЯ |
| 121 | Гачууртын уулзвараас Налайх-Чойрын уулзвар хүртэлх 20.9 км автозам барих төсөл | Төслийн ажлын явц 95 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | - | НЗДТГ |
| 122 | Улаанбаатар хотын цэвэр агаар төсөл-2 | Төслийн ажлын явц 8 хувь. Төслийг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явцыг 50 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явцыг 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | НЗДТГ |
| 123 | Замын цагдаагийн газрын ойролцоох гүүрэн гарцын төсөл | Төслийн ажлын явцыг 80 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | - | НЗДТГ |
| 124 | Улаанбаатар хотын тогтвортой авто зам, тээвэр төсөл | Төслийн ажлын явц 5 хувь. Төслийг эхлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 10 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 15 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 50 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 80 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | НЗДТГ |
| 125 | Нийслэлийн нийтийн тээвэрт дүүжин замын тээвэр нэвтрүүлэх | Төслийн ажлын явц 10 хувь. Төслийг эхлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 35 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 55 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | НЗДТГ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.3. САНХҮҮЖИЛТИЙН ЭХ ҮҮСВЭРИЙГ ШИЙДВЭРЛЭХ ШААРДЛАГАТАЙ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **№** | **Төсөл, арга хэмжээний нэр** | **Байршил** | **Санхүүжилтийн хугацаа /оноор/** | **Төсөвт өртөг  /сая төг/** |
| **НЭГ. ҮНДЭСНИЙ НЭГДМЭЛ ҮНЭТ ЗҮЙЛ** | | | | |
| 1 | Улсын дуурь бүжгийн эрдмийн театрын тайз, дуу авианы тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл төсөл | Улаанбаатар | 2022-2024 | 31,621.60 |
| 2 | Үндэсний урлагийн их театрт тайз, дуу авианы тоног төхөөрөмж нийлүүлэх төсөл | Улаанбаатар | 2023-2025 | 31,621.60 |
| 3 | Үндэсний урлагийн их театр | Улаанбаатар | 2021-2026 | 177,200.00 |
| 4 | Дуурь, бүжгийн эрдмийн театрын барилга | Улаанбаатар | 2022-2025 | 54,607.50 |
| 5 | Улсын драмын эрдмийн театрын барилга | Улаанбаатар | 2022-2025 | 52,025.00 |
| 6 | Төв номын сангийн барилгыг хүчитгэж шинэчлэх | Улаанбаатар | 2022-2025 | 52,409.40 |
| **Дүн** | | | | **399,485.10** |
| **ХОЁР. ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ** | | | | |
| **Боловсрол** | | | | |
| 7 | Танхим, цахим хосолсон боловсролын тогтоолцоог бий болгох, цахим боловсролын хүрээнд хэрэгжүүлэх төсөл | Улсын хэмжээнд | 2022-2025 | 72,317.50 |
| 8 | Өргөө цэцэрлэг, Хүрээ бага сургуулийг барих төсөл | Улсын хэмжээнд | 2021-2024 | 61,900.00 |
| **Дүн** | | | | **134,217.50** |
| **Эрүүл мэнд** | | | | |
| 9 | Эрхтэн шилжүүлэн суулгах үндэсний төв байгуулах төсөл | Улаанбаатар | 2021-2024 | 124,386.10 |
| 10 | Зүрх судасны үндэсний төв байгуулах | Улаанбаатар | 2019-2025 | 131,617.85 |
| 11 | Түргэн тусламжийн парк шинэчлэл төсөл | Улсын хэмжээнд | 2021-2024 | 31,000.00 |
| 12 | Хавдрын урьдчилан сэргийлэлт, эрт илрүүлгийн үндэсний сүлжээ байгуулах төсөл | Улсын хэмжээнд | 2022-2025 | 31,621.60 |
| 13 | Эрүүл мэндийн салбарын хөгжил хөтөлбөр-6 төсөл (Эмзэг бүлгийн иргэдийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр төсөл - 2, 3 дугаар үе шат) | Улсын хэмжээнд | 2022-2029 | 237,779.94 |
| **Дүн** | | | | **556,405.49** |
| **Шинжлэх ухаан, инноваци** | | | | |
| 14 | Судалгаанд суурилсан их сургуулийг хөгжүүлэх төсөл | Улсын хэмжээнд | 2021-2028 | 86,781.00 |
| 15 | Уламжлалт анагаах ухаан, технологийн хүрээлэнгийн барилга | Улаанбаатар | 2021-2024 | 40,500.00 |
| 16 | Харилцаа холбооны салбарын хүртээмж, чанар, хяналтыг сайжруулах төсөл | Улсын хэмжээнд | 2021-2025 | 65,642.60 |
| 17 | Монгол Улсын тоон радио өргөн нэвтрүүлгийн сүлжээ байгуулах | Улсын хэмжээнд | 2022-2025 | 43,000.00 |
| **Дүн** | | | | **235,923.60** |
| **ГУРАВ. АМЬДРАЛЫН ЧАНАР БА ДУНДАЖ ДАВХАРГА** | | | | |
| **Нийгмийн хамгаалал** | | | | |
| 18 | Олон улсын хүүхдийн Найрамдал-2 зуслан байгуулах | Хөвсгөл | 2021-2024 | 30,000.00 |
| **Дүн** | | | | **30,000.0** |
| **Орлогод нийцсэн орон байр** | | | | |
| 19 | Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц (712 айл) | Улаанбаатар | 2021-2024 | 72,317.50 |
| 20 | Эко яармаг-1 гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн төсөл | Улаанбаатар | 2021-2025 | 206,865.59 |
| 21 | Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгуудыг буулгаж шинээр барих төслийг үе шаттай хэрэгжүүлэх | Улаанбаатар | 2022-2024 | 578,509.50 |
| 22 | Угсармал орон сууцны барилгуудын дулаан алдагдлыг бууруулах төсөл | Улаанбаатар | 2022-2032 | 287,000.00 |
| **Дүн** | | | | **1,144,692.59** |
| **Эрүүл, идэвхтэй амьдралын хэв маяг** | | | | |
| 23 | Үндэсний төв цэнгэлдэх хүрээлэн | Улаанбаатар | 2021-2025 | 80,000.00 |
| **Дүн** | | | | **80,000.00** |
| **ДӨРӨВ. ЭДИЙН ЗАСАГ** | | | | |
| **Уул уурхай, хүнд үйлдвэр** | | | | |
| 24 | Багануур ХК-ний нүүрсний уурхайн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх төсөл | Улаанбаатар | 2021-2024 | 67,778.42 |
| 25 | Шивээ Овоо ХК-ийн их уурхайн технологийн шинэчлэл төсөл | Говьсүмбэр | 2021-2025 | 46,279.60 |
| 26 | Үндэсний алт цэвэршүүлэх үйлдвэрийн төсөл | Улаанбаатар | 2021-2024 | 233,028.92 |
| **Дүн** | | | | **347,086.94** |
| **Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэр** | | | | |
| 27 | ЖДҮ-ийг дэмжих, байгаль орчныг хамгаалах хоёр үе шаттай зээлийн III шат | Улсын хэмжээнд | 2022-2025 | 144,635.00 |
| 28 | Хөдөө аж ахуй, хөдөөгийн хөгжил төслийн нэмэлт санхүүжилт - 2 төсөл | Улсын хэмжээнд | 2022-2025 | 173,562.00 |
| 29 | Хүнсний ногооны үйлдвэрлэл, нэмүү өртгийн сүлжээг хөгжүүлэх төсөл | Улсын хэмжээнд | 2022-2025 | 32,254.04 |
| 30 | Дарханы арьс ширний үйлдвэрлэл, технологийн парк байгуулах төсөл | Дархан-Уул | 2020-2024 | 607,600.00 |
| 31 | Шинэ Ховд үйлдвэрлэл, технологийн парк байгуулах төсөл | Ховд | 2020-2024 | 46,100.00 |
| 32 | Төмс, хүнсний ногоо, жимс, жимсгэнэ, махны хадгалалт борлуулалтын цогцолбор, агуулахын сүлжээ байгуулах төсөл | Улаанбаатар хот болон 18 аймагт | 2021-2025 | 101,000.00 |
| 33 | Түүхий эд бэлтгэлийн нэгдсэн тогтолцоо "Таваар бэлтгэл" төсөл | 21 аймаг 309 сум | 2021-2025 | 73,246.00 |
| **Дүн** | | | | **1,178,397.04** |
| **Аялал жуулчлал** | | | | |
| 34 | Тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх төсөл – 2 | Увс, Ховд, Баян-Өлгий | 2021-2027 | 86,781.00 |
| 35 | Тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх төсөл – 3: Орхоны хөндийн Нүүдэлчдийн төрт улсын цогцолбор төсөл | Архангай, Өвөрхангай | 2022-2025 | 81,600.00 |
| 36 | Манзушир хийдийн соёл, шашин, аялал жуулчлалын цогцолбор | Төв | 2021-2025 | 271,300.00 |
| 37 | Хэнтий аймгийн Жаргалтхаан сум-Өмнөдэлгэр сум-Рашаан хад-Өглөгчийн хэрэм-Биндэр сум-Баян-Адарга сум-Дадал сум чиглэлийн 290 км хатуу хучилттай автозам | Хэнтий | 2021-2025 | 275,400.00 |
| 38 | Өвөрхангай аймгийн Хужирт-Төвхөн хийд-Улаан цутгалан чиглэлийн 90.1 км хатуу хучилттай автозам, Орхон голын 220 у/м төмөр бетон гүүрийг барих | Өвөрхангай | 2022-2024 | 89,400.00 |
| 39 | Дархан-Эрдэнэтийн автозамаас Амарбаясгалант хийд чиглэлийн 33.2 км хатуу хучилттай автозам | Орхон | 2022-2024 | 31,200.00 |
| 40 | Ханх-Хатгал чиглэлийн замыг барих | Хөвсгөл | 2023-2024 | 161,500.00 |
| 41 | Хатгал-Жанхай-Тойлогт чиглэлийн замыг барих | Хөвсгөл | 2022-2023 | 30,400.00 |
| 42 | Архангай аймгийн Өлзийт - Хөвсгөл аймгийн Тосонцэнгэл - Мөрөн чиглэлийн аялал жуулчлалын автозам | Архангай, Хөвсгөл | 2022-2023 | 192,804.90 |
| 43 | Завхан аймгийн Донойн нисэх буудлаас Улаагчины хар нуур хүртэлх 74 км хатуу хучилттай автозам | Завхан | 2022-2023 | 260,110.00 |
| 44 | Баян-Өлгий аймгийн Өлгий хот-Улаанхус сум-Алтай таван богд уул чиглэлийн 118 км хатуу хучилттай автозам | Баян-Өлгий аймгийн Өлгий, Улаанхус, Цэнгэл сум | 2023-2024 | 112,000.00 |
| 45 | Баянхонгор - Шаргалжуут чиглэлийн 56 км автозам, томоохон 4 голд төмөр бетонон гүүр барих | Баянхонгор аймгийн Баян-Овоо, Эрдэнэцогт сум | 2023-2024 | 51,500.00 |
| 46 | Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт-Арбулаг чиглэлийн 60 км хатуу хучилттай автозам | Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт, Халзан сум | 2022-2024 | 57,000.00 |
| 47 | Ховд аймгийн нисэх буудлыг 4С ангиллын олон улсын нисэх буудал болгох | Ховд | 2022-2024 | 49,900.00 |
| 48 | Дорнод аймгийн нисэх буудлыг 4С ангиллын олон улсын нисэх буудал болгох | Дорнод | 2022-2024 | 66,210.00 |
| 49 | Увс аймгийн Дэглий цагаан нисэх буудлын зорчигч үйлчилгээний барилгын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх | Увс | 2022-2025 | 61,073.10 |
| **Дүн** | | | | **1,878,179.00** |
| **Дэд бүтэц: Эрчим хүч** | | | | |
| 50 | Амгалан дулааны станцыг 50 МВт-ын дулаан, цахилгаан хослон үйлдвэрлэх станц болгон өргөтгөх | Улаанбаатар | 2021-2025 | 189,750.00 |
| 51 | Дулааны гуравдугаар цахилгаан станцыг 250 МВт-аар өргөтгөн шинэчлэх | Улаанбаатар | 2021-2025 | 861,000.00 |
| 52 | Дулааны гуравдугаар цахилгаан станцын өндөр даралтын хэсгийн хүчин чадлыг 75 МВт-аар өргөтгөх | Улаанбаатар | 2022-2025 | 310,000.00 |
| 53 | Дулааны 2 дугаар цахилгаан станцын хүчин чадлыг өргөтгөх | Улаанбаатар | 2021-2025 | 795,000.00 |
| **Дүн** | | | | **2,155,750.00** |
| **Дэд бүтэц: Зам, тээвэр** | | | | |
| 54 | Богдхан төмөр зам | Төв аймгийн Баянчандмань, Баянцогт, Аргалант, Алтанбулаг, Зуунмод, Сэргэлэн сум, Улаанбаатар | 2021-2024 | 2,149,276.10 |
| 55 | Дархан-Алтанбулаг чиглэлийн 113 км авто автозамыг 4 эгнээ болгон өргөтгөн шинэчлэх | Дархан-Уул аймгийн Орхон сум, Сэлэнгэ аймгийн Шаамар, Алтанбулаг сум | 2022-2024 | 328,500.00 |
| 56 | Дорнод аймгийн Хөөт-Чойбалсан чиглэлийн 192 км төмөр зам | Дорнод аймгийн Матад, Хэрлэн сум | 2022-2024 | 831,600.00 |
| 57 | Дорнод аймгийн Хөөт-Бичигт чиглэлийн 234.1 км төмөр замын төслийг эхлүүлэх | Дорнод | 2023-2024 | 377,000.00 |
| 58 | Өмнөговь аймгийн Нарийнсухайт-Шивээхүрэн чиглэлийн 45.5 км төмөр замын барилгын ажлыг эхлүүлэх | Өмнөговь | 2023-2024 | 686,000.00 |
| 59 | Зүүнбаян-Ханги чиглэлийн 281 км төмөр замын төслийг эхлүүлэх | Өмнөговь | 2023-2024 | 377,000.00 |
| 60 | Баруун-Урт-Бичигт чиглэлийн 272 км цемент бетон хучилттай их даацын автозам | Сүхбаатар | 2023-2024 | 433,905.00 |
| 61 | Дорнод аймгийн Хэрлэн сум-Хавиргын боомт чиглэлийн 124.5 км хатуу хучилттай автозам | Дорнод | 2022-2025 | 114,044.90 |
| 62 | Дорнод аймгийн Хэрлэн сум-Хавиргын боомт чиглэлийн автозамаас Эрээнцав боомт хүртэлх 160 км хатуу хучилттай автозам | Дорнод | 2022-2023 | 152,000.00 |
| 63 | Баян-Уул сумаас Ульхан боомт хүртэлх хатуу хучилттай автозам, 50 км | Дорнод | 2022-2024 | 49,820.00 |
| 64 | Норовлин сумаас Баян-Уул чиглэлийн хатуу хучилттай автозам, 71 км | Хэнтий, Дорнод | 2022-2024 | 66,740.00 |
| 65 | Өндөрхаан-Норовлин чиглэлийн хатуу хучилттай автозамын үргэлжлэл, 130 км | Хэнтий | 2022-2025 | 109,129.00 |
| 66 | Завхан аймгийн Нөмрөг сумыг Арцсуурь хилийн боомттой холбох 199 км хатуу хучилттай автозам | Завхан | 2022-2024 | 189,000.00 |
| 67 | Налайх-Төв аймгийн Баян сум чиглэлийн 58 км автозамыг 4 эгнээ болгон өргөтгөн шинэчлэх | Улаанбаатар хотын Налайх дүүрэг, Төв аймгийн Баян сум | 2023-2024 | 162,500.00 |
| 68 | Галт тэрэгний хөдөлгөөн зохицуулалтын нэгдсэн төвийн барилга | Улаанбаатар | 2021-2024 | 36,000.00 |
| 69 | Монгол Улсын Тээврийн холболт ба логистикийг сайжруулах төсөл | Улсын хэмжээнд | 2021-2025 | 289,270.00 |
| **Дүн** | | | | **6,351,785.00** |
| **Дэд бүтэц: Барилга, хот байгуулалт** | | | | |
| 70 | Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн 55 хувийг 1:25000 масштабтай байр зүйн зургаар зурагжуулах | Улсын хэмжээнд | 2021-2024 | 87,650.00 |
| **Дүн** | | | | **87,650.00** |
| **ТАВ. ЗАСАГЛАЛ** | | | | |
| 71 | "Ухаалаг засаг 2" төсөл | Улсын хэмжээнд | 2021-2025 | 115,708.00 |
| 72 | Төсвийн засаглал ба орон нутгийн төсвийн харилцааг бэхжүүлэх төсөл | Улсын хэмжээнд | 2021-2025 | 34,712.40 |
| 73 | Төслийн бэлэн байдлыг сайжруулах, шинэ технологи, инноваци, дизайны стандартыг сайжруулах хөтөлбөр (жижиг зардлыг санхүүжүүлэх хөтөлбөр) | Улсын хэмжээнд | 2021-2025 | 72,317.50 |
| 74 | "Төрийн их өгөгдөл" төсөл | Улсын хэмжээнд | 2021-2026 | 30,500.00 |
| 75 | Элчин сайдын яамны барилга барих төсөл | Япон Улс, Токио хот | 2022-2025 | 72,317.50 |
| 76 | Мэргэжлийн хяналтын байгууллагуудын лаборатори, конторын барилга барих | Улсын хэмжээнд | 2022-2025 | 41,555.12 |
| **Дүн** | | | | **367,110.52** |
| **ЗУРГАА. НОГООН ХӨГЖИЛ** | | | | |
| 77 | Жил бүр 13.0 мянган га талбайн ойжуулалт, нөхөн сэргээлт хийх | Улсын хэмжээнд | 2020-2025 | 72,500.00 |
| 78 | Уул уурхайн үйл ажиллагааны улмаас эвдэрсэн 8 мянган га талбайг нөхөн сэргээх | Улсын хэмжээнд | 2020-2025 | 200,000.00 |
| 79 | Байгаль орчинд ээлтэй, цахилгаан болон хийн хөдөлгүүр хосолсон нийтийн тээврийг хөгжүүлэх төсөл | Улаанбаатар | 2022-2030 | 638,759.10 |
| 80 | Улаанбаатар хотын гэр хорооллын агаарын бохирдлыг бууруулахын тулд дэд бүтцийг хөгжүүлэх төсөл | Улаанбаатар | 2022-2025 | 75,891.84 |
| 81 | Улаанбаатар хотын хог хаягдлын менежментийг сайжруулах төсөл | Улаанбаатар | 2021-2024 | 79,170.00 |
| **Дүн** | | | | **1,066,320.94** |
| **ДОЛОО. АМАР ТАЙВАН, АЮУЛГҮЙ НИЙГЭМ** | | | | |
| 82 | Эрт сэрэмжлүүлэх нэгдсэн системийг нэвтрүүлэх, гамшгийн эсрэг бэлэн байдлыг хангах, чадавхыг бэхжүүлэх төсөл | Улсын хэмжээнд | 2021-2028 | 87,648.81 |
| 83 | 2.0 мян.тн механикжуулсан махны зоорь, 20.0 мян.тн хүнсний бүтээгдэхүүн хадгалах зориулалт бүхий иж бүрэн механикжуулсан хүнсний агуулах байгуулах | Улаанбаатар | 2022-2024 | 79,750.00 |
| 84 | 20.0 мян.м3-ийн багтаамжтай газрын тосны бүтээгдэхүүнийг хадгалах зориулалттай агуулахын цогцолбор | Улаанбаатар | 2022-2024 | 54,000.00 |
| 85 | Барилгын хийц үйлдвэрлэх /UBM/ хөдөлгөөнт цогцолборыг ашиглалтад оруулах | Улаанбаатар | 2023 | 30,600.00 |
| 86 | Бүтээн байгуулалтын зэвсэгт хүчин-Барилга, инженерийн тусгай анги байгуулах | Архангай | 2021-2022 | 33,500.00 |
| 87 | НҮБ-ын Энхийг сахиулах ажиллагаанд инженерийн рот, тусгай хүчний ротыг бэлтгэж оролцуулах | Тухайн газар оронд | 2022-2024 | 71,000.00 |
| 88 | БНӨСУ-д үүрэг гүйцэтгэж байгаа цэргийн багийн зэвсэглэл, цэргийн техникийг шинэчлэх, сэргээн сайжруулах | Бүгд Найрамдах Өмнөд Судан улс | 2021-2025 | 50,000.00 |
| 89 | Дэвшилтэт технологи бүхий камержуулалтын нэгдсэн системийг нэвтрүүлэх | Улсын хэмжээнд | 2021-2025 | 106,300.20 |
| 90 | Цагдаагийн байгууллагын хэт богино долгионы радио холбооны шинэчлэл хийх | Улсын хэмжээнд | 2021-2024 | 70,849.00 |
| 91 | Цагдаагийн байгууллагын авто парк шинэчлэл | Улсын хэмжээнд | 2021-2024 | 39,795.80 |
| 92 | Хил хамгаалах байгууллагын авто парк шинэчлэл | Улсын хэмжээнд | 2021-2024 | 42,110.00 |
| 93 | Хилийн шалган нэвтрүүлэх үйл ажиллагаанд "Ухаалаг цахим" технологийг нэвтрүүлэх | Улсын хэмжээнд | 2020-2025 | 40,800.00 |
| 94 | Ял шийтгэгдсэн хүнийг нийгэмшүүлэх, суллагдахад бэлтгэх, хорихоос бусад төрлийн ял эдлүүлэх бодлогын хэрэгжилтийг хангуулах | Улсын хэмжээнд | 2021-2024 | 32,800.00 |
| 95 | Хилийн торон саадыг шинэчлэх | Улсын хэмжээнд | 2021-2024 | 32,325.50 |
| 96 | Хууль зүйн салбарын цахим мэдээллийн нэгдсэн дата төв байгуулах | Улаанбаатар | 2022-2025 | 570,000.00 |
| 97 | Хил хамгаалах байгууллагын хэт богино болон богино долгионы радио холбооны шинэчлэл хийх | Улсын хэмжээнд | 2022-2025 | 30,473.00 |
| **Дүн** | | | | **1,371,952.31** |
| **НАЙМ. БҮС, ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖИЛ** | | | | |
| 98 | Дархан-Уул аймагт нэгдсэн эмнэлэг барих | Дархан-Уул | 2022-2026 | 145,329.25 |
| 99 | Алтай-Улиастай чиглэлийн 194 км хатуу хучилттай автозам | Завхан, Говь-Алтай | 2021-2025 | 190,918.20 |
| 100 | Ховд-Улаангом чиглэлийн 163.3 км хатуу хучилттай автозам | Ховд, Увс | 2022-2023 | 158,519.96 |
| 101 | Хужирт-Арвайхээр чиглэлийн 56 км хатуу хучилттай автозам | Өвөрхангай | 2022-2023 | 53,760.00 |
| 102 | Булган аймгийн Гурванбулаг-Хишиг-Өндөр-Орхон чиглэлийн 99.7 км хатуу хучилттай автозам | Булган | 2022-2024 | 82,500.00 |
| 103 | Булган аймгийн Хялганат-Хангал-Эрдэнэт чиглэлийн 53,6 км хатуу хучилттай автозам | Булган | 2024 | 53,600.00 |
| 104 | Өмнөговь аймгийн Даланзадгад-Баяндалай-Гурвантэс чиглэлийн 220 км хатуу хучилттай автозам | Өмнөговь | 2022-2024 | 229,900.00 |
| 105 | Ховд-Өлгий чиглэлийн автозамаас Ховд, Эрдэнэбүрэн сум хүртэлх, Алтай-Ховд чиглэлийн автозамаас Чандмань сум, Хөшөөтийн уурхай хүртэлх, Мянгад-Дөргөн чиглэлийн автозамaaс Дөргөн сум хүртэлх нийт 160 км хатуу хучилттай автозам | Ховд | 2021-2025 | 152,000.00 |
| 106 | 10 аймгийн төвд баригдах дулааны станцын дэд бүтцийг байгуулах, түгээх сүлжээг шинэчлэх, хэрэгцээний халуун усны сүлжээг байгуулах | Архангай, Баянхонгор, Говь-Алтай, Говьсүмбэр, Дундговь, Завхан, Өвөрхангай, Хэнтий, Сүхбаатар, Төв | 2021-2023 | 200,000.00 |
| 107 | Даланзадгад-Ноён чиглэлийн 220 км 110 кв-ын ЦДАШ барих | Өмнөговь | 2021-2025 | 31,000.00 |
| 108 | Ханбогд суманд дулааны станц барих | Өмнөговь | 2021-2023 | 30,000.00 |
| 109 | Мандалговь-Арвайхээрийн 220кВ-ын 2 хэлхээ 310 км урттай өндөр хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 2х63МВА хүчин чадалтай 220кВ-ын дэд станц | Дундговь, Өвөрхангай | 2022-2025 | 200,000.00 |
| 110 | Эрдэнэбүрэн-Мянгад-Улиастай 220 кВ-ын 2 хэлхээт 460 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц | Ховд, Завхан | 2022-2026 | 312,000.00 |
| 111 | Сайншанд-Цагаансуварга чиглэлийн 220 кВ-ын 2 хэлхээт 190 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц | Дорноговь | 2022-2025 | 133,200.00 |
| 112 | Аймгуудын шинэ суурьшлын бүсэд баригдах орон сууцны хорооллын шугам сүлжээ, дэд бүтэц | Улсын хэмжээнд | 2022-2024 | 100,000.00 |
| 113 | Сумын хөгжил: Инженерийн дэд бүтцийн хангамж төсөл | Улсын хэмжээнд | 2022-2025 | 238,000.00 |
| 114 | Аймаг, сумын бүсчилсэн, ногоон хөгжлийн хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр -3 үе шаттай | Увс, Ховд, Баян-Өлгий, Завхан, Говь-Алтай, Дорнод, Сүхбаатар | 2021-2031 | 2,126,134.50 |
| 115 | Хилийн үйлчилгээг сайжруулах бүс нутгийн төсөл - 3 /бусад боомтууд/ | Хилийн боомтууд | 2021-2025 | 78,102.90 |
| 116 | "Алтанбулаг" чөлөөт бүсийн 13.8 км, хүзүүвчний 0,81 км автозамын барилга угсралтын ажил | Алтанбулаг чөлөөт бүс | 2021-2025 | 47,200.00 |
| 117 | "Нутгийн зам" төслийн хүрээнд 45 сумдын төвийг хямд өртөгтэй автозамаар аймгийн төвтэй нь холбох ажлыг эхлүүлэх | Улсын хэмжээнд | 2021-2024 | 960,000.00 |
| **Дүн** | | | | **5,522,164.81** |
| **ЕС. УЛААНБААТАР БА ДАГУУЛ ХОТ** | | | | |
| 118 | Хотын тээврийг сайжруулах замаар замын түгжрэлийг бууруулах төсөл | Улаанбаатар | 2021-2030 | 433,905.00 |
| 119 | Улаанбаатар хотод шинээр барих 110 кВ-ын дэд станцууд /Дамбадаржаа, Баянхошуу, Ихнаран/ | Улаанбаатар | 2022-2025 | 67,560.00 |
| 120 | Налайхын дулааны станцын өргөтгөл | Улаанбаатар | 2021-2023 | 62,000.00 |
| 121 | Эмээлтийн хөнгөн үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, технологийн паркийн инженерийн дэд бүтэц, үйлдвэрүүдийг байгуулах | Улаанбаатар | 2021-2025 | 354,791.50 |
| 122 | Багануур үйлдвэрлэл, технологийн паркийн дэд бүтцийг өргөтгөх | Улаанбаатар | 2019-2030 | 162,312.20 |
| 123 | Багахангай хөнгөн үйлдвэрийн үйлдвэрлэл технологийн парк | Улаанбаатар | 2019-2025 | 37,686.00 |
| 124 | Налайхын барилгын материал үйлдвэрлэл технологийн паркийн дэд бүтэц байгуулах | Улаанбаатар | 2014-2025 | 152,310.70 |
| 125 | Туул-1 коллектор болон ариутгах татуургын шугам сүлжээний барилга угсралтын ажил | Улаанбаатар | 2007-2022 | 35,878.30 |
| 126 | Багтаамж ихтэй нийтийн тээвэр нэвтрүүлэх төсөл | Улаанбаатар | 2021-2030 | 4,387,290.00 |
| 127 | Улаанбаатар хотын тойрог замын сүлжээ байгуулах төсөл | Улаанбаатар | 2021-2024 | 1,865,325.00 |
| 128 | Нийтийн тээврийн парк шинэчлэлт /500 автобус/ | Улаанбаатар | 2021-2022 | 162,000.00 |
| 129 | Улаанбаатар хотод олон улсын стандартад нийцсэн такси үйлчилгээ нэвтрүүлэх төсөл | Улаанбаатар | 2021-2024 | 50,000.00 |
| 130 | Улаанбаатар хотын авто зогсоолын менежментийг сайжруулах төсөл | Улаанбаатар | 2021-2024 | 106,200.00 |
| 131 | Байгальд ээлтэй тээврийн хэрэгсэл цэнэглэх станц төсөл | Улаанбаатар | 2021-2024 | 96,900.00 |
| 132 | Гүүрэн байгууламжийн төсөл /7 гүүр/ | Улаанбаатар | 2021-2024 | 145,052.60 |
| 133 | Хотын гол болон туслах гудамж замуудын өргөтгөл, шинэчлэл төсөл -1 /18.91 км/ | Улаанбаатар | 2021-2024 | 119,464.74 |
| 134 | Холбоос замуудыг нэмэгдүүлэх төсөл - 2 /23.0 км/ | Улаанбаатар | 2021-2024 | 38,450.63 |
| 135 | Энхтайваны болон Нарны гүүрний зорчих хөдөлгөөний эрчмийг сайжруулах төсөл | Улаанбаатар | 2021-2024 | 235,300.00 |
| **Дүн** | | | | **8,512,426.67** |
| **НИЙТ ДҮН** | | | | **31,419,547.51** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2.4. ТЕХНИК, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДЭСЛЭЛ, ЗУРАГ ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ ШААРДЛАГАТАЙ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ** | | |
|  |  |  |
| **№** | **Төсөл, арга хэмжээний нэр** | **Тайлбар** |
| **НЭГ. ҮНДЭСНИЙ НЭГДМЭЛ ҮНЭТ ЗҮЙЛ** | | |
| 1 | Соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийн цогцолбор | ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |
| 2 | Хүүхдийн соёлын өв, хөгжлийн цогцолбор /хүүхдийн соёлын өв, уламжлалын төв, театр, номын сан, кино театр, чөлөөт цагийн төв, цэцэрлэгт хүрээлэн г.м. (монгол үндэсний диснейлэнд)/ | ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |
| 3 | Соёлын яамны барилга | Зураг төсөл боловсруулах |
| 4 | Улсын драмын эрдмийн театрын тайз, дуу авианы тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл төсөл | Судалгаа, тооцоо боловсруулах |
| 5 | Хүүхэд, залуучуудын театрын тайз, дуу авианы тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл төсөл | Судалгаа, тооцоо боловсруулах |
| 6 | Хүүхдийн номын сан, хүүхэлдэйн театр | ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |
| 7 | Үндэсний контент үйлдвэрлэлийн төв байгуулах төсөл | ТЭЗҮ боловсруулах |
| **ХОЁР. ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ** | | |
| **Боловсрол** | | |
| 8 | "Багш, сурагчдад зөөврийн компьютер" арга хэмжээ | Судалгаа, тооцоо боловсруулах |
| 9 | "Чадварлаг багш" арга хэмжээ | Судалгаа, тооцоо боловсруулах |
| 10 | Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалд нийцүүлэн Завхан, Ховд, Дорнод, Дархан-Уул, Орхон, Сэлэнгэ аймагт их сургуулийг хотхон хэлбэрт үе шаттай шилжүүлэх | ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |
| **Эрүүл мэнд** | | |
| 11 | Хавдар судлалын үндэсний төв-II байгуулах | ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |
| 12 | Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв-II байгуулах | ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |
| 13 | Баянзүрх дүүргийн 300 ортой эмнэлэг барих | ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |
| 14 | Зүүнбүсийн оношилгоо, эмчилгээний төвийн үйлчилгээг өргөжүүлэх хүрээнд Чойбалсан хотод хүүхдийн эмнэлгийн цогцолбор барих | ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |
| **Шинжлэх ухаан, инноваци** | | |
| 15 | Уламжлалт анагаах ухаан, технологийн хүрээлэнгийн барилга | Зураг төсөл боловсруулах |
| 16 | Шинжлэх ухааны парк байгуулах төсөл | ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |
| 17 | Орхон, Дархан-Уул аймагт Шинжлэх ухаан, инновацын төвийн кластерыг хөгжүүлэх | ТЭЗҮ боловсруулах |
| **ГУРАВ. АМЬДРАЛЫН ЧАНАР БА ДУНДАЖ ДАВХАРГА** | | |
| **Орлогод нийцсэн орон байр** | | |
| 18 | Залуус I орон сууцны хорооллын зураг төсөл, инженерийн шугам сүлжээ, холбогдох барилга байгууламж, автозамын угсралтын ажил | ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |
| **Хөдөлмөр эрхлэлт ба гарааны бизнес** | | |
| 19 | Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагыг төрөлжүүлэн, салбар дундын үйлдвэрлэл, дадлагын бааз бүхий хотхон байгуулах | ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |
| **Эрүүл, идэвхтэй амьдралын хэв маяг** | | |
| 20 | Спортын төв ордны шинэ барилга | Зураг төсөл шинэчлэх |
| **ДӨРӨВ. ЭДИЙН ЗАСАГ** | | |
| **Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэр** | | |
| 21 | Уур амьсгалын өөрчлөлтөд тэсвэртэй усан хангамж төсөл | Судалгаа, ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |
| 22 | Усалгаатай газар тариалан хөгжүүлэх | ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |
| 23 | 20 га хүлэмжийн цогцолбор аж ахуй байгуулах төсөл | ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |
| 24 | Ногоон, өрсөлдөх чадвартай хөдөө аж ахуй төсөл | Судалгаа, ТЭЗҮ боловсруулах |
| 25 | Ээрэх үйлдвэр байгуулах төсөл | ТЭЗҮ боловсруулах |
| 26 | Цахим хөдөө аж ахуй, Хөдөө аж ахуйн биржийн шинэчлэл | ТЭЗҮ боловсруулах |
| **Аялал жуулчлал** | | |
| 27 | Говийн бүсийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх цогц төсөл | ТЭЗҮ боловсруулах |
| 28 | Хөвсгөл нуурыг түшиглэсэн Хөвсгөл нуур музей, соёл мэдээллийн төв | ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |
| 29 | Аялал жуулчлалын hub-spoke системийн зангилаа төвүүдэд орон нутгийн бизнес эрхлэгч, бүтээгдэхүүн борлуулалтыг дэмжсэн загвар төв байгуулах төсөл | ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |
| 30 | Хэнтий аймгийн Жаргалтхаан сум-Өмнөдэлгэр сум-Рашаан хад-Өглөгчийн хэрэм-Биндэр сум-Баян-Адарга сум-Дадал сум чиглэлийн 290 км хатуу хучилттай автозам төсөл | Зураг төсөл боловсруулах |
| 31 | Өмнөговь аймгийн Гурвансайхан нисэх буудлыг 4С ангиллын олон улсын нисэх буудал болгох | ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |
| **Дэд бүтэц: Эрчим хүч** | | |
| 32 | Улаанбаатар хотын өсөн нэмэгдэж буй дулаан цахилгааны хэрэгцээг хангах шинэ эх үүсвэр байгуулах | ТЭЗҮ боловсруулах |
| 33 | Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станцын дэд бүтцийг түшиглэн тохируулгын горимд ажиллах хийн станц | ТЭЗҮ боловсруулах |
| 34 | Багануур-Чойрын 220кВ-ын 2 хэлхээ 200 км урттай өндөр хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станцын өргөтгөл | Зураг төсөл боловсруулах |
| 35 | Багануур-Чингис-Чойбалсан чиглэлийн 220 кВ-ын 2 хэлхээт 518 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц | ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |
| 36 | Багануур-Налайх-Сонгино 150 км урттай цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц | ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |
| 37 | 220 кВ-ын Оюут дэд станц, 220 кВ-ын 20 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам | Зураг төсөл боловсруулах |
| 38 | Дархан-Сонгино 220 кВ-ын 2 хэлхээт 230 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станцын өргөтгөл | Зураг төсөл боловсруулах |
| **Дэд бүтэц: Зам, тээвэр** | | |
| 39 | Улаанбаатар хотын олон улсын төмөр замын төв буудлыг шинэчлэх төсөл | ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |
| 40 | Бүсийн нислэгийн хөдөлгөөний нөөц төв байгуулах төсөл | ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |
| 41 | Улаанбаатар хотын баруун, зүүн хэсэгт төрөлжсөн тээвэр, логистикийн төв байгуулах төсөл | Зураг төсөл боловсруулах |
| 42 | Дорноговь аймгийн Сайншанд сум, Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сум, Гурван тэс сумын Шивээ хүрэн боомтод уул уурхайн бүтээгдэхүүнд түшиглэсэн холимог тээврийн терминал байгуулах төсөл | Зураг төсөл боловсруулах |
| 43 | Сэлэнгэ, Дархан-Уул, Орхон, Өвөрхангай, Ховд аймгуудад хүнсний бүтээгдэхүүн, түүхий эд, газар тариалан, хөдөө аж ахуй, барилгын материалын үйлдвэрлэлд түшиглэcэн орон нутгийн логистикийн төвүүдийг байгуулах | ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |
| 44 | Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг бүс нутгийн хэмжээнд хянах төв | ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |
| 45 | Хөвсгөл нуур болон бусад усан замын тээврийн хэрэгсэл хөвөх боломжтой гол, мөрөн, нуурт усан замын дэд бүтэц /хяналтын пост, зогсоол, бусад хөвөгч байгууламж/ байгуулах | Зураг төсөл боловсруулах |
| 46 | Завханы Доной нисэх буудлыг олон улсын зэрэглэлтэй болгох | ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |
| 47 | Сайншанд-Баруун-Урт-Хөөт чиглэлийн зүүн хөндлөн төмөр зам | ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |
| 48 | Зүүн босоо чиглэлийн төмөр зам | ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |
| 49 | Баруун босоо чиглэлийн төмөр зам | ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |
| **Дэд бүтэц: Барилга, хот байгуулалт** | | |
| 50 | Үндэсний орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийг бэхжүүлэх төсөл | Судалгаа, ТЭЗҮ боловсруулах |
| 51 | Орхоны хөндийд шинэ нийслэл байгуулах | Судалгаа, ТЭЗҮ боловсруулах |
| 52 | Монгол Улс, Оросын Холбооны Улсын хилийг шалгах, зураглах ажил | Судалгаа, ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |
| **ТАВ. ЗАСАГЛАЛ** | | |
| 53 | Төлбөрийн системийн шинэчлэлийн төслийн 2 дугаар үе шат | Судалгаа, тооцоо, загвар, ТЭЗҮ боловсруулах |
| 54 | Төсөл хөгжүүлэх сан байгуулах төсөл | Судалгаа, тооцоо, загвар, ТЭЗҮ боловсруулах |
| **ЗУРГАА. НОГООН ХӨГЖИЛ** | | |
| 55 | Аюултай хог, хаягдлын төвлөрсөн байгууламж төсөл | ТЭЗҮ-ийг шинэчлэх, зураг төсөл боловсруулах |
| 56 | Хэрлэн-Тооно төсөл | ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |
| 57 | Орхон-Онги төсөл | ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |
| 58 | Төвийн бүсэд усан болон усан цэнэгт цахилгаан станц барих | ТЭЗҮ боловсруулах |
| 59 | Нарны эрчим хүчийг дулаан хангамжийн эх үүсвэрт ашиглах технологи төсөл | ТЭЗҮ боловсруулах |
| 60 | Сэргээгдэх эрчим хүчний хөгжлийг дэмжих төсөл | Судалгаа, ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |
| **ДОЛОО. АМАР ТАЙВАН, АЮУЛГҮЙ НИЙГЭМ** | | |
| 61 | Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийг бүхэлд нь хамарсан ашиглалтын хугацаа урттай орчин үеийн технологийн шаардлагыг хангасан камержуулалтын төсөл | Судалгаа, ТЭЗҮ боловсруулах |
| **НАЙМ. БҮС, ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖИЛ** | | |
| 62 | Улаанбаатар - Мандалговь - Даланзадгад чиглэлийн автозамыг шинэчлэн өргөтгөх | ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |
| 63 | "Цэцэрлэг хот-Эрдэнэцогт сум-Баянхонгор хот-Баянлиг сум-Гурвантэс сум” хүртэлх 700 км босоо тэнхлэгийн автозамын төсөл | ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |
| 64 | Улаанбаатар-Шар хөтөл-Эрдэнэт 100 км хатуу хучилттай автозам төсөл /Орхоны гүүр - Төв аймгийн Жаргалант/ | ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |
| 65 | Арвайхээр - Мандалговь - Чойр чиглэлийн автозам | ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |
| 66 | Ховд-Өлгий чиглэлийн автозамаас Ховд, Эрдэнэбүрэн сум хүртэлх, Алтай-Ховд чиглэлийн автозамаас Чандмань сум, Хөшөөтийн уурхай хүртэлх, Мянгад-Дөргөн чиглэлийн автозамaaс Дөргөн сум хүртэлх нийт 160 км хатуу хучилттай автозам | ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |
| 67 | Сайнцагаан, Эрдэнэдалай, Говь-Угтаал зэрэг сумдад мах, сүү, хоёрдогч түүхий эд боловсруулах үйлдвэр, бизнес инкубатор байгуулах | ТЭЗҮ боловсруулах |
| 68 | Баянхонгор, Говь-Алтай, Төв аймаг, нийслэлийн Багануур дүүргийн бохир ус цэвэрлэх байгууламжийг шинэчлэх, өргөтгөх, шинээр барих төсөл | ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |
| 69 | Хот, суурин газрын төлөвлөсөн ус хангамжийн эх үүсвэр, шугам сүлжээг хяналт, удирдлагын нэгдсэн ухаалаг системд холбох арга хэмжээг үе шаттай хэрэгжүүлэх | Судалгаа, ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |
| 70 | Бүс нутгийн нүүрсний томоохон уурхайнуудыг түшиглэн сайжруулсан түлш үйлдвэрлэх үйлдвэрийг барих (Хөшөөт гэх мэт 5 уурхайг түшиглэн) | ТЭЗҮ боловсруулах |
| 71 | Дорноговь аймгийн Алтанширээ суманд 300 МВт-ын цахилгаан станц, дэд бүтцийг барих ажлыг эхлүүлэх | ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |
| 72 | Дархан-Сэлэнгийн бүс нутгийн агротехникийн парк байгуулах | ТЭЗҮ боловсруулах |
| 73 | "Могойн гол"-ын уурхайг түшиглэн дулааны станц барих | ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |
| 74 | Чаргайтын усан цахилгаан станц барих | ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |
| 75 | Хатгал тосгонд дулааны станц барих | ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |
| 76 | Баянтээг нүүрсний уурхайг түшиглэн 20МВт-ийн цахилгаан станц барих | ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |
| 77 | Сэлэнгэ аймгийн төвд 50 МВт хүчин чадалтай цахилгаан станц барих | ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |
| 78 | Соёмбо музей байгуулах төсөл | ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |
| **ЕС. УЛААНБААТАР БА ДАГУУЛ ХОТ** | | |
| 79 | Инженерийн бэлтгэл арга хэмжээний барилга байгууламжийг  /үерийн далан, суваг, зам талбайн борооны ус зайлуулах болон хөрсний усны шугам сүлжээ/ хөгжүүлэх  төсөл | ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |
| 80 | Шинэ Зуунмод хотын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, инженерийн бэлтгэл арга хэмжээ, инженерийн дэд бүтцийн зураг төслийг боловсруулах, бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлүүлэх | Судалгаа, ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |
| 81 | Майдар эко хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, инженерийн шугам сүлжээний иж бүрэн зураг төсөл боловсруулах, бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлүүлэх | Судалгаа, ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |
| 82 | Улаанбаатар хотын инженерийн шугам сүлжээний төв магистраль шугамыг шинэчлэх, шинээр барих, хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх | Зураг төсөл боловсруулах |
| 83 | Улаанбаатар хотын Багануур дүүргийн дулааны станцыг шинэчлэх | ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |
| 84 | Багтаамж ихтэй нийтийн тээвэр нэвтрүүлэх төсөл | Зураг төсөл боловсруулах |
| 85 | Хотын гол болон туслах гудамж замуудын өргөтгөл, шинэчлэл төсөл -2 / 63.52 км/ | Зураг төсөл боловсруулах |
| 86 | Уулзварын нэвтрүүлэх чадварыг нэмэгдүүлэх төсөл /6 байршил/ | ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |
| 87 | Холбоос замуудыг нэмэгдүүлэх төсөл -2 /47.26 км/ | ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |
| 88 | Улаанбаатар хотын төвлөрлийг сааруулах ажлын хүрээнд 3 дэд төв, 7 олон нийтийн төвийг байгуулах | ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |