Төсөл

Монгол Улсын Их Хурлын 2024 оны ... дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралт

**МОНГОЛ УЛСЫН ХӨГЖЛИЙН 2025 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ**

| **ТЕЗ-ийн үр дүн** | **Хөтөлбөрийн үр дүн** | **Бодлогын үндэслэл** | **Төсөл, арга хэмжээ** | **Шалгуур үзүүлэлт** | **Хэмжих нэгж** | **Үр дүнгийн үзүүлэлт** | | **Санхүүжилт** | | **Үндсэн хариуцагч** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Суурь түвшин /2023 он/** | **Зорилтот түвшин /2025 он/** | **Санхүүжилт, сая.төг** | **Санхүүжилтийн эх үүсвэрийн ангилал** |
| **НЭГ. ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДЛОГО** | | | | | | | | | | |
| 1.1.Бизнес эрхлэх таатай орчныг бүрдүүлнэ. | 1.1.1.Гадаад худалдаа, экспорт хийх таатай орчныг бүрдүүлнэ. | МУХТЖҮЧ-5.2.3, ЗГҮАХ-4.4.2.11 | 1.1.1.1.Эдийн засгийн түншлэлийн хэлэлцээр, Чөлөөт худалдааны хэлэлцээр, Хөрөнгө оруулалтыг хөхиүлэн дэмжих, харилцан хамгаалах тухай хэлэлцээрүүдийг байгуулах | Монгол Улс, Бүгд Найрамдах Солонгос Улс хоорондын Эдийн засгийн түншлэлийн хэлэлцээрийг соёрхон батлуулах арга хэмжээний хэрэгжилт | Хувь | - | 100 | - | Улсын төсөв | ЭЗХЯ |
| Монгол Улс, Евразийн эдийн засгийн холбоо хоорондын Чөлөөт худалдааны хэлэлцээрийг соёрхон батлуулах арга хэмжээний хэрэгжилт | Хувь | - | 100 | - | Улсын төсөв | ЭЗХЯ |
| Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улстай Чөлөөт худалдааны хэлэлцээр шинээр байгуулах арга хэмжээний хэрэгжилт | Хувь | - | 20 | - | Улсын төсөв | ЭЗХЯ |
| Тайландын Хаант Улс, Бүгд Найрамдах Социалист Вьетнам Улс, Бүгд Найрамдах Энэтхэг Улсуудтай Хөрөнгө оруулалтыг хөхиүлэн дэмжих, харилцан хамгаалах тухай хэлэлцээрийг шинэчлэн байгуулах арга хэмжээний хэрэгжилт | Хувь | - | 100 | - | Улсын төсөв | ЭЗХЯ |
| МУХТЖҮЧ-8.1.1, ЗГҮАХ-4.4.2.5 | 1.1.1.2.Эдийн засгийн хамтын ажиллагааны бүс хөгжүүлэх төслийг хэрэгжүүлэх | Төслийн хэрэгжилт | Хувь | 8 | 24 | 14,100.0 | Гадаад зээл | ЭЗХЯ |
| МУХТЖҮЧ-5.2.3, ЗГҮАХ-4.4.2.16 | 1.1.1.3."Гадаад худалдааны цахим нэг цонх" мэдээллийн системийг бүрэн нэвтрүүлэх | Арга хэмжээний хэрэгжилт | Хувь | - | 100 | - | Гадаад зээл | ЭЗХЯ |
| 1.1.2.Зах зээл дэх төрийн оролцоог бууруулна. | МУХТЖҮЧ-5.4.6, ЗГҮАХ-3.2.2.4 | 1.1.2.1.Төрийн өмчит хуулийн этгээдийн хувьцааг биржээр олон нийтэд үе шаттай нээлттэй худалдах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх | Олон нийтийн хяналтад оруулах төрийн өмчит компани | Тоо | 2 | 5 | 100.0 | Улсын төсөв | ЗГХЭГ |
| МУХТЖҮЧ-4.1.2, ЗГҮАХ-3.1.1.2 | 1.1.2.2.Төсвийн санхүүгийн удирдлагын ил тод, үр ашигтай байдлыг дэмжих төслийг хэрэгжүүлэх | Төслийн хэрэгжилт | Хувь | 89 | 100 | 7,713.8 | Гадаад зээл | СЯ |
| 1.1.3.Хөрөнгө оруулалт татах, хамгаалах цогц механизмыг хөгжүүлнэ. | МУХТЖҮЧ-5.2.3, ЗГҮАХ-3.1.3.2 | 1.1.3.1.Хөрөнгө оруулалт хийх, бизнесийн үйл ажиллагаа эрхлэхэд төрөөс мэдээ мэдээллээр хангах, зөвлөгөө өгөх цогц үйлчилгээг тогтворжуулах | Үзүүлэх үйлчилгээний төрөл | Тоо | - | 5 | - | - | ЭЗХЯ |
| 1.2.Хөдөө аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүний экспортыг нэмэгдүүлнэ. | 1.2.1.Малын ашиг шимийг нэмэгдүүлж, малыг чанаржуулна. | МУХТЖҮЧ-8.3.3, ЗГҮАХ-3.3.4.21 | 1.2.1.1.Бэлчээрийн усан хангамжийг нэмэгдүүлэх төслийг хэрэгжүүлэх | Шинэ худгийн тоо | Тоо | 663 | 913 | 1,600.0 | Улсын төсөв | ХХААХҮЯ |
| МУХТЖҮЧ-4.2.2, ЗГҮАХ-3.3.4.12 | 1.2.1.2.Хөдөө аж ахуй, хөдөөгийн хөгжил II төслийг хэрэгжүүлэх | Төслийн хэрэгжилт | Хувь | - | 20 | 10.0 | Гадаад зээл | ХХААХҮЯ |
| МУХТЖҮЧ-8.3.3, ЗГҮАХ-3.3.4.21 | 1.2.1.3.Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлагын хөгжил төслийн нэмэлт санхүүжилт II төслийг хэрэгжүүлэх | Төслийн хэрэгжилт | Хувь | - | 10 | 10.0 | Гадаад зээл | ХХААХҮЯ |
| МУХТЖҮЧ-8.3.4, ЗГҮАХ-3.3.4.30 | 1.2.1.4.“Мал аж ахуйн шинжлэх ухаан, технологи, үйлдвэрлэлийн эко парк"-ийг байгуулах хувийн хэвшлийг дэмжиж, эдийн засгийн эргэлтийг нэмэгдүүлэх төслийг хэрэгжүүлэх | Төслийн хэрэгжилт | Хувь | 70 | 100 | 5,649.0 | Гадаад зээл | ХХААХҮЯ |
| МУХТЖҮЧ-8.3.5, ЗГҮАХ-3.3.4.16 | 1.2.1.5.Монгол Улсыг үхрийн тархи сархиагтах өвчингүй, тайван байдлыг Дэлхийн мал эмнэлгийн эрүүл мэндийн байгууллагаар баталгаажуулах | Олон улсад баталгаажуулах тайлан | Тоо | - | 1 | 45.0 | Улсын төсөв | ХХААХҮЯ |
| МУХТЖҮЧ-2.5.1, ЗГҮАХ-3.3.4.17 | 1.2.1.6.Ургамал, малын эрүүл ахуй, хүнсний аюулгүй байдлыг хангах арга хэрэгслийг сайжруулах төслийг хэрэгжүүлэх | Төслийн хэрэгжилт | Хувь | 85 | 100 | 12,527.9 | Гадаад зээл | СЯ |
| 1.2.2.Олон улсын худалдаанд хориг саад үүсгэдэг малын халдварт өвчнийг бууруулна. | МУХТЖҮЧ-8.3.5, ЗГҮАХ-3.3.4.18 | 1.2.2.1.Мал, амьтны гоц халдварт, халдварт өвчнөөс сэргийлэх вакцинаар бүрэн хангах, жилд 2 удаа вакцинжуулалтад хамруулах | Гоц халдварт өвчний голомт | Тоо | 100 | 100> | 53,779.0 | Улсын төсөв | ХХААХҮЯ |
| Халдварт өвчний голомтын тохиолдол | Тоо | 792 | 792> | 6,763.4 | Улсын төсөв | ХХААХҮЯ |
| 10,287.1 | Орон нутгийн төсөв |
| Зооноз өвчний голомтын тохиолдол | Тоо | 489 | 489> | 7,000.0 | Улсын төсөв | ХХААХҮЯ |
| 1.2.3.Үйлдвэр технологийн паркийн дэд бүтцийг бий болгож, экспортын бүтээгдэхүүний нэр төрлийг нэмэгдүүлнэ. | МУХТЖҮЧ-4.2.2, 8.3.12,  ЗГҮАХ-1.3.2.3 | 1.2.3.1."Шинэ Ховд" үйлдвэр технологийн паркийн бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт төслийг үргэлжлүүлэх | Дэд бүтцийн бүтээн байгуулалт | Хувь | 60 | 80 | 10,000.0 | Улсын төсөв | ХХААХҮЯ |
| МУХТЖҮЧ-9.5.4, ЗГҮАХ-1.2.1.3 | 1.2.3.2."Эмээлт Эко Аж Үйлдвэрийн парк"-ийн цахилгаан хангамжийн барилга угсралтын ажлыг эхлүүлэх | Цахилгаан хангамжийн барилгын ажлын гүйцэтгэл | Хувь | - | 100 | 10.0 | Гадаад зээл | НЗДТГ |
| МУХТЖҮЧ-8.3.9,  ЗГҮАХ-1.3.5.6 | 1.2.3.3.Төвийн бүсийн хөнгөн аж үйлдвэрийн үйлдвэр технологийн паркийн төслийг хэрэгжүүлэх | Дэд бүтцийн бүтээн байгуулалт | Хувь | - | 10 | 7,144.5 | Улсын төсөв | ХХААХҮЯ |
| МУХТЖҮЧ-8.3.9,  ЗГҮАХ-3.3.4.20 | 1.2.3.4.Хөдөө аж ахуйн үйлдвэржилтийн агропарк төслийг хэрэгжүүлэх | Дэд бүтцийн бүтээн байгуулалт | Хувь | - | 100 | 2,000.0 | Улсын төсөв | ХХААХҮЯ |
| МУХТЖҮЧ-8.3.7, ЗГҮАХ-3.3.4.18 | 1.2.3.5.Хөдөө аж ахуй, үйлдвэрлэлийн кластер байгуулах | Дэд бүтцийн бүтээн байгуулалт | Хувь | 60 | 100 | 1,824.6 | Улсын төсөв | ХХААХҮЯ |
| МУХТЖҮЧ-8.3.3 ЗГҮАХ-3.3.4.21 | 1.2.3.6.Ногоон, өрсөлдөх чадвартай хөдөө аж ахуй төслийг хэрэгжүүлэх | Төслийн хэрэгжилт | Хувь | - | 20 | 10.0 | Гадаад зээл | ХХААХҮЯ |
| 1.3.Хүнсний гол нэр төрлийн бүтээгдэхүүний дотоод хангамжийг нэмэгдүүлнэ. | 1.3.1.Гол нэрийн хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлнэ. | МУХТЖҮЧ-7.3.4, ЗГҮАХ-3.3.4.2 | 1.3.1.1.Төмс, хүнсний ногооны зоорь барих | Шинээр байгуулах 300-500 тонны бүрэн автомат, механикжсан агуулах | Тоо | - | 6 | 4,171.2 | Улсын төсөв | ХХААХҮЯ |
| МУХТЖҮЧ-2.5.1, ЗГҮАХ-3.3.4.2 | 1.3.1.2.Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүйн үзүүлэлтийг тодорхойлох чадварыг нэмэгдүүлж, хүнсний аюулгүй байдлыг хангах | Аюулгүйн үзүүлэлт тодорхойлох чадвар | Хувь | - | 10 | 2,223.0 | Улсын төсөв | СХЗГ |
| МУХТЖҮЧ-8.3.14, ЗГҮАХ-3.3.4.4 | 1.3.1.3.Орон нутгийн үйлдвэрлэлийг дэмжих "Бяслаг" төслийг хэрэгжүүлэх | Төслийн хэрэгжилт | Хувь | 40 | 100 | 1,898.0 | Улсын төсөв | ХХААХҮЯ |
| Төслийн хэрэгжилт | Хувь | 65 | 100 | 3,219.4 | Улсын төсөв | ХХААХҮЯ |
| МУХТЖҮЧ-8.3.1, ЗГҮАХ-3.3.4.2 | 1.3.1.4.Хүнсний ногооны үйлдвэрлэл ба усалгаатай хөдөө аж ахуй төслийг хэрэгжүүлэх | Төслийн хэрэгжилт | Хувь | 52 | 68 | 10.0 | Гадаад зээл | ХХААХҮЯ |
| Төслийн хэрэгжилт | Хувь | 52 | 68 | 438.9 | Гадаад тусламж |
| Төслийн хэрэгжилт | Хувь | 52 | 68 | 21,516.4 | Гадаад зээл |
| МУХТЖҮЧ-8.3.6, ЗГҮАХ-3.3.4.33 | 1.3.1.5.Тариалангийн үйлдвэрлэлийг эрсдэлээс хамгаалах, бүс нутагт тохирсон таримал, сорт сонгох зорилгоор анхан шатны үр үржүүлэг, сорт сорилтын төвийг байгуулах | Байгуулах сорт сорих төв | Тоо | - | 1 | 600.0 | Улсын төсөв | ХХААХҮЯ |
| 1.4.Уул уурхайн салбар дахь хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлнэ. | 1.4.1.Геологи, хайгуулын ажлыг эрчимжүүлж, ашигт малтмалын батлагдсан нөөцийг нэмэгдүүлнэ. | МУХТЖҮЧ-6.3.4, ЗГҮАХ-3.3.1.2 | 1.4.1.1.Агаарын геофизикийн судалгааны ажлыг гүйцэтгэх | Талбай хамрагдалт | Хувь | 66 | 80 | 40,000.0 | Улсын төсөв | АҮЭБЯ |
| МУХТЖҮЧ-6.3.4, ЗГҮАХ-3.3.1.2 | 1.4.1.2. Газрын ховор элемент болон өндөр технологийн түүхий эдийн хэтийн төлөвийн судалгаа хийх | Хэрэгжих төсөл | Тоо | 2 | 1 | 692.0 | Улсын төсөв | АҮЭБЯ |
| 1.4.2.Ордуудын ашиглалтыг нэмэгдүүлнэ. | МУХТЖҮЧ-4.2.1, 4.2.11, ЗГҮАХ-3.3.3.7 | 1.4.2.1.Монгол, Францын хамтарсан Ураны төсөл төслийн бэлтгэл ажлыг эхлүүлэх | Арга хэмжээний хэрэгжилт | Хувь | - | 100 | - | Гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулалт | АҮЭБЯ |
| 1.4.3.Боловсруулах хүнд үйлдвэрийг нэмэгдүүлнэ. | МУХТЖҮЧ-4.2.11, ЗГҮАХ-3.3.1.5 | 1.4.3.1.“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ыг түшиглэн "Уул уурхай-металлурги-химийн үйлдвэрийн цогцолбор" үйлдвэрлэл технологийн паркийн дэд бүтцийг байгуулах | Барилгын ажлын гүйцэтгэл | Хувь | 50 | 60 | 89,600.0 | Шууд хөрөнгө оруулалт | АҮЭБЯ |
| МУХТЖҮЧ-4.2.11, ЗГҮАХ-1.3.3.2 | 1.4.3.2.“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын ил уурхайн баяжуулах үйлдвэрийн өргөтгөл, шинэчлэл хийх | Хөрсний тээвэрт мөчлөгт урсгалт тээврийн технологийг нэвтрүүлэх ажлын гүйцэтгэл | Хувь | 50 | 100 | 179,300.0 | Шууд хөрөнгө оруулалт | АҮЭБЯ |
| Хүдэр бэлтгэлийн I шугамын шинэчлэлийн барилга ажлын гүйцэтгэл | Хувь | 70 | 100 | 751,400.0 | Шууд хөрөнгө оруулалт | АҮЭБЯ |
| Баяжуулах үйлдвэрийн хаягдлыг өтгөрүүлэх технологийг нэвтрүүлэх ажлын гүйцэтгэл | Хувь | 20 | 100 | - | Шууд хөрөнгө оруулалт | АҮЭБЯ |
| Баяжуулах үйлдвэрийн хаягдлыг хураах санг шинээр байгуулах ажлын гүйцэтгэл | Хувь | 20 | 100 | - | Шууд хөрөнгө оруулалт | АҮЭБЯ |
| Засвар механикийн заводын өргөтгөл, шинэчлэлийн ажлын гүйцэтгэл | Хувь | 10 | 100 | - | Шууд хөрөнгө оруулалт | АҮЭБЯ |
| МУХТЖҮЧ-4.2.11, ЗГҮАХ-3.3.1.1 | 1.4.3.3."Эрдэнэс-Тавантолгой" ХК-ийн нүүрс тээврийн конвейерийн системийг ашиглалтад оруулах | Барилгын ажлын гүйцэтгэл | Хувь | 2 | 100 | 304,600.0 | Шууд хөрөнгө оруулалт | АҮЭБЯ |
| МУХТЖҮЧ-4.2.11,  ЗГҮАХ-1.3.3.2 | 1.4.3.4.Зэсийн баяжмал боловсруулах үйлдвэр байгуулах | Барилгын ажлын гүйцэтгэл | Хувь | 5 | 30 | 804,774.5 | Шууд хөрөнгө оруулалт | АҮЭБЯ |
| МУХТЖҮЧ-4.2.11, ЗГҮАХ-3.3.1.1 | 1.4.3.5.Дорноговь аймагт "Алтанширээт" үйлдвэрлэл технологийн парк байгуулах | Барилгын ажлын гүйцэтгэл | Хувь | 45 | 80 | 110,500.0 | Гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулалт | АҮЭБЯ |
| МУХТЖҮЧ-4.2.11, ЗГҮАХ-3.3.1.1 | 1.4.3.6.Дорноговь аймагт "Гэрэлт говь" үйлдвэрлэл, технологийн парк байгуулах | Барилгын ажлын гүйцэтгэл | Хувь | 10 | 80 | 59,000.0 | Гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулалт | АҮЭБЯ |
| МУХТЖҮЧ-4.2.11, ЗГҮАХ-1.3.5.2 | 1.4.3.7.Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэрийн дэргэд Ган үйлдвэрлэлийн цогцолбор байгуулна | Барилгын ажлын гүйцэтгэл | Хувь | 5 | 10 | 238,000.0 | Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл, гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулалт | АҮЭБЯ |
| МУХТЖҮЧ-4.2.11, ЗГҮАХ-3.3.1.6 | 1.4.3.8.Газрын тос боловсруулах үйлдвэр байгуулах төслийг үргэлжлүүлэх | Барилгын ажлын гүйцэтгэл | Хувь | 11 | 49 | 449,918.0 | Гадаад зээл | АҮЭБЯ |
| МУХТЖҮЧ-4.2.11, ЗГҮАХ-3.3.1.6 | 1.4.3.9.Газрын тос дамжуулах хоолой байгуулах төслийг үргэлжлүүлэх | Барилгын ажлын гүйцэтгэл | Хувь | 38 | 100 | 449,918.6 | Гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулалт | АҮЭБЯ |
| МУХТЖҮЧ-4.2.1, ЗГҮАХ-3.3.1.10 | 1.4.3.10.Алт цэвэршүүлэх үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтын төслийг эхлүүлэх | Арга хэмжээний хэрэгжилт | Хувь | - | 100 | - | Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл, гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулалт | АҮЭБЯ |
| МУХТЖҮЧ-4.2.11, ЗГҮАХ-3.3.1.13 | 1.4.3.11.Сүхбаатар аймгийн Aсгат сумын нутагт орших Дорнын баялаг үйлдвэрлэл, технологийн паркийг түшиглэн байгуулах Нүүрснээс дизелийн түлш боловсруулах цогцолбор төслийн бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлүүлэх | Төслийн хэрэгжилт | Хувь | 5 | 20 | 315,000.0 | Гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулалт | АҮЭБЯ |
| МУХТЖҮЧ-4.2.11, ЗГҮАХ-3.3.1.13 | 1.4.3.12.Эрчим хүчний нүүрснээс эцсийн бүтээгдэхүүн гарган авах туршилтын үйлдвэр байгуулах ажлыг эхлүүлэх | Барилгын ажлын гүйцэтгэл | Хувь | 10 | 20 | 5,000.0 | Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл, гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулалт | АҮЭБЯ |
| МУХТЖҮЧ-4.2.1,  ЗГҮАХ-3.3.1.5 | 1.4.3.13.“Бор-Өндөр” үйлдвэрлэл, технологийн паркийг түшиглэсэн Жонш боловсруулах цогцолборыг эхлүүлэх | Барилгын ажлын гүйцэтгэл | Хувь | - | 10 | 100,000.0 | Шууд хөрөнгө оруулалт | АҮЭБЯ |
| МУХТЖҮЧ-4.2.11,  ЗГҮАХ-1.3.4.1 | 1.4.3.14.Тавантолгой ҮТП-ийг түшиглэсэн Кокс-химийн цогцолбор үйлдвэрийн бэлэн байдлыг хангах | Барилгын ажлын гүйцэтгэл | Хувь | 10 | 50 | 742,700.0 | Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл, гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулалт | АҮЭБЯ |
| МУХТЖҮЧ-7.3.4, ЗГҮАХ-3.3.1.9 | 1.4.3.15.Газрын тосны бүтээгдэхүүний 3-6 сарын хэрэглээний нөөц бүрдүүлэхэд шаардлагатай улсын нөөцийн шатахууны агуулахын барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах | Барилгын ажлын гүйцэтгэл | Хувь | - | 10 | 625,000.0 | Улсын төсөв | АҮЭБЯ |
| 1.5.Ачаа тээвэрлэх хүчин чадлыг нэмэгдүүлнэ. | 1.5.1.Төмөр замын ачаа тээвэрлэх хүчин чадлыг нэмэгдүүлнэ. | МУХТЖҮЧ-8.1.2, ЗГҮАХ-3.3.2.3 | 1.5.1.1.Гашуунсухайт-Ганцмод боомтод хил дамнасан 18.9 км төмөр зам, ачаа тээврийн шилжүүлэн ачих терминал барих | Барилгын ажлын гүйцэтгэл | Хувь | - | 20 | 260,578.2 | Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл | ЗТЯ |
| МУХТЖҮЧ-8.1.2, ЗГҮАХ-3.3.2.3 | 1.5.1.2.Ханги-Мандал хилийн боомтын хил дамнасан төмөр зам болон ачаа тээврийн шилжүүлэн ачих терминал барих | Барилгын ажлын гүйцэтгэл | Хувь | - | 10 | 175,885.0 | Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл | ЗТЯ |
| МУХТЖҮЧ-8.1.2,  ЗГҮАХ-3.3.2.7 | 1.5.1.3.Арцсуурь-Шивээхүрэн-Нарийнсухайт чиглэлийн 1255 км төмөр замын төслийн хүрээнд Шивээхүрэн-Нарийнсухайт-Шинэжинст чиглэлийн 300 км төмөр зам барих | Барилгын ажлын гүйцэтгэл | Хувь | - | 5 | 683,665.3 | Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл | ЗТЯ |
| МУХТЖҮЧ-8.1.2, ЗГҮАХ-3.3.2.7 | 1.5.1.4.Чойбалсан-Хөөт-Бичигт чиглэлийн 426.7 км төмөр замын төслийн хүрээнд Бичигт-Зүүнхатавч боомтын хил холболтын төмөр зам барих | Барилгын ажлын гүйцэтгэл | Хувь | - | 10 | 556,720.0 | Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл | ЗТЯ |
| МУХТЖҮЧ-8.1.2, ЗГҮАХ-3.3.2.7 | 1.5.1.5.Чойбалсан – Бичигт чиглэлийн босоо тэнхлэгийн төмөр зам​ барих | Барилгын ажлын гүйцэтгэл | Хувь | - | 20 | - | Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл | ЗТЯ |
| МУХТЖҮЧ-8.1.2,  ЗГҮАХ-3.3.2.7 | 1.5.1.6.“Шивээхүрэн – Сэхээ” хил холболтын төмөр зам​ барих | Барилгын ажлын гүйцэтгэл | Хувь | - | 20 | 207,667.1 | Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл | ЗТЯ |
| 1.5.2.Авто замын сүлжээг өргөтгөнө. | МУХТЖҮЧ-8.1.5,  ЗГҮАХ-3.3.2.16 | 1.5.2.1.Дархан-Алтанбулаг чиглэлийн 113.1 км, 4 эгнээ хатуу хучилттай авто замын өргөтгөл, 885.6 у/м гүүрэн байгууламжийн ажил эхлүүлэх | Барилгын ажлын гүйцэтгэл | Хувь | - | 20 | 104,646.9 | Улсын төсөв | ЗТЯ |
| МУХТЖҮЧ-8.1.2,  ЗГҮАХ-3.3.2.16 | 1.5.2.2.Налайх-Замын-Үүд чиглэлийн авто замыг 4 эгнээ болгон өргөтгөн шинэчлэх | Барилгын ажлын гүйцэтгэл | Хувь | - | 10 | 336,000.0 | Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл | ЗТЯ |
| МУХТЖҮЧ-8.1.2,  ЗГҮАХ-3.3.2.22 | 1.5.2.3.Дорнод аймгийн Хэрлэн сумаас Хавиргын боомт чиглэлийн 124.5 км хатуу хучилттай авто зам барих | Барилгын ажлын гүйцэтгэл | Хувь | 15 | 20 | 48,532.5 | Улсын төсөв | ЗТЯ |
| МУХТЖҮЧ-8.1.2, ЗГҮАХ-3.3.2.22 | 1.5.2.4.Баян-Уул сумаас Ульхан боомт хүртэлх 50 км хатуу хучилттай авто зам барих | Барилгын ажлын гүйцэтгэл | Хувь | 15 | 70 | 29,000.0 | Улсын төсөв | ЗТЯ |
| МУХТЖҮЧ-8.1.2, ЗГҮАХ-3.3.2.22 | 1.5.2.5.Өмнөговь аймгийн Ханхонгор сумын Тавантолгой Барууннаран чиглэлийн 32 км авто замын төгсгөлөөс "Цагаандэл уул" хилийн боомт хүртэлх 270 км тусгай зориулалтын авто зам барих | Барилгын ажлын гүйцэтгэл | Хувь | - | 50 | 439,825.5 | Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл | ЗТЯ |
| МУХТЖҮЧ-8.1.2, ЗГҮАХ-3.3.2.22 | 1.5.2.6.Нөмрөг-Улаангом чиглэлийн А18 дугаартай авто замаас Арцсуурь хилийн боомт хүртэлх хатуу хучилттай 159.5 км авто зам барих | Барилгын ажлын гүйцэтгэл | Хувь | - | 30 | 39,884.4 | Улсын төсөв | ЗТЯ |
| МУХТЖҮЧ-8.1.2, 8.1.3,  ЗГҮАХ-3.3.2.23 | 1.5.2.7.Улаанбаатар-Шар хөтөл-Эрдэнэт чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын эхлэл, 92.13 км авто зам барих | Барилгын ажлын гүйцэтгэл | Хувь | - | 50 | 8,069.5 | Улсын төсөв | ЗТЯ |
| МУХТЖҮЧ-8.1.2, 8.1.3, ЗГҮАХ-3.3.2.23 | 1.5.2.8.Бургастай хилийн боомтыг 320 км хатуу хучилттай авто замаар холбох төслийг хэрэгжүүлэх | Барилгын ажлын гүйцэтгэл | Хувь | - | 56 | 215,050.0 | Бусад эх үүсвэр | ЗТЯ |
| МУХТЖҮЧ-4.2.15, 8.1.3, ЗГҮАХ-3.3.2.23 | 1.5.2.9.Бүс нутгийн авто зам хөгжүүлэх төслийн 3 дугаар үе шатны төслийг хэрэгжүүлэх | Улиастай-Алтай чиглэлийн 40 км авто замын төслийн бэлтгэл ажлын явц | Хувь | - | 60 | 10.0 | Гадаад зээл | ЗТЯ |
| Ховд-Улаангом чиглэлийн 163 км авто замын төслийн хэрэгжилт | Хувь | - | 50 | 30,000.0 | Гадаад зээл | ЗТЯ |
| МУХТЖҮЧ-8.1.3, ЗГҮАХ-3.3.2.23 | 1.5.2.10.Чойр-Мандалговь-Арвайхээр чиглэлийн хэвтээ тэнхлэгийн авто зам, Мандалговь-Чойр чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, 2 дугаар үе шатны төслийг хэрэгжүүлэх | Барилгын ажлын гүйцэтгэл | Хувь | - | 50 | 54,887.0 | Улсын төсөв | ЗТЯ |
| МУХТЖҮЧ-8.1.2, ЗГҮАХ-3.3.2.23 | 1.5.2.11.Өмнөговь аймгийн Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн 250 км тусгай зориулалтын авто зам барих | Барилгын ажлын гүйцэтгэл | Хувь | 69 | 75 | 83,510.0 | Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл | ЗТЯ |
| МУХТЖҮЧ-8.1.2, ЗГҮАХ-3.3.2.23 | 1.5.2.12.Төв аймгийн Угтаалцайдам, Цээл, Заамар сумдыг холбох хатуу хучилттай 122.4 км авто замын төслийг хэрэгжүүлэх | Барилгын ажлын гүйцэтгэл | Хувь | 20 | 75 | 30,000.0 | Улсын төсөв | ЗТЯ |
| МУХТЖҮЧ-8.1.2, ЗГҮАХ-3.3.2.23 | 1.5.2.13.Жаргалтхаан-Өмнөдэлгэр чиглэлийн авто замаас Биндэр чиглэлийн хатуу хучилттай 152.5 км авто зам барих | Барилгын ажлын гүйцэтгэл | Хувь | 20 | 75 | 37,497.7 | Улсын төсөв | ЗТЯ |
| МУХТЖҮЧ-8.1.2, ЗГҮАХ-3.3.2.23 | 1.5.2.14.Ерөө сумын төвөөс Бугант чиглэлийн 27.8 км хатуу хучилттай авто замын төслийн эхний үе шатыг хэрэгжүүлэх | Барилгын ажлын гүйцэтгэл | Хувь | 20 | 75 | 5,939.4 | Улсын төсөв | ЗТЯ |
| МУХТЖҮЧ-8.1.3, ЗГҮАХ-3.3.2.23 | 1.5.2.15.Орхонтуул-Цээл чиглэлийн 62.56 км хатуу хучилттай авто замын төслийг хэрэгжүүлэх | Барилгын ажлын гүйцэтгэл | Хувь | - | 50 | 35,534.9 | Улсын төсөв | ЗТЯ |
| МУХТЖҮЧ-8.1.1, 8.1.3, ЗГҮАХ-3.3.2.10 | 1.5.2.16.Баруунбүрэн-Амарбаясгалант хийд чиглэлийн 33.4 км хатуу хучилттай авто замын төслийг хэрэгжүүлэх | Барилгын ажлын гүйцэтгэл | Хувь | - | 50 | 16,435.8 | Улсын төсөв | ЗТЯ |
| МУХТЖҮЧ- 8.1.3, ЗГҮАХ-3.3.2.10 | 1.5.2.17.Баяндалай-Гурвантэс чиглэлийн 80 км хатуу хучилттай авто замын дуусгал, 74.2 км авто замын төслийг хэрэгжүүлэх | Барилгын ажлын гүйцэтгэл | Хувь | - | 30 | 48,042.2 | Улсын төсөв | ЗТЯ |
| МУХТЖҮЧ-8.1.1, 8.1.3, ЗГҮАХ-3.3.2.10 | 1.5.2.18.Мандал сумын Түнхэл тосгоноос Төв аймгийн Батсүмбэр хүртэлх 45.2 км хатуу хучилттай авто зам, Түнхэл тосгон доторх 4 км хатуу хучилттай авто замын төслийг хэрэгжүүлэх | Барилгын ажлын гүйцэтгэл | Хувь | - | 50 | 15,727.7 | Улсын төсөв | ЗТЯ |
| МУХТЖҮЧ-8.1.3, ЗГҮАХ-3.3.2.23 | 1.5.2.19.Улаанбаатар хотын тогтвортой зам, тээвэр төслийг хэрэгжүүлэх | Төслийн хэрэгжилт | Хувь | 33 | 45 | 55,239.9 | Гадаад зээл | НЗДТГ |
| МУХТЖҮЧ-8.1.3, ЗГҮАХ-3.3.2.7 | 1.5.2.20.Улаанбаатар-Шинэ Хархорум хот чиглэлийн 291.3 км авто замыг 4 эгнээ болгон өргөтгөн, шинэчлэх төслийг хэрэгжүүлэх | Төслийн бэлтгэл ажлын явц | Хувь | - | 20 | 10.0 | Гадаад зээл | ЗТЯ |
| 1.6.Боомтын хүчин чадлыг нэмэгдүүлнэ. | 1.6.1.Олон улсын жишигт нийцсэн боомтын тоог нэмэгдүүлнэ. | МУХТЖҮЧ-7.2.3, 8.1.5, ЗГҮАХ-3.3.2 | 1.6.1.1.Гаалийн хяналтын бүсүүдийг орчин үеийн хяналтын тоног төхөөрөмжөөр хангах | Тоног төхөөрөмжийн тоо | Тоо | Рентген-36 ш, Зорчигчийн рентген-3 ш, Пүү-25 ш | Рентген-59 ш, Зорчигчийн рентген-6 ш, Пүү -27 ш | 22,383.7 | Улсын төсөв | СЯ |
| МУХТЖҮЧ-7.2.3, 8.1.5, ЗГҮАХ-3.3.2 | 1.6.1.2.Гаалийн мэдээллийн автоматжуулсан систем болон теле хяналтын нэгдсэн системийн их өгөгдөлд дүн шинжилгээ хийх хиймэл оюун ухаанд суурилсан оношилгооны системийг нэвтрүүлэх | Арга хэмжээний хэрэгжилт | Хувь | 20 | 100 | 10.0 | Гадаад зээл, тусламж | СЯ |
| МУХТЖҮЧ-7.2.3, 8.1.5, ЗГҮАХ-3.3.2 | 1.6.1.3.Хилийн үйлчилгээг сайжруулах бүс нутгийн төслийн нэмэлт санхүүжилтийн хүрээнд Бичигт боомтыг өргөтгөх | Ажлын гүйцэтгэл | Хувь | 71 | 100 | 10,000.0 | Гадаад зээл | БСҮХороо |
| МУХТЖҮЧ-8.1.5, ЗГҮАХ-3.3.2 | 1.6.1.4. Хилийн үр бүтэмжийг сайжруулж, тогтвортой худалдааг дэмжих төслийг хэрэгжүүлэх | Төслийн хэрэгжилт | Хувь | - | 10 | 28,260.9 | Гадаад зээл | БСҮХороо |
| 3,599.7 | Гадаад тусламж | БСҮХороо |
| МУХТЖҮЧ-8.1.5, ЗГҮАХ-3.3.2.1 | 1.6.1.5.Гашуунсухайт боомтын цогцолборын барилгыг ашиглалтад оруулах | Барилгын ажлын гүйцэтгэл | Хувь | 60 | 100 | 45,808.4 | Гадаад зээл | БСҮХороо |
| МУХТЖҮЧ-8.1.5, ЗГҮАХ-3.3.2.1 | 1.6.1.6.Өмнөговь аймгийн Гурвантэс суманд “Шивээхүрэн нурмаг ачааны терминал” барих | Барилгын ажлын гүйцэтгэл | Хувь | - | - | - | Шууд хөрөнгө оруулалт | ЗТЯ |
| МУХТЖҮЧ-8.1.5, ЗГҮАХ-3.3.2.1 | 1.6.1.7.Өмнөговь аймгийн Гурвантэс суманд “Нийтийн зориулалтын тээвэр логистик, агуулахын терминал” барих | Барилгын ажлын гүйцэтгэл | Хувь | - | - | - | Шууд хөрөнгө оруулалт | ЗТЯ |
| МУХТЖҮЧ-8.1.5, ЗГҮАХ-3.3.2.3 | 1.6.1.8.Монгол Улсын боомтын гаалийн хяналт шалгалтын тоног төхөөрөмжийн төслийг хэрэгжүүлэх | Төслийн хэрэгжилт | Хувь | - | 20 | 10.0 | Гадаад тусламж | СЯ |
| 1.7.Эрчим хүчний дотоодын хэрэгцээг хангана. | 1.7.1.Эрчим хүчний салбарыг эдийн засгийн үр ашигтай болгоно. | МУХТЖҮЧ-4.2.16, ЗГҮАХ-3.3.3.1 | 1.7.1.1.Эрчим хүчний өртөг шингэсэн тарифын тогтолцоог хэрэгжүүлж, санхүүгийн алдагдлыг зохистой түвшинд хүргэх | Үйл ажиллагааны ашиг, алдагдал | Тэрбум төгрөг | -47 | - | - | Улсын төсөв | ЭХЯ |
| Хэрэглэгчдэд борлуулах цахилгааны тарифыг нэмэгдүүлэх хувь | Хувь | - | 64 | - | Улсын төсөв | ЭХЯ |
| Хэрэглэгчдэд борлуулах дулааны тарифыг нэмэгдүүлэх хувь | Хувь | - | 28 | - | Улсын төсөв | ЭХЯ |
| МУХТЖҮЧ-4.2.7,ЗГҮАХ-1.1.2.9 | 1.7.1.2.Дулааны IV цахилгаан станцын уурын хүчин чадлыг 500 тн/цагаар нэмэгдүүлэх төслийг хэрэгжүүлэх | Төслийн бэлтгэл ажлын явц | Хувь | - | 10 | 100,000.0 | Бусад эх үүсвэр | ЭХЯ |
| МУХТЖҮЧ-4.2.16, ЗГҮАХ-1.1.2.6 | 1.7.1.3.Дулааны III цахилгаан станцыг 325 МВт-аар өргөтгөх төслийн барилга угсралтын ажлыг эхлүүлэх бэлэн байдлыг хангах | Арга хэмжээний хэрэгжилт | Хувь | - | 50 | 10.0 | Гадаад зээл | ЭХЯ |
| 1.7.2.Сэргээгдэх эрчим хүчний нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлнэ. | МУХТЖҮЧ-4.2.8,  ЗГҮАХ-1.3.2.4 | 1.7.2.1.Эрдэнэбүрэнгийн 90 МВт-ын усан цахилгаан станц барих | Барилгын ажлын гүйцэтгэл | Хувь | 14 | 30 | 100,000.0 | Гадаад зээл | ЭХЯ |
| МУХТЖҮЧ-4.2.7, ЗГҮАХ-1.3.1.5 | 1.7.2.2.Байдрагийн усан цахилгаан станцын төслийг эхлүүлэх | Төслийн бэлтгэл ажлын явц | Хувь | - | 30 | 10.0 | Гадаад зээл | ЭХЯ |
| МУХТЖҮЧ-4.2.7, ЗГҮАХ-3.3.3.6 | 1.7.2.3.Багануур дүүрэгт 50 МВт буюу 200 МВт/цаг батарей хуримтлуурын станцыг барих | Барилгын ажлын гүйцэтгэл | Хувь | - | 100 | 200,000.0 | Орон нутгийн төсөв | ЭХЯ |
| МУХТЖҮЧ-4.2.7, ЗГҮАХ-3.3.3.6 | 1.7.2.4.Цэвэр дулаан хангамжийн загвар төслийг үргэлжлүүлэх | Барилгын ажлын гүйцэтгэл | Хувь | 5 | 50 | 3,985.0 | Гадаад тусламж | ЭХЯ |
| МУХТЖҮЧ-4.2.7, ЗГҮАХ-3.3.3.6 | 1.7.2.5.Өрсөлдөөнт сонгон шалгаруулалтаар нар салхины тархмал эх үүсвэрийн төслийг хэрэгжүүлэх | Барилгын ажлын гүйцэтгэл | Хувь | - | 50 | 174,000.0 | Гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулалт | ЭХЯ |
| МУХТЖҮЧ-4.2.8, ЗГҮАХ-3.3.3.6 | 1.7.2.6.Сэргээгдэх эрчим хүчийг нэмэгдүүлэх төслийг хэрэгжүүлэх | Төслийн хэрэгжилт | Хувь | 70 | 80 | 11,014.0 | Гадаад зээл | ЭХЯ |
| 25,307.1 | Гадаад тусламж | ЭХЯ |
| 1.7.3.Эрчим хүчний найдвартай эх үүсвэрийг нэмэгдүүлнэ. | МУХТЖҮЧ-4.2.8, ЗГҮАХ-3.3.3.6 | 1.7.3.1.Эрчим хүчний сүлжээнд ашиглах том чадлын хуримтлуурын төслийг хэрэгжүүлэх | Төслийн хэрэгжилт | Хувь | 86 | 100 | 77,430.9 | Гадаад зээл | ЭХЯ |
| МУХТЖҮЧ-4.2.8, ЗГҮАХ-1.3.4.4 | 1.7.3.2.Тавантолгойн 300+150 МВт-ын цахилгаан станцын дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтыг хийх | Барилгын ажлын гүйцэтгэл | Хувь | 9 | 20 | - | Гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулалт | ЭХЯ |
| МУХТЖҮЧ-4.2.8,  ЗГҮАХ-1.1.2.12 | 1.7.3.3.Багануурын цахилгаан станц барих төслийг хэрэгжүүлэх | Барилгын ажлын гүйцэтгэл | Хувь | 5 | 40 | 186,000.0 | Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл | ЭХЯ |
| МУХТЖҮЧ-4.2.8, ЗГҮАХ-3.3.3.13 | 1.7.3.4.Багахангай /Бөөрөлжүүт/-н 300 МВт-ын дулааны цахилгаан станц барих | Барилгын ажлын гүйцэтгэл | Хувь | 30 | 95 | 180,000.0 | Гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулалт | ЭХЯ |
| МУХТЖҮЧ-4.2.7, ЗГҮАХ-1.1.2.10 | 1.7.3.5.Налайхын 185 МВт-ын дулааны станцын хүчин чадлын өргөтгөлийн төслийг хэрэгжүүлэх | Барилгын ажлын гүйцэтгэл | Хувь | - | 20 | 16,906.5 | Улсын төсөв | ЭХЯ |
| МУХТЖҮЧ-4.2.8, ЗГҮАХ-3.3.3.5 | 1.7.3.6.Төвийн бүсийн цахилгаан дамжуулах, түгээх сүлжээний үр ашгийг дээшлүүлэх төслийг хэрэгжүүлэх | Төслийн хэрэгжилт | Хувь | 18 | 90 | 15,010.0 | Гадаад зээл | ЭХЯ |
| МУХТЖҮЧ-4.2.8, ЗГҮАХ-1.3.2.4 | 1.7.3.7.“Эрдэнэбүрэн-Мянгад” 220 кВ-ын 68,93 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 220/110/35 кВ-ын “Мянгад” дэд станцыг өргөтгөх төслийг хэрэгжүүлэх | Төслийн бэлтгэл ажлын явц | Хувь | - | 30 | 10.0 | Гадаад зээл | ЭХЯ |
| МУХТЖҮЧ-4.2.8, ЗГҮАХ-1.1.2.2 | 1.7.3.8.Улаанбаатар хотын төвлөрсөн дулаан хангамжийн системийн оргил ачаалалд ажиллах тархмал дулааны эх үүсвэр 5 байршилд барих төслийн 1-р ээлжийг хэрэгжүүлэх | Төслийн хэрэгжилт | Хувь | - | 60 | 60,000.0 | Улсын төсөв, гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулалт | ЭХЯ |
| МУХТЖҮЧ-4.2.8, ЗГҮАХ-3.3.3.16, 3.3.3.40 | 1.7.3.9.Чойр-Сайншанд 230 км урттай 220 кВ-ын хүчдэлтэй цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц барих | Барилгын ажлын гүйцэтгэл | Хувь | - | 50 | 32,920.1 | Гадаад зээл | ЭХЯ |
| 15,524.5 | Гадаад тусламж |
| МУХТЖҮЧ-4.2.8, ЗГҮАХ-3.3.3.29 | 1.7.3.10.Багануур-Чойр чиглэлийн 220 кВ-ын хүчдэлтэй цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц барих | Барилгын ажлын гүйцэтгэл | Хувь | - | 20 | 10.0 | Гадаад зээл | ЭХЯ |
| МУХТЖҮЧ-4.2.8, ЗГҮАХ-3.3.3.29 | 1.7.3.11.Мандалговь-Арвайхээр чиглэлийн 220 кВт-ын 2 хэлхээт 287км урт ЦДАШ, дэд станцуудын өргөтгөл барих төслийг хэрэгжүүлэх | Төслийн бэлтгэл ажлын явц | Хувь | - | 80 | 10.0 | Гадаад зээл | ЭХЯ |
| МУХТЖҮЧ-4.2.8, ЗГҮАХ-3.3.3.29 | 1.7.3.12.Сайншанд-Цагаансуварга чиглэлийн 220 кВ-ын 2 хэлхээт 204,6 км урт ЦДАШ, 220/35 кВ-ын “Цагаансуварга”, 220/110/35 кВ-ын “Сайншанд” дэд станцуудын өргөтгөл барих төслийг хэрэгжүүлэх | Төслийн бэлтгэл ажлын явц | Хувь | - | 80 | 10.0 | Гадаад зээл | ЭХЯ |
| МУХТЖҮЧ-4.2.8, ЗГҮАХ-3.3.3.16 | 1.7.3.13.Дулааны станцын өргөтгөл барих, 21 МВт | Барилгын ажлын гүйцэтгэл | Хувь | 10 | 100 | 11,623.9 | Улсын төсөв | ЭХЯ |
| МУХТЖҮЧ-4.2.8, ЗГҮАХ-3.3.3.31 | 1.7.3.14.Сэлэнгэ аймгийн төвд Сүхбаатарын 70 МВт-ын хүчин чадалтай дулааны цахилгаан станц барих | Барилгын ажлын гүйцэтгэл | Хувь | - | 50 | 200,000.0 | Гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулалт | ЭХЯ |
| МУХТЖҮЧ-4.2.8, ЗГҮАХ-3.3.3.13 | 1.7.3.15.Бөөрөлжүүтийн ДЦС-иас өргөх станцын хамт дулааны шугам барьж суурьшлын бүсийг дулаанаар хангах төслийн бэлэн байдлыг хангах | Барилгын ажлын гүйцэтгэл | Хувь | - | 30 | - | Гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулалт | ЭХЯ |
| 1.8.Дөрвөн улирлын аялал жуулчлалын дэд бүтэц, үйлчилгээг хөгжүүлнэ. | 1.8.1.Жуулчдад зориулсан бүтээгдэхүүний нэр төрлийг нэмэгдүүлнэ. | МУХТЖҮЧ-1.1.2, ЗГҮАХ-3.3.5.11 | 1.8.1.1.Аялал жуулчлалын гадаад сурталчилгаа, маркетингийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх | Гадаадын жуулчдын цахим хандалт | Нэмэгдлийн  хувь | 10 | 30 | 4,000.0 | Улсын төсөв | ССАЖЗЯ |
| Монгол Улсыг сурталчлан оролцсон олон улсын аялал жуулчлалын үзэсгэлэн | Тоо | 5 | 12 | 6,223.0 | Улсын төсөв | ССАЖЗЯ |
| МУХТЖҮЧ-1.1.2, 3.3.4, 8.2.1, ЗГҮАХ-3.3.5.11 | 1.8.1.2.Байгаль, түүх, соёлын аялал жуулчлалын эвент арга хэмжээг зохион байгуулах | Зохион байгуулсан эвент, арга хэмжээ | Тоо | 73 | 83 | 5,000.0 | Улсын төсөв | ССАЖЗЯ |
| МУХТЖҮЧ-1.1.2, 3.3.4, 8.2.1, ЗГҮАХ-3.3.6.7 | 1.8.1.3.Гандантэгчэнлин хийд орчмын орон зайг “Далх, Тасганы дэнжийн Үндэсний соёлын өвийн дурсгалт газар” агуулгаар хөгжүүлж “Буддын шашны соёлын өвийн цогцолбор” болгох | Арга хэмжээний хэрэгжилт | Хувь | - | 100 | 23,484.9 | Улсын төсөв | ССАЖЗЯ |
| МУХТЖҮЧ-4.2.3, ЗГҮАХ-3.3.5.9 | 1.8.1.4.Тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх төслийг хэрэгжүүлэх | Арга хэмжээний хэрэгжилт | Хувь | - | 85 | 29,941.7 | Гадаад зээл | ССАЖЗЯ |
| 1.8.2.Агаарын тээврээр зорчих жуулчдыг нэмэгдүүлнэ. | МУХТЖҮЧ-8.1.6,  ЗГҮАХ-3.3.2.11 | 1.8.2.1."Ховд" нисэх буудлыг 4С ангиллын болгон хүчин чадлыг нэмэгдүүлж, ашиглалтыг сайжруулах төсөл хэрэгжүүлэх | Барилгын ажлын гүйцэтгэл | Хувь | - | 30 | 23,610.0 | Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл | ЗТЯ |
| МУХТЖҮЧ-8.1.6, ЗГҮАХ-3.3.2.11 | 1.8.2.2."Мөрөн" нисэх буудлыг 4С ангиллын болгон хүчин чадлыг нэмэгдүүлж, ашиглалтыг сайжруулах төсөл хэрэгжүүлэх | Барилгын ажлын гүйцэтгэл | Хувь | - | 30 | 5,669.7 | Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл | ЗТЯ |
| МУХТЖҮЧ-8.1.6, ЗГҮАХ-3.3.2.11 | 1.8.2.3."Чойбалсан" нисэх буудлыг 4С ангиллын ангиллын болгон хүчин чадлыг нэмэгдүүлж, ашиглалтыг сайжруулах төсөл хэрэгжүүлэх | Барилгын ажлын гүйцэтгэл | Хувь | - | 30 | 19,830.0 | Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл | ЗТЯ |
| МУХТЖҮЧ-8.1.6, ЗГҮАХ-3.3.2.11 | 1.8.2.4.Дорнод аймгийн Буйр нуур орчимд 4С нисэх буудал байгуулах | Барилгын ажлын гүйцэтгэл | Хувь | - | 10 | 24,500.0 | Улсын төсөв | ЗТЯ |
| МУХТЖҮЧ-8.1.6,  ЗГҮАХ-3.3.2.11 | 1.8.2.5."Гурвансайхан" нисэх буудлыг 4D ангиллын болгон хүчин чадлыг нэмэгдүүлж, ашиглалтыг сайжруулах төсөл хэрэгжүүлэх | Барилгын ажлын гүйцэтгэл | Хувь | - | 30 | 5,669.7 | Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл | ЗТЯ |
| МУХТЖҮЧ-9.5.2, ЗГҮАХ-3.3.2.14 | 1.8.2.6.Өндөрхаан нисэх онгоцны буудлыг шинэчлэх төслийг хэрэгжүүлэх | Төслийн хэрэгжилт | Хувь | 86 | 100 | 1,000.0 | Гадаад тусламж | ЗТЯ |
| 1.8.3.Аялал жуулчлалын бүс нутгийн авто замын дэд бүтцийн чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. | МУХТЖҮЧ-9.5.5, ЗГҮАХ-3.3.2.10 | 1.8.3.1.Олон улс, орон нутгийн чанартай авто замын дагуу үйлчилгээний цогцолбор, амрах талбай байгуулах | Байгуулах үйлчилгээний цогцолбор, амрах талбай | Тоо | 2 | 20 | 18,000.0 | Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл | ЗТЯ |
| МУХТЖҮЧ-8.1.1, 8.1.3,ЗГҮАХ-3.3.2.10 | 1.8.3.2.Завхан аймгийн Солонготын давааны хатуу хучилттай 12.08 км авто зам барих | Барилгын ажлын гүйцэтгэл | Хувь | - | 100 | 18,513.0 | Улсын төсөв | ЗТЯ |
| МУХТЖҮЧ-8.1.1, 8.1.3, ЗГҮАХ-3.3.2.10 | 1.8.3.3.Өлгий-Сагсай-Улаанхус-Цэнгэл сум чиглэлийн хатуу хучилттай 89.13 км авто зам барих | Барилгын ажлын гүйцэтгэл | Хувь | - | 20 | 46,579.7 | Улсын төсөв | ЗТЯ |
| МУХТЖҮЧ-8.1.1, 8.1.3, ЗГҮАХ-3.3.2.10 | 1.8.3.4.Бор-Өндөр-Хэрлэн чиглэлийн хатуу хучилттай 179.7 км авто зам барих | Барилгын ажлын гүйцэтгэл | Хувь | 10 | 70 | 42,000.0 | Улсын төсөв | ЗТЯ |
| МУХТЖҮЧ-8.1.1, 8.1.3, ЗГҮАХ-3.3.2.10 | 1.8.3.5.Улаанбаатар-Арвайхээр чиглэлийн хот хоорондын А0301 авто замаас Өвөрхангай аймгийн Хужирт сумтай холбох хатуу хучилттай 43.3 км авто зам барих | Барилгын ажлын гүйцэтгэл | Хувь | 30 | 70 | 25,357.9 | Улсын төсөв | ЗТЯ |
| МУХТЖҮЧ-8.1.1, 8.1.3, ЗГҮАХ-3.3.2.10 | 1.8.3.6.Хэрлэн-Тосон-Уул-Халх гол чиглэлийн хатуу хучилттай 256 км авто зам барих | Барилгын ажлын гүйцэтгэл | Хувь | - | 20 | 75,000.0 | Улсын төсөв | ЗТЯ |
| МУХТЖҮЧ-8.1.1, 8.1.3, ЗГҮАХ-3.3.2.10 | 1.8.3.7.Баруун-Урт-Сүхбаатар чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 61.9 км, гүүр, 24 у/м барих | Барилгын ажлын гүйцэтгэл | Хувь | 20 | 40 | 5,548.3 | Улсын төсөв | ЗТЯ |
| МУХТЖҮЧ-8.1.1, 8.1.3, ЗГҮАХ-3.3.2.10 | 1.8.3.8.Баруун-Урт-Бичигт чиглэлийн хатуу хучилттай 180 км авто зам барих | Барилгын ажлын гүйцэтгэл | Хувь | - | 20 | 48,000.0 | Улсын төсөв | ЗТЯ |
| МУХТЖҮЧ-8.1.1, 8.1.3, ЗГҮАХ-3.3.2.10 | 1.8.3.9.Баянхонгор-Шаргалжуут чиглэлийн хатуу хучилттай 54.18 км авто зам барих | Барилгын ажлын гүйцэтгэл | Хувь | 20 | 50 | 20,302.4 | Улсын төсөв | ЗТЯ |
| МУХТЖҮЧ-8.1.1, 8.1.3, ЗГҮАХ-3.3.2.10 | 1.8.3.10.Улаанбаатар-Чингис хот чиглэлийн авто замаас Өмнөдэлгэр сум хүртэлх хатуу хучилттай 52.5 км авто зам барих | Барилгын ажлын гүйцэтгэл | Хувь | - | 20 | 12,004.0 | Улсын төсөв | ЗТЯ |
| МУХТЖҮЧ-8.1.1, 8.1.3, ЗГҮАХ-3.3.2.10 | 1.8.3.11.Налайх-Тэрэлж чиглэлийн 37 км авто замыг 4 эгнээ болгон өргөтгөх | Барилгын ажлын гүйцэтгэл | Хувь | - | 25 | 55,500.0 | Улсын төсөв | ЗТЯ |
| МУХТЖҮЧ-8.1.1, 8.1.3, ЗГҮАХ-3.3.2.10 | 1.8.3.12.Цэцэрлэг-Тосонцэнгэл чиглэлийн авто замаас Хорго, Тэрхийн цагаан нуур хүртэлх 13 км хатуу хучилттай авто зам барих | Барилгын ажлын гүйцэтгэл | Хувь | - | 40 | 8,206.1 | Улсын төсөв | ЗТЯ |
| МУХТЖҮЧ-8.1.1, 8.1.3, ЗГҮАХ-3.3.2.10 | 1.8.3.13.Улаанбаатар-Лүн чиглэлийн авто замд байрлах Лүнгийн 327 у/м гүүрийг 4 эгнээ болгон өргөтгөн шинэчлэх | Барилгын ажлын гүйцэтгэл | Хувь | - | 50 | 25,751.0 | Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл | ЗТЯ |
| МУХТЖҮЧ-8.1.1, 8.1.3, ЗГҮАХ-3.3.2.10 | 1.8.3.14.Улаанбаатар-Лүн чиглэлийн 101.7 км авто замыг 4 эгнээ болгон өргөтгөн шинэчлэх | Барилгын ажлын гүйцэтгэл | Хувь | - | 20 | 30,000.0 | Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл | ЗТЯ |
| МУХТЖҮЧ-8.1.1, 8.1.3, ЗГҮАХ-3.3.2.10 | 1.8.3.15.Улаангом-Увс нуур чиглэлийн 26.39 км хатуу хучилттай авто зам барих | Барилгын ажлын гүйцэтгэл | Хувь | - | 70 | 14,909.4 | Улсын төсөв | ЗТЯ |
| МУХТЖҮЧ-8.1.1, 8.1.3, ЗГҮАХ-3.3.2.10 | 1.8.3.16.Булган-Орхон-Хишиг-Өндөр-Гурванбулаг чиглэлийн 133.7 км хатуу хучилттай авто замын төгсгөл 67.8 км авто зам барих | Барилгын ажлын гүйцэтгэл | Хувь | 50 | 70 | 6,607.8 | Улсын төсөв | ЗТЯ |
| МУХТЖҮЧ-8.1.1, 8.1.3, ЗГҮАХ-3.3.2.10 | 1.8.3.17.Орхон-Хишиг-Өндөр-Гурванбулаг сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, 31.08 км авто зам барих | Барилгын ажлын гүйцэтгэл | Хувь | 40 | 100 | 2,420.1 | Улсын төсөв | ЗТЯ |
| МУХТЖҮЧ-8.1.1, 8.1.3, ЗГҮАХ-3.3.2.10 | 1.8.3.18.Өндөрхаан-Норовлин чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл 130 км авто зам барих | Барилгын ажлын гүйцэтгэл | Хувь | 70 | 100 | 57,719.8 | Улсын төсөв | ЗТЯ |
| МУХТЖҮЧ-8.1.1, 8.1.3, ЗГҮАХ-3.3.2.10 | 1.8.3.19.Норовлин сумаас Баян-Уул чиглэлийн 68.3 км хатуу хучилттай авто зам барих | Барилгын ажлын гүйцэтгэл | Хувь | 60 | 100 | 33,433.6 | Улсын төсөв | ЗТЯ |
| МУХТЖҮЧ-8.1.1, 8.1.3, ЗГҮАХ-3.3.2.10 | 1.8.3.20.Хэвтээ тэнхлэгийн хатуу хучилттай авто замтай Цэцэг сумыг холбох 32.4 км авто зам барих | Барилгын ажлын гүйцэтгэл | Хувь | 15 | 70 | 17,919.3 | Улсын төсөв | ЗТЯ |
| МУХТЖҮЧ-8.1.1, 8.1.3, ЗГҮАХ-3.3.2.10 | 1.8.3.21. Мянганы замын хэвтээ тэнхлэгийн Орхон гол-Их тамир чиглэлийн гүүр, 63 км авто зам барих | Барилгын ажлын гүйцэтгэл | Хувь | - | 30 | 36,750.0 | Улсын төсөв | ЗТЯ |
| 1.9.Бизнесийн үйл ажиллагааны зардлыг бууруулна. | 1.9.1.Банк, санхүүгийн салбарын өрсөлдөөнийг нэмэгдүүлнэ. | МУХТЖҮЧ-4.3.3, ЗГҮАХ-3.1.3.2 | 1.9.1.1.Технологид суурилсан бичил санхүүгийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг нэмэгдүүлэх, түүнийг зохицуулж хянахад шаардлагатай эрх зүйн орчныг бүрдүүлж, санхүүгийн технологийн стандартуудыг зах зээлд нэвтрүүлэх | Арга хэмжээний хэрэгжилт | Хувь | - | 100 | - | Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл | СЗХ |
| МУХТЖҮЧ-5.2.3, ЗГҮАХ-3.1.3.4 | 1.9.1.2.Гадаадын банкны салбар байгуулж, хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх | Олон улсын банкны салбар | Тоо | - | 1 | - | Улсын төсөв | Монголбанк |
| МУХТЖҮЧ-4.3.2, ЗГҮАХ-3.1.3.1 | 1.9.1.3.Давхар даатгалын тогтолцоог боловсронгуй болгох хууль эрх, зүйн өөрчлөлтийг хийх | Арга хэмжээний хэрэгжилт | Хувь | - | 100 | - | Улсын төсөв | СЗХ |
| МУХТЖҮЧ-4.3.3, ЗГҮАХ-1.2.2.7 | 1.9.1.4.Бичил санхүүгийн байгууллагын төлбөрийн нэгдсэн систем, түүний хяналтын системийг хөгжүүлэх | Арга хэмжээний хэрэгжилт | Хувь | - | 100 | 200.0 | Бусад эх үүсвэр | СЗХ |
| 1.10.Байгаль орчинд ээлтэй хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлнэ. | 1.10.1.Байгаль орчинд ээлтэй, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлнэ. | МУХТЖҮЧ-2.5.3, 4.2.13, 9.2.3,  ЗГҮАХ-3.4.2.9 | 1.10.1.1.Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах ногоон төсөл, үйл ажиллагааг дэмжих | Цахилгаан халаалтад бүрэн шилжсэн айл өрх | Тоо | 7,890 | 25,000 | 140,000.0 | Орон нутгийн төсөв, гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулалт | НЗДТГ |
| Хийн халаалтад бүрэн шилжих айл өрх | Тоо | 36 | 15,000 | 80,000.0 | Орон нутгийн төсөв, гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулалт | НЗДТГ |
| Ногоон зээлд хамрагдах, зээлийн үр өгөөж хүртэх иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага, айл өрх | Тоо | 6000 | 6,500 | - | Орон нутгийн төсөв, гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулалт | БОУАӨЯ |
| 1.10.2.Ногоон эдийн засгийн санхүүжилтийн механизмийг бүрдүүлнэ. | МУХТЖҮЧ-6.4.1, ЗГҮАХ-3.1.3.11 | 1.10.2.1.Бичил санхүүгийн зах зээлд байгаль орчинд ээлтэй ногоон зээл, санхүүгийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг нэвтрүүлэх | Арга хэмжээний хэрэгжилт | Хувь | - | 100 | - | Улсын төсөв | СЗХ |
| МУХТЖҮЧ-6.2.3, ЗГҮАХ-3.4.2.1 | 1.10.2.2.Байгаль орчны төв лабораторийн чадавхыг сайжруулах төслийг хэрэгжүүлэх | Төслийн хэрэгжилт | Хувь | 2 | 30 | 15,000.0 | Гадаад зээл | БОУАӨЯ |
| 1.11.Байгаль орчны тэнцвэртэй байдлыг хадгална. | 1.11.1.Ойгоор бүрхэгдсэн талбайн хэмжээг нэмэгдүүлнэ. | МУХТЖҮЧ-6.2.5, ЗГҮАХ-3.4.1.4 | 1.11.1.1."Тэрбум мод" үндэсний хөдөлгөөнийг хэрэгжүүлэх | Ойжуулж, нөхөн сэргээлт хийх талбай | Мянган га | 10.7 | 13 | 117,000.0 | Улсын төсөв, орон нутгийн төсөв | БОУАӨЯ |
| Ой зохион байгуулалт явуулах талбай | Сая га | 1.85 | 2.4 | 1,209.0 | Улсын төсөв | БОУАӨЯ |
| Ойн хөнөөлт, шавж өвчний голомтын судалгаа хийх талбай | Сая га | 2 | 2 | 400.0 | Улсын төсөв | БОУАӨЯ |
| Ойн хөнөөлт, шавж өвчний голомттой тэмцэх ажил явуулах талбай | Мянган га | 168 | 318 | 10,500.0 | Улсын төсөв | БОУАӨЯ |
| 1.11.2.Ашиглалтад өртөмтгий амьтан, ургамлын ашиглалтын нөөцийг бүсчлэн бий болгоно. | МУХТЖҮЧ-8.3.3, ЗГҮАХ-3.3.4.21 | 1.11.2.1.Бэлчээрийн ургамалд хөнөөл учруулж мэрэгч амьтад, шавжтай тэмцэх | Бэлчээрийн ургамал хамгааллын арга хэмжээнд хамрагдах талбай | Мянган га | 620 | 700 | 2,500.0 | Улсын төсөв, орон нутгийн төсөв | ХХААХҮЯ |
| МУХТЖҮЧ-6.1.2, 6.2.2, ЗГҮАХ-3.3.4.7 | 1.11.2.2.Ашиглалтад өртөмтгий ургамал, амьтны тархац нөөцийг тогтоох | Тархац нөөцийг тогтоох ургамал-газарзүйн тойрог | Тоо | 5 | 7 | 200.0 | Улсын төсөв | БОУАӨЯ |
| Тархац, нөөцийг тогтоох амьтны зүйл | нэмэгдүүлэх тоо | 3 | 3 | 320.0 | Улсын төсөв | БОУАӨЯ |
| 1.11.3.Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалд уялдуулан усны нөөц, хуримтлалыг нэмэгдүүлнэ. | МУХТЖҮЧ-6.3.1, ЗГҮАХ-3.4.3.11 | 1.11.3.1.Усны нөөцийг хуримтлуулж ус хангамжийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх Хэрлэн-Тооно, Орхон – Онги төслийн бэлэн байдлыг хангах | Арга хэмжээний хэрэгжилт | Хувь | - | 100 | 17,900.0 | Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл | БОУАӨЯ |
| МУХТЖҮЧ- 6.3.3 ЗГҮАХ-1.4.2.6 | 1.11.3.2.Хот, суурин газрын хүн амын ус хангамжийн эх үүсвэрийн нөөцийг тогтоох хайгуул, судалгаа хийх | Хайгуул, судалгаа хийх сум, суурин | Тоо | 1 | 5 | 3,250.0 | Улсын төсөв | БОУАӨЯ |
| МУХТЖҮЧ-6.3.4, ЗГҮАХ-3.4.1.7 | 1.11.3.3.Гидрогеологийн дунд масштабын зураглалын ажлыг өргөжүүлж, усны нөөцийн тархалтыг тогтоох | Гидрогеологийн дунд масштабын зураглал хийх талбай | Хувь | 17.3 | 23 | 5,400.0 | Улсын төсөв | БОУАӨЯ |
| МУХТЖҮЧ-6.3.4, ЗГҮАХ-3.4.2.5 | 1.11.3.4.Газрын доорх усны хяналт-шинжилгээний цооног өрөмдөж, мониторингийн тоног төхөөрөмж суурилуулан газрын доорх усны хяналт-шинжилгээний сүлжээнд холбож, хамрах хүрээг өргөтгөх | Усны хяналт-шинжилгээний сүлжээнд холбогдох цооног | Тоо | 325 | 350 | 1,000.0 | Улсын төсөв | БОУАӨЯ |
| МУХТЖҮЧ-6.3.1, ЗГҮАХ- 3.4.2.2 | 1.11.3.5.Улаанбаатар хотын ус хангамжийг нэмэгдүүлэх | Арга хэмжээний хэрэгжилт | Хувь | 57 | 75 | 202,388.3 | Гадаад тусламж | СЯ |
| 1.11.4.Цөлжилт, газрын доройтлыг бууруулна. | МУХТЖҮЧ-6.4.2, ЗГҮАХ-3.4.1.2 | 1.11.4.1.НҮБ-ын Цөлжилттэй тэмцэх тухай суурь конвенцын Талуудын 17 дугаар бага хурлыг 2026 онд зохион байгуулах бэлтгэл ажлыг хангах | Барилгын ажлын хэрэгжилт, хувь | Хувь | - | 100 | 50,000.0 | Улсын төсөв | БОУАӨЯ |
| МУХТЖҮЧ-6.2.1, ЗГҮАХ-3.4.1.2 | 1.11.4.2.Хөрс хамгаалах, доройтсон газрын байгалийн ургамлын сэргэн ургалтыг дэмжих | Байгалийн ургамлын сэргэн ургалтыг дэмжиж, хамгаалах талбай | Га | 10 | 500 | 3,000.0 | Улсын төсөв | БОУАӨЯ |
| МУХТЖҮЧ-6.1.2, 6.2.2,  ЗГҮАХ-3.4.1.2, 3.4.1.3 | 1.11.4.3.Нэн ховор, ховор амьтан, ургамлыг хамгаалах, нөхөн сэргээх, хадгалах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх | Хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээг шинээр хэрэгжүүлэх нэн ховор, ховор амьтан, ургамлын тоо | Нэмэгдүүлэх тоо | 5 | 4  (ургамал 2, амьтан 2) | 1,000.0 | Улсын төсөв | БОУАӨЯ |
| МУХТЖҮЧ-6.2.1, ЗГҮАХ-3.4.1.2 | 1.11.4.4.Цөлжилтийг сааруулах элсний нүүлтээс хамгаалах зурвас байгуулах, ургамал тариалах | Хамгаалалтын зурвас байгуулах ургамал тариалсан талбай | Га | 200 | 500 | 1,500.0 | Улсын төсөв | БОУАӨЯ |
| МУХТЖҮЧ-6.4.2, ЗГҮАХ-3.4.2.2 | 1.11.4.5.Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох төслийг хэрэгжүүлэх | Төслийн хэрэгжилт | Хувь | 21 | 34 | 21,260.0 | Гадаад тусламж | БОУАӨЯ |
| 1.12.Шинжлэх ухаан, технологи, инновацыг хөгжүүлийг эрчимжүүлнэ. | 1.12.1.Шинжлэх ухаан, технологийн нэгдсэн бодлогыг хэрэгжүүлж, мэдлэгийн эдийн засгийн суурийг бэхжүүлнэ. | МУХТЖҮЧ-5.3.2, ЗГҮАХ-3.3.7.6 | 1.12.1.1.Их өгөгдөл, хиймэл оюун ухаан, GIS, блокчэйн технологийг ашиглан шинжлэх ухааны нотолгоонд суурилсан хөгжлийн бодлого боловсруулах орон зайн цахим дэд бүтцийг бий болгох | Арга хэмжээний хэрэгжилт | Хувь | - | 60 | 2,500.0 | Улсын төсөв | ЭЗХЯ |
| МУХТЖҮЧ-2.4.1, ЗГҮАХ-3.3.7.7 | 1.12.1.2.Үндэсний судалгаа хөгжүүлэлтийн төслүүдийг хэрэгжүүлэх | Хэрэгжүүлэх төсөл | Тоо | - | 12 | 12,000.0 | Улсын төсөв | ЭЗХЯ |
| 1.12.1.3. Эрдэм шинжилгээний байгууллагын судалгааны үндсэн чиглэлийн үйл ажиллагааг дэмжих | Судалгаа хөгжүүлэлтийн ажлын үр дүн | Тоо | - | 50 | 5,000.0 | Улсын төсөв | ЭЗХЯ |
| МУХТЖҮЧ-2.4.1, ЗГҮАХ-3.3.7.1 | 1.12.1.4.Монгол судлалын үйл ажиллагааг дэмжих | Хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний | Тоо | 26 | 35 | 3,500.0 | Улсын төсөв | ЭЗХЯ |
| МУХТЖҮЧ-2.4.5, ЗГҮАХ-3.3.7.4 | 1.12.1.5.Үр дүнд суурилсан санхүүжилтийн тогтолцоог нэвтрүүлж, судалгаа хөгжүүлэлтийн ажлын үр ашгийг нэмэгдүүлэх | Хэрэгжүүлэх төсөл | Тоо | 803 | 1,310 | 37,000.0 | Улсын төсөв | ЭЗХЯ |
| 1.12.2.Хувийн хэвшлийн шинжлэх ухаан, технологийн үйл ажиллагааг дэмжиж, бүтээмжийг нэмэгдүүлнэ. | МУХТЖҮЧ-2.4.4, ЗГҮАХ-3.3.7.4 | 1.12.2.1.Шинжлэх ухаан, технологи болон аж үйлдвэрийн тэргүүлэх чиглэлийг дэмжсэн үндэсний технологи дамжуулах хөтөлбөр хэрэгжүүлэх | Арга хэмжээний хэрэгжилт | Хувь | - | 30 | 2,500.0 | Улсын төсөв | ЭЗХЯ |
| МУХТЖҮЧ-2.4.6, ЗГҮАХ-3.3.7.6 | 1.12.2.2.Судалгаа хөгжүүлэлтийн ажлын хөрөнгө оруулалтад татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлт үзүүлэх хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх | Арга хэмжээний хэрэгжилт | Хувь | - | 100 | - | Улсын төсөв | ЭЗХЯ |
| МУХТЖҮЧ-2.4.2, ЗГҮАХ-3.3.7.1 | 1.12.2.3.Судалгаа хөгжүүлэлтийн ажил, технологи дамжуулалт, ашиглалтыг дэмжих хамтарсан санхүүжилтийг хэрэгжүүлэх | Дэмжлэг үзүүлэх төсөл | Тоо | - | 15 | 5,000.0 | Улсын төсөв | ЭЗХЯ |
| 1.12.3.Шинжлэх ухаан, технологийн хүний нөөцийг хөгжүүлнэ. | МУХТЖҮЧ-2.4.2, ЗГҮАХ-3.3.7.2 | 1.12.3.1.Шинжлэх ухаан, технологийн хүний нөөцийг хөгжүүлэх нэгдсэн хөтөлбөрийг батлан, хэрэгжүүлэх | Арга хэмжээний хэрэгжилт | Хувь | - | 30 | 3,800.0 | Улсын төсөв | ЭЗХЯ |
| МУХТЖҮЧ-2.4.2, ЗГҮАХ-3.3.7.2 | 1.12.3.2.Хүний нөөцийн нэгдсэн хөтөлбөрийн хүрээнд гадаад улсад сурч, нарийн мэргэжлийн инженер, академик ажил эрхэлж байгаа хүний нөөцөд чиглэсэн "Brain Drain-Brain Gain" тусгайлсан хөтөлбөрийг батлуулж, хэрэгжүүлэх | Арга хэмжээний хэрэгжилт | Хувь | - | 30 | 1,150.0 | Улсын төсөв | ЭЗХЯ |
| 1.12.4.Шинжлэх ухааны паркийг байгуулна. | МУХТЖҮЧ-2.4.5, ЗГҮАХ-3.3.7.6 | 1.12.4.1.Шинжлэх ухааны паркийн эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх | Арга хэмжээний хэрэгжилт | Хувь | - | 100 | - | Улсын төсөв | ЭЗХЯ |
| МУХТЖҮЧ-2.4.5, ЗГҮАХ-3.3.7.6 | 1.12.4.2.Шинжлэх ухааны виртуал парк байгуулах төслийг хэрэгжүүлэх | Арга хэмжээний хэрэгжилт | Хувь | - | 100 | 1,500.0 | Улсын төсөв | ЭЗХЯ |
| МУХТЖҮЧ-2.4.5, ЗГҮАХ-3.3.7.6 | 1.12.4.3.Салбар дундын, салбар дамнасан судалгаа хөгжүүлэлтэд түшиглэсэн хүрээлэн буй орчин, нийгэм эдийн засаг, засаглалын цогц нэгдэл бүхий шинжлэх ухаан, технологийн паркийн төслийг хэрэгжүүлэх | Ажлын гүйцэтгэл | Хувь | - | 20 | 12,000.0 | Улсын төсөв | ЭЗХЯ |
| **ХОЁР. БҮСЧИЛСЭН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО** | | | | | | | | | | |
| 2.1.Орон нутгийн эдийн засгийн чадамжийг нэмэгдүүлнэ. | 2.1.1.Орон нутгийн бие даасан байдлыг нэмэгдүүлнэ. | МУХТЖҮЧ-4.2.8,  ЗГҮАХ-1.3.3.3. | 2.1.1.1.Эгийн голын 315 МВт-ын хүчин чадал бүхий усан цахилгаан станц төслийн байгаль орчинд үзүүлэх олон талт нөлөөллийн судалгааг Дэлхийн өвийн хорооны аргачлалд нийцүүлэн боловсруулах | Ажлын гүйцэтгэл | Хувь | 9 | 20 | 2,000.0 | Улсын төсөв | ЭХЯ |
| МУХТЖҮЧ-4.2.7, ЗГҮАХ-3.3.3.33 | 2.1.1.2.Төвийн бүсийн нэгдсэн сүлжээнд ажиллах 100 МВт-ын хуримтлуурт усан цахилгаан станц барих төслийн бэлтгэл ажлыг хангах | Барилгын ажлын гүйцэтгэл | Хувь | 5 | 30 | 1,000.0 | Гадаад тусламж | ЭХЯ |
| МУХТЖҮЧ-4.2.7, ЗГҮАХ-3.3.3.16 | 2.1.1.3.10 Аймгийн төвд дулааны станц, дулааны шугам сүлжээ, дулаан түгээх төв барих | Барилгын ажлын гүйцэтгэл | Хувь | 40 | 100 | 50,000.0 | Гадаад зээл | ЭХЯ |
| МУХТЖҮЧ-4.2.7, ЗГҮАХ-3.3.3.16 | 2.1.1.4.10 Аймгийн төвд баригдах дулааны станцын дэд бүтцийг байгуулах, дулаан түгээх сүлжээг шинэчлэх, шинээр барих | Барилгын ажлын гүйцэтгэл | Хувь | 10 | 100 | 19,257.1 | Улсын төсөв | ЭХЯ |
| МУХТЖҮЧ-4.2.11, ЗГҮАХ-3.3.3.5 | 2.1.1.5.Бүс нутгийн найдвартай цахилгаан хангамж төслийн 1 дүгээр үе шатыг гүйцэтгэх | Барилгын ажлын гүйцэтгэл | Хувь | - | 40 | 23,940.0 | Улсын төсөв | ЭХЯ |
| МУХТЖҮЧ-4.2.11, ЗГҮАХ-1.3.6.3 | 2.1.1.6.Зүүн бүсийг Говийн бүстэй интеграцчилан хөгжүүлж, кокс, химийн бүтээгдэхүүн болон нүүрс-эрчим хүчний үйлдвэр, бусад дагалдах үйлдвэр бүхий үйлдвэрлэл, технологийн паркийг байгуулах ажлыг эхлүүлэх | Барилгын ажлын гүйцэтгэл | Хувь | - | 20 | 175,793.3 | Шууд хөрөнгө оруулалт | АҮЭБЯ |
| МУХТЖҮЧ-2.2.3,  ЗГҮАХ-2.3.2.2, 3.3.3.3 | 2.1.1.7.Дархан-Уул аймагт бүсийн нэгдсэн эмнэлэг байгуулах | Барилгын ажлын гүйцэтгэл | Хувь | - | 20 | 32,356.0 | Гадаад зээл | ЭМЯ |
| 18,500.0 | Гадаад тусламж |
| 2.1.2.Бүс, орон нутаг дахь хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлнэ. | МУХТЖҮЧ-4.2.11, ЗГҮАХ-1.3.4.1 | 2.1.2.1.Тавантолгой ҮТП-ийг түшиглэсэн Кокс-химийн цогцолбор үйлдвэрийн бэлэн байдлыг хангах | Барилгын ажлын гүйцэтгэл | Хувь | - | 20 | 273,189.5 | Шууд хөрөнгө оруулалт | АҮЭБЯ |
| МУХТЖҮЧ-4.2.9,  ЗГҮАХ-1.3.5.4 | 2.1.2.2.Алтанбулаг чөлөөт бүсийн ачаа тээвэр, барилгын материалын логистикийн төв байгуулах | Барилгын ажлын гүйцэтгэл | Хувь | - | 5 | 15,000.0 | Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл | ШСАА С.Амарсайхан |
| МУХТЖҮЧ-6.4.1,  ЗГҮАХ-3.1.3.11 | 2.1.2.3.“Аймаг, сумын бүсчилсэн ногоон хөгжлийн хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр” төслийг хэрэгжүүлэх | Төслийн хэрэгжилт | Хувь | - | 10 | 19,751.5 | Гадаад зээл | ЭЗХЯ |
| МУХТЖҮЧ-8.1.5, ЗГҮАХ-3.2.2.12 | 2.1.2.4.Чөлөөт бүсүүдийн инженерийн дэд бүтцийг байгуулах | Замын-Үүд чөлөөт бүсийн дэд бүтэц, барилга байгууламжийн барилгын ажлын гүйцэтгэл | Хувь | 3 | 100 | 21,400.0 | Гадаад зээл | ШСАА С.Амарсайхан |
| Алтанбулаг чөлөөт бүс доторх 13.8 км авто зам, чөлөөт бүсээс хил хүртэлх хүзүүвчний хэсгийн 0.81 км авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэл | Хувь | - | 100 | 47,400.0 | Улсын төсөв | ШСАА С.Амарсайхан |
| МУХТЖҮЧ-8.1.3, ЗГҮАХ-1.2.1.2 | 2.1.2.5.Монгол Улсын тээврийн холболт ба логистикийг сайжруулах төслийг хэрэгжүүлэх | Төслийн хэрэгжилт | хувь | 1 | 7 | 25,476.0 | Гадаад зээл | ЗТЯ |
| МУХТЖҮЧ-6.4.2, ЗГҮАХ-3.4.2.2 | 2.1.2.6.Ногоон, уур амьсгалд дасан зохицох чадвар бүхий Аймаг сумдын төвийг хөгжүүлэх бүс нутгийн хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн 1-р үе шатны төслийг хэрэгжүүлэх | Төслийн бэлтгэл ажлын явц | Хувь | - | 100 | 10.0 | Гадаад зээл | ХББОСЯ |
| 2.2.Улаанбаатар хотын зорчих дэд бүтцийн хүртээмжийг сайжруулна. | 2.2.1.Авто замын ачааллыг бууруулна. | МУХТЖҮЧ-8.1.3, ЗГҮАХ-1.1.5.2 | 2.2.1.1.Туулын авто замыг Нүхтийн авто замтай холбох Наадамчдын гудамжны 800 у/м гүүр барих | Барилгын ажлын гүйцэтгэл | Хувь | - | 50 | 52,360.0 | Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл | НЗДТГ |
| МУХТЖҮЧ-8.1.3, 9.3.3, ЗГҮАХ- 1.1.3.6 | 2.2.1.2."Сэлбэ сэргэлт" төслийн бүтээн байгуулалтыг үргэлжлүүлэх | Барилгын ажлын гүйцэтгэл | Хувь | - | 10 | 1,500,000.0 | Гадаад зээл /Үнэт цаас/ | НЗДТГ |
| МУХТЖҮЧ-9.2.4,  ЗГҮАХ-1.1.4.2 | 2.2.1.3.Явган хүний зам, дугуйн замын бүрэн төлөвлөлтийг хийж, явган зорчигчдод ээлтэй дэд бүтцийг сайжруулах | Арга хэмжээний хэрэгжилт | Хувь | ~~-~~ | 100 | - | Орон нутгийн төсөв | НЗДТГ |
| 2.2.2.Нийтийн тээврийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. | МУХТЖҮЧ-9.3.4,  ЗГҮАХ-1.1.5.3 | 2.2.2.1.Их багтаамжийн нийтийн тээврийн хэрэгсэл “Метро" байгуулах төслийн бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлүүлэх | Төслийн хэрэгжилт | Хувь | - | 10 | - | Орон нутгийн төсөв, төр, хувийн хэвшлийн түншлэл, бусад эх үүсвэр | НЗДТГ |
| МУХТЖҮЧ-9.3.4,  ЗГҮАХ-1.1.5.3 | 2.2.2.2.Нийслэлийн нийтийн тээвэрт "Дүүжин замын тээвэр нэвтрүүлэх” төсөл хэрэгжүүлэх | 2-р шугамын барилга, угсралтын ажлын гүйцэтгэл | Хувь | - | 100 | 20,000.0 | Гадаад зээл | НЗДТГ |
| МУХТЖҮЧ-9.3.4, ЗГҮАХ-1.1.5.5 | 2.2.2.3.Нийтийн тээврийн санхүүжилтийн тогтолцоог оновчтой болгож, салбарыг бие даасан болгох | Арга хэмжээний хэрэгжилт | Хувь | - | 100 | - | Орон нутгийн төсөв | НЗДТГ |
| МУХТЖҮЧ-9.3.4, ЗГҮАХ-1.1.5.5 | 2.2.2.4.Нийтийн тээврийн чиглэл, тээврийн хэрэгслийн хуваарилалтыг оновчтой болгох | Хүлээлтийн хугацааны бууралт | Хувь | - | 100 | - | Орон нутгийн төсөв | НЗДТГ |
| 2.3.Төвлөрлийг сааруулж, агаарын бохирдлыг бууруулна. | 2.3.1.Инженерийн бүрэн хангамжтай сууцанд амьдардаг өрхийн тоог нэмэгдүүлнэ. | МУХТЖҮЧ-4.2.7, ЗГҮАХ-1.1.3.6 | 2.3.1.1.Инженерийн дэд бүтцийг сайжруулах төслийг хэрэгжүүлэх | Төслийн бэлтгэл ажлын явц | хувь | - | 100 | 10.0 | Гадаад тусламж | ХББОСЯ |
| МУХТЖҮЧ-9.3.2,  ЗГҮАХ-1.1.3.6 | 2.3.1.2.1000 айлын орон сууцны хорооллын гадна дулаан хангамжийн шугам сүлжээний бүтээн байгуулалтыг хийх | Дэд бүтцийн бүтээн байгуулалт | Хувь | - | 60 | 5,463.3 | Улсын төсөв | ХББОСЯ |
| МУХТЖҮЧ-9.3.2, ЗГҮАХ- 1.1.3 | 2.3.1.3.Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн хүрээнд хэрэгжих 1,800 айлын "Эко яармаг-1" төслийг хэрэгжүүлэх | Барилгын ажлын гүйцэтгэл | Хувь | - | 30 | 9,500.0 | Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл | ХББОСЯ |
| МУХТЖҮЧ-9.3.2, ЗГҮАХ- 1.1.3.3 | 2.3.1.4.Иргэдийг орон сууцжуулах хэрэгцээ, шаардлагыг тодорхойлж, эрх зүйн орчныг сайжруулах | Хуулийн төсөл | Тоо | - | 5 | 2,500.0 | Улсын төсөв | ХББОСЯ |
| МУХТЖҮЧ-9.3.2, ЗГҮАХ- 2.4.1.7 | 2.3.1.5."Миний амины орон сууц" хөтөлбөрийн хүрээнд гэр хорооллын иргэдэд эрчим хүчний хэмнэлттэй амины орон сууц барьсан тохиолдолд 30 сая төгрөгийн санхүүжилтийн дэмжлэг үзүүлэх | Дэмжлэгийн хүрээнд баригдах амины орон сууц | Тоо | - | 1,000 | 30,000.0 | Улсын төсөв | ХББОСЯ |
| МУХТЖҮЧ-9.3.2, ЗГҮАХ-1.1.3.3 | 2.3.1.6."Миний сонголт-Орон нутаг" хөдөөгийн сэргэлтийн хүрээнд хэрэгжүүлж буй 3 хувийн хүүтэй ипотекийн зээлийн хөтөлбөрийг эхний 3 жилд хэрэгжүүлж, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх | Хөтөлбөрт хамрагдах өрх | Тоо | - | 4,762 | 63,500.0 | Улсын төсөв | ХББОСЯ |
| МУХТЖҮЧ-9.3.2,ЗГҮАХ-1.1.3.3 | 2.3.1.7."Миний анхны байр" ипотекийн хөнгөлөлттэй зээлийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх | Зээлд хамрагдах өрх | Тоо | 8,889 | 9,000 | 1,200,000.0 | Бусад эх үүсвэр | Монголбанк |
| МУХТЖҮЧ-9.3.2, ЗГҮАХ-1.1.3.3 | 2.3.1.8."Миний сонголт-Төрийн алба" орон нутагт төрийн албан хаагчдын түрээсийн орон сууц барих төслийг хэрэгжүүлэх | Төрийн албан хаагчдын орон сууц | Тоо | - | 720 | 30,000.0 | Улсын төсөв | ХББОСЯ |
| МУХТЖҮЧ-9.3.2, ЗГҮАХ-1.1.3.5 | 2.3.1.9.Бага, дунд орлоготой иргэдийн төлбөрийн чадварт нийцсэн 5,616 айлын орон сууц барих төслийг хэрэгжүүлэх | Арга хэмжээний хэрэгжилт | Хувь | - | 30 | 6,918.0 | Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл | ХББОСЯ |
| МУХТЖҮЧ-9.3.2, ЗГҮАХ-1.1.3.3 | 2.3.1.10.Бага, дунд орлоготой иргэдийн төлбөрийн чадварт нийцсэн 5,002 айлын "Солонго-I,II" орон сууцны хорооллын төслийг хэрэгжүүлэх | Ашиглалтад орох орон сууц | Хувь | 5 | 45 | 200,000.0 | Гадаад зээл | ХББОСЯ |
| МУХТЖҮЧ-3.2.2, ЗГҮАХ-1.2.2.2 | 2.3.1.11.1,008 айлын түр суурьшуулах орон сууцын төслийг хэрэгжүүлэх | Төслийн хэрэгжилт | хувь | 70 | 100 | 40,231.8 | Гадаад тусламж | ХББОСЯ |
| МУХТЖҮЧ-3.2.2, ЗГҮАХ-3.1.3.8 | 2.3.1.12.Улаанбаатар хотын ногоон орон сууц төслийг хэрэгжүүлэх | Төслийн хэрэгжилт | хувь | 40 | 100 | 6,897.2 | Гадаад тусламж | ХББОСЯ |
| МУХТЖҮЧ-9.3.3,ЗГҮАХ-1.1.2.2 | 2.3.1.13.Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх төслийг хэрэгжүүлэх | Арга хэмжээний хэрэгжилт | Хувь | 54 | 100 | 23,750.4 | Гадаад зээл | ЭХЯ |
| МУХТЖҮЧ-4.2.12, ЗГҮАХ-3.3.3.16, 1.1.2.2 | 2.3.1.14.Улаанбаатар хотын төвийн дулаан хангамжийн төслийг хэрэгжүүлэх | Төслийн хэрэгжилт | хувь | 74 | 90 | 3,421.8 | Гадаад зээл | ЭХЯ |
| 3,421.8 | Гадаад тусламж |
| МУХТЖҮЧ-9.3.2, ЗГҮАХ-1.1.3.3 | 2.3.2.15.Гэр хорооллыг дахин төлөвлөн барилгажуулах төслийг үргэлжлүүлэх | Төсөлд хамрагдсан өрх | Тоо | 17,984 | 23,604 | 35,992.9 | Орон нутгийн төсөв | НЗДТГ |
| МУХТЖҮЧ-9.3.2, ЗГҮАХ-2.4.1.2 | 2.3.2.16."Баянголын амын орлогод нийцсэн орон сууц төсөл"-ийн хүрээнд 2007 айлын орон сууцны хороолол байгуулах ажлыг үргэлжлүүлэх | Төслийн хэрэгжилт | Хувь | 15 | 35 | 50,000.0 | Гадаад зээл | НЗДТГ |
| МУХТЖҮЧ-9.3.3, ЗГҮАХ-1.1.3.5 | 2.3.1.17.Гэр хорооллын хэсэгчилсэн болон бие даасан инженерийн хангамжийг нэвтрүүлэх "Дэд бүтцийн төв" шинээр байгуулах | Шинээр баригдах дэд бүтцийн төв | Тоо | 3 | 5 | 37,470.9 | Гадаад зээл /Үнэт цаас/ | НЗДТГ |
| МУХТЖҮЧ-9.3.1, 9.3.3,  ЗГҮАХ-1.1.3.5 | 2.3.1.18.Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр төслийн 2, 3 дугаар үе шатыг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх | 2 дугаар үе шатны төслийн хэрэгжилт | Хувь | 53.2 | 80 | 47,401.2 | Гадаад зээл | НЗДТГ |
| 3 дугаар үе шатны төслийн хэрэгжилт | Хувь | 34.9 | 75 | 23,751.7 | Гадаад зээл |
| МУХТЖҮЧ-2.5.3, 9.2.1,  ЗГҮАХ-3.4.3.10 | 2.3.1.19.Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах цогц арга хэмжээг хэрэгжүүлэх | Улаанбаатар хотын агаар дахь РМ2.5 тоосонцрын жилийн дундаж агууламж | Мкг/м3 | 41 | 31 | 31,000.0 | Улсын төсөв | БОУАӨЯ |
| Улаанбаатар хотын агаар дахь РМ10 тоосонцрын жилийн дундаж агууламж | Мкг/м3 | 82 | 66 |
| МУХТЖҮЧ-9.2, ЗГҮАХ-1.1.3.5 | 2.3.1.20.Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төслийг хэрэгжүүлэх | Ажлын гүйцэтгэл | Хувь | 98 | 99 | 1,200.0 | Гадаад зээл | НЗДТГ |
| МУХТЖҮЧ-9.2, ЗГҮАХ-1.1.3.5 | 2 дугаар үе шатны хэрэгжилт | Хувь | 60 | 75 | 47,401.2 | Гадаад зээл | НЗДТГ |
| МУХТЖҮЧ-9.2, ЗГҮАХ-1.1.3.5 | 3 дугаар үе шатны хэрэгжилт | Хувь | 33 | 55 | 22,551.7 | Гадаад зээл | НЗДТГ |
| МУХТЖҮЧ-2.5.2, ЗГҮАХ-3.1.3.8 | 2.3.1.21.Улаанбаатар хотын төлбөрийн чадварт нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл төслийг хэрэгжүүлэх | Төслийн хэрэгжилт | Хувь | 40 | 50 | 39,454.5 | Гадаад зээл | НЗДТГ |
| МУХТЖҮЧ-2..5.2, ЗГҮАХ-3.1.3.8 | 2.3.1.22.Улаанбаатар хотын төлбөрийн чадварт нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл төслийг хэрэгжүүлэх | Төслийн хэрэгжилт | Хувь | 54 | 35 | 76,436.0 | Гадаад зээл, тусламж | НЗДТГ |
| 2.3.2.Шинэ суурьшлын бүсэд инженерийн дэд бүтцийн хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. | МУХТЖҮЧ-9.3.3,  ЗГҮАХ-1.1.5 | 2.3.2.1.“Хөшигийн хөндийн шинэ хотын инженерийн дэд бүтэц” төслийг үргэлжлүүлэх /шугам сүлжээ/ | Дэд бүтцийн бүтээн байгуулалт | Хувь | 10 | 30 | 34,278.7 | Улсын төсөв | ХББОСЯ |
| МУХТЖҮЧ-5.4.5, ЗГҮАХ-1.1.5 | 2.3.2.2.Засгийн газрын нэг цэгийн үйлчилгээний цогцолборын зураг төсөв, барилга угсралтын ажлыг эхлүүлэх | Дэд бүтцийн бүтээн байгуулалт | Хувь | - | 10 | 210,000.0 | Улсын төсөв | ЗГХЭГ |
| МУХТЖҮЧ-9.5.1, ЗГҮАХ-1.2.1 | 2.3.2.3.Шинэ Зуунмод хотын эхний ээлжийн ариутгах татуургын шугам сүлжээний бүтээн байгуулалтыг эхлүүлэх | Барилгын ажлын гүйцэтгэл | Хувь | - | 30 | 6,594.0 | Улсын төсөв | ХББОСЯ |
| МУХТЖҮЧ-9.5.4, ЗГҮАХ-1.3.1.1 | 2.3.2.4.Орхоны хөндийд "Шинэ Хархорум" хот байгуулахад шаардлагатай төлөвлөлт, бүтээн байгуулалтын ажлыг үе шаттайгаар зохион байгуулах | Арга хэмжээний хэрэгжилт | Хувь | - | 20 | 20,707.3 | Улсын төсөв | ХББОСЯ |
| МУХТЖҮЧ-4.2.8,  ЗГҮАХ-1.2.1.1 | 2.3.2.5.Шинэ Зуунмод хотын 110 кВ-ын 2 хэлхээт ЦДАШ, 110/35/10 кВ "Аэросити" дэд станцын барилга угсралтын ажлыг үргэлжлүүлэх | Барилгын ажлын гүйцэтгэл | Хувь | 20 | 70 | 7,777.2 | Улсын төсөв | ЭХЯ |
| МУХТЖҮЧ-4.2.8, ЗГҮАХ-2.4.3.4 | 2.3.2.6.Бүсүүдийн хөгжлийг дэмжих инженерийн шугам сүлжээ, дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтын төслийг хэрэгжүүлэх | Төслийн хэрэгжилт | Хувь | - | 25 | 63,959.8 | Улсын төсөв | ХББОСЯ |
| **ГУРАВ. ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО** | | | | | | | | | | |
| 3.1.Өвчлөл, нас баралтыг бууруулна. | 3.1.1.Эрүүл, идэвхтэй амьдралын хэв маягтай иргэдийн тоог нэмэгдүүлнэ. | МУХТЖҮЧ-2.2.2,  ЗГҮАХ-2.3.1.1 | 3.1.1.1.Идэвхтэй амьдралын хэвшилтэй иргэнийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн арга хэмжээг зохион байгуулж, эрт илрүүлэх, үзлэг, оношилгоог эрчимжүүлэх | Эрт илрүүлэг үзлэгт хамрагдалтыг нэмэгдэлт | Хувь | 40 | 40 /УБ хотод/ | 62,800.0 | Улсын төсөв | ЭМЯ |
| Эрүүл шүд арга хэмжээний (2024-2027) тухайн оны төлөвлөгөөт арга хэмжээний хэрэгжилт | Хувь | - | 100 | 9,100.0 | Улсын төсөв | ЭМЯ |
| “Иргэний эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэх”, Эрүүл Монгол", "Элэг бүтэн Монгол" цогц арга хэмжээний тухайн оны төлөвлөгөөт арга хэмжээний хэрэгжилт | Хувь | 30 | 100 | 29,347.0 | Улсын төсөв | ЭМЯ |
| Шинээр байгуулах нийгмийн эрүүл мэндийн төв | Тоо | - | 21 | - | - | ЭМЯ |
| МУХТЖҮЧ-3.5,  ЗГҮАХ-2.1.4.4 | 3.1.1.2.Өвлийн спортын ордны барилга барих | Барилгын ажлын гүйцэтгэл | Хувь | - | 100 | 12,202.8 | Улсын төсөв | ССАЖЗЯ |
| 3.1.2.Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. | МУХТЖҮЧ-2.2.3,  ЗГҮАХ-2.3.2.6 | 3.1.2.1.Төрийн өмчит эрүүл мэндийн байгууллагад алсын зайн анагаах ухаан (телемедицин)-ыг өргөжүүлэх | Телемедицин нэвтрэх эрүүл мэндийн байгууллага | Тоо | 250 | 280 | 500.0 | Улсын төсөв | ЭМЯ |
| МУХТЖҮЧ-2.2.3,  ЗГҮАХ-2.3.2.1 | 3.1.2.2.Эс, эд, эрхтэн шилжүүлэн суулгах төвийг барих | Төвийн барилгын гадна инженерийн шугам, сүлжээний ажлын гүйцэтгэл | Хувь | 20 | 50 | 31,950.0 | Улсын төсөв | ЭМЯ |
| МУХТЖҮЧ-2.2.3,  ЗГҮАХ-2.3.2.1 | 3.1.2.3.Зүрх, судасны үндэсний төвийг барих | Төвийн барилгын гадна инженерийн шугам, сүлжээний ажлын гүйцэтгэл | Хувь | - | 30 | 10.0 | Гадаад зээл | ЭМЯ |
| МУХТЖҮЧ-2.2.3,  ЗГҮАХ-2.3.2.1 | 3.1.2.4.Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв II-ыг барих | Төвийн гадна инженерийн шугам, сүлжээний ажлын гүйцэтгэл | Хувь | 15 | 30 | 3,000.8 | Улсын төсөв | ЭМЯ |
| МУХТЖҮЧ-2.2.3,  ЗГҮАХ-2.3.2.1 | 3.1.2.5.Бүсүүдэд лавлагаа шатлалын эмнэлэг барих төслийн бэлэн байдлыг хангаж, эхлүүлэх | Арга хэмжээний хэрэгжилт | Хувь | - | 100 | 10.0 | Гадаад зээл | ЭМЯ |
| МУХТЖҮЧ-2.2.3, ЗГҮАХ-2.3.2.1 | 3.1.2.6.Орон нутгийн эрүүл мэндийн байгууллагын чадавхыг бэхжүүлэн төвлөрлийг сааруулах | Барилга угсралт, өргөтгөл хийгдэх эрүүл мэндийн байгууллага | Тоо | - | 29 | 77,424.2 | Улсын төсөв | ЭМЯ |
| МУХТЖҮЧ-2.2.2, ЗГҮАХ-2.3.1.4 | 3.1.2.7.Эмзэг бүлгийн иргэдийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн 1, 2 дугаар үе шатны төслийг хэрэгжүүлэх | 1 дүгээр үе шатны төслийн хэрэгжилт | Хувь | 24 | 35 | 72,118.3 | Гадаад зээл | ЭМЯ |
| 2,541.6 | Гадаад тусламж |
| 2 дугаар үе шатны төслийн хэрэгжилт | Хувь | - | 5 | 1,014.3 | Гадаад зээл |
| МУХТЖҮЧ-2.2.4,  ЗГҮАХ-2.3.2.1 | 3.1.2.8.Монгол Улсад оношлогдох, эмчлэгдэх боломжгүй өвчний чиглэлээр технологи нэвтрүүлэх | Монгол Улсад эмчлэх боломжгүй өвчин эмгэг | Тоо | 25 | 20 | 3,000.0 | Улсын төсөв | ЭМЯ |
| МУХТЖҮЧ-2.2.4,  ЗГҮАХ-2.3.2.1 | 3.1.2.9.Эрүүл мэндийн байгууллагуудын автомашины парк шинэчлэлтийг хийх | Хүлээлгэн өгөх автомашин | Тоо | 135 | 30 | 5,000.0 | Улсын төсөв | ЭМЯ |
| МУХТЖҮЧ-2.2.3, ЗГҮАХ-2.3.2.1 | 3.1.2.10.Хавдрын урьдчилан сэргийлэлт, эрт илрүүлгийн үндэсний сүлжээ байгуулах төслийг хэрэгжүүлэх | Төслийн хэрэгжилт | Хувь | - | 50 | 18,769.8 | Гадаад зээл | ЭМЯ |
| МУХТЖҮЧ-2.2.2, ЗГҮАХ-1.4.2.5 | 3.1.2.11.Эрүүл мэндийн системийн тархалтын хариу арга хэмжээ авах чадавхыг бэхжүүлэх төслийг хэрэгжүүлэх | Төслийн хэрэгжилт | Хувь | 90 | 100 | 4,334.1 | Гадаад тусламж | ЭМЯ |
| МУХТЖҮЧ-2.2.1, ЗГҮАХ-1.4.2.5 | 3.1.2.12.Монгол Улсын Зүрх Судлал, Зүрхний мэс засал ба Телемедицин төслийг хэрэгжүүлэх | Төслийн хэрэгжилт | Хувь | 39 | 46 | 2,200.0 | Гадаад тусламж | ЭМЯ |
| 3.1.3. Дотоодод худалдаалж байгаа эмийн чанарыг олон улсын стандартад нийцүүлнэ. | МУХТЖҮЧ-2.2.7,  ЗГҮАХ*-*2.3.3.1 | 3.1.3.1.Олон улсын чанарын шаардлага хангасан эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, биобэлдмэл, вакцины худалдан авалтад төрийн оролцоог идэвхжүүлэх | Худалдан авах эм, эм,  эмнэлгийн хэрэгсэл, биобэлдэл, вакцины төрөл | Тоо | - | 30-аас доошгүй | 16,000.0 | Улсын төсөв | ЭМЯ |
| МУХТЖҮЧ-2.2.7,  ЗГҮАХ-2.3.3.2 | 3.1.3.2.Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн чанарын хяналтын лавлагаа лабораторийн чадавхыг нэмэгдүүлэх | Шаардлагатай тоног төхөөрөмжийн хангалт | Хувь | 10 | 100 | 5,500.0 | Улсын төсөв | ЭМЯ |
| МУХТЖҮЧ-2.2.7,  ЗГҮАХ-2.3.3.2 | 3.1.3.3.Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн бүртгэл, чанар, аюулгүй байдлын нэгдсэн цахим тогтолцоо нэвтрүүлж, эмийн мэдээллийн ил тод байдлыг хангах | Эмийн цахим мэдээллийн нэгдсэн программ хангамжын ашиглалт | Хувь | - | 100 | 500.0 | Улсын төсөв | ЭМЯ |
| 3.1.4.Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар, үр дүнд суурилсан гүйцэтгэлийн санхүүжилтийг боловсронгуй болгоно. | МУХТЖҮЧ-2.2.5,  ЗГҮАХ-2.3.2.3 | 3.1.4.1.Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжих тусламж үйлчилгээний өртөг, төлбөрийн аргыг боловсронгуй болгох | Шинэчлэх аргачлал | Тоо | 3 | 3 | - | - | ЭМЯ |
| 3.1.5.Эрүүл мэндийн салбарын цахим шилжилтийг эрчимжүүлж иргэдэд учрах чирэгдлийг бууруулна. | МУХТЖҮЧ-2.2.6,  ЗГҮАХ-2.3.2.3 | 3.1.5.1.Эрүүл мэндийн салбарын мэдээллийн нэгдсэн санг бүрдүүлэх | Нэгдсэн санд цугларсан мэдээллийн төрөл | Тоо | 7 | ≥150 | 500.0 | Улсын төсөв | ЭМЯ |
| МУХТЖҮЧ-2.2.6, ЗГҮАХ-2.3.2..3 | 3.1.5.2.Эрүүл мэндийн байгууллагын мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах | Төхөөрөмжийн хангалт | Хувь | 10 | 50 | 1,000.0 | Улсын төсөв | ЭМЯ |
| 3.2.Боловсролын чанар, хүртээмжийг сайжруулна. | 3.2.1.СӨБ, ЕБС-ийн орчны стандарт үзүүлэлтүүдийг дээшлүүлнэ. | МУХТЖҮЧ-2.1.1, 2.1.8,  ЗГҮАХ-2.2.1.4 | 3.2.1.1.Сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын стандарт шаардлага хангасан цэцэрлэгийн барилга шинээр барих, ашиглалтад оруулах | Ашиглалтад орох цэцэрлэг | Тоо | 34 | 36 | 70,684.7 | Улсын төсөв | БЯ |
| Шинээр баригдах цэцэрлэг | Тоо | 53 | 27 | 35,616.1 | Улсын төсөв | БЯ |
| Тохируулгат орчин бүхий цэцэрлэг | Тоо | 2 | 3 | 4,344.4 | Улсын төсөв | БЯ |
| МУХТЖҮЧ-2.1.8, ЗГҮАХ-2.2.1.4 | 3.2.1.2.Хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчид зориулсан тохируулгат орчныг бүрдүүлэх | Сургуулийн өмнөх боловсролын үйлчилгээнд хамрагдах хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн /2-5 нас/ тоо | Тоо | 1,977 | 1,648 | 500.0 | Улсын төсөв | БЯ |
| МУХТЖҮЧ-2.1.9, ЗГҮАХ-2.2.1.15 | 3.2.1.3.Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн хоол үйлдвэрлэлийн орчныг сайжруулж, стандартын шаардлагад нийцүүлэх | Стандартын шаардлагад нийцэх хоолны газар бүхий сургууль, цэцэрлэгийн эзлэх хувь | Хувь | 50.8 | 70 | 14,400.0 | Улсын төсөв | БЯ |
| МУХТЖҮЧ-2.1.8,  ЗГҮАХ-2.2.1.5 | 3.2.1.4.Ерөнхий боловсролын сургуулийн барилга байгууламжийг шинээр барих, ашиглалтад оруулах | Ашиглалтад орох сургууль | Тоо | 25 | 42 | 110,807.8 | Улсын төсөв | БЯ |
| Шинээр барих сургууль | Тоо | 53 | 36 | 121,152.8 | Улсын төсөв | БЯ |
| Ашиглалтад орох дотуур байр | Тоо | 7 | 8 | 14,368.5 | Улсын төсөв | БЯ |
| Шинээр барих дотуур байр | Тоо | 15 | 12 | 21,734.9 | Улсын төсөв | БЯ |
| Ашиглалтад орох спорт заал | Тоо | 5 | 4 | 2,598.0 | Улсын төсөв | БЯ |
| Шинээр барих спорт заал | Тоо | 8 | 5 | 4,431.1 | Улсын төсөв | БЯ |
| Ашиглалтад орсон байгалийн ухааны лаборатори | Тоо | 10 | 30 | 1,050.0 | Улсын төсөв | БЯ |
| МУХТЖҮЧ-2.1.10,  ЗГҮАХ-2.2.4.2 | 3.2.1.5.Ерөнхий боловсролын сургуулийн багш, суралцагчийг ухаалаг хэрэглэгдэхүүнээр хангах | Компьютертэй багшийн тоо | Тоо | 4,655 | 1,500 | 3,000.0 | Улсын төсөв | БЯ |
| Нэг компьютерт ногдох 3-12 дугаар ангийн суралцагчид | Тоо | 20 | 15 | 145,000.0 | Улсын төсөв | БЯ |
| МУХТЖҮЧ-2.1.10,  ЗГҮАХ-2.2.4.2 | 3.2.1.6.Орон нутгийн ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн суралцагчдад сонгон судлах хичээлийг цахимаар суралцах тэгш боломж бүрдүүлэх | Цахим сургалтад хамрагдаж буй ахлах ангийн суралцагчид | Тоо | 25,000 | 45,000 | 16,904.7 | Улсын төсөв | БЯ |
| МУХТЖҮЧ-2.1.8,  ЗГҮАХ-2.2.1.5 | 3.2.1.7.Төрийн болон орон нутгийн өмчийн ерөнхий боловсролын сургуулийн нэг ангид сурах хүүхдийн тоог бууруулах арга хэмжээг хувийн хэвшилтэй хамтран хэрэгжүүлэх /Байрны түрээс/ | Бүлэг дүүргэлтийн дундаж | Тоо | 25,000 | 29 | 2,961.9 | Улсын төсөв | БЯ |
| МУХТЖҮЧ-2.1.2, ЗГҮАХ-2.2.1.6 | 3.2.1.8.Эдийн засгийн хүндрэлийн үед боловсролын чанар , хүртээмжийг дэмжих, сайжруулах төслийг хэрэгжүүлэх | Ажлын гүйцэтгэл | Хувь | - | 30 | 15,150.0 | Гадаад зээл | БЯ |
| МУХТЖҮЧ-2.1.8, ЗГҮАХ-2.1.12 | 3.2.1.9.Боловсролын эрс хувирган өөрчлөлтийн туршилт, судалгааны “Боловсрол XXI” төслийг сонгогдсон 5 хүртэлх ЕБС дээр тусгай нөхцөлтэйгөөр хэрэгжүүлэх | Арга хэмжээний хэрэгжилт | Тоо | - | 100 | - | Улсын төсөв | БЯ |
| МУХТЖҮЧ-1.3.1, ЗГҮАХ-2.1.1.7 | 3.2.1.10.Тэгш боломжийг бүрдүүлэх замаар суралцахуйг дэмжих төслийг хэрэгжүүлэх | Төслийн хэрэгжилт | Хувь | 74 | 100 | 8,210.0 | Гадаад тусламж | БЯ |
| 3.2.2.Дээд боловсролын чанарын үзүүлэлтийг олон улсын түвшинд хүргэнэ. | МУХТЖҮЧ-2.2.7, ЗГҮАХ-2.2.2.7 | 3.2.2.1.Өрсөлдөх чадвартай судалгааны их сургуулийг хөгжүүлэх төсөл хэрэгжүүлэх | Төслийн хэрэгжилт | Хувь | - | 50 | 10.0 | Гадаад зээл | БЯ |
| МУХТЖҮЧ-9.1.3, ЗГҮАХ-1.4.2.3 | 3.2.2.2.Инженер технологийн дээд боловсрол төслийг хэрэгжүүлэх | Төслийн хэрэгжилт | Хувь | 94 | 96 | 23,137.0 | Гадаад зээл | БЯ |
| МУХТЖҮЧ-9.1.3, ЗГҮАХ-1.4.2.3 | 3.3.2.3.Монгол-Энэтхэгийн хамтарсан мэдээллийн технологийн боловсрол болон аутсорсингийн төвийг байгуулах төслийг хэрэгжүүлэх | Төслийн хэрэгжилт | Хувь | 57 | 100 | 10,512.2 | Гадаад зээл | БЯ |
| МУХТЖҮЧ-9.1.3, ЗГҮАХ-1.4.2.3 | 3.3.2.4.Монгол Германы хамтарсан Ашигт малтмал технологийн их сургуулийн төслийг үргэлжлүүлэх | Төслийн хэрэгжилт | Хувь | 14 | 50 | 9,816.8 | Гадаад зээл | БЯ |
| 3.2.3.Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын чанар, нийцлийг сайжруулна. | МУХТЖҮЧ-2.1.12,  ЗГҮАХ-2.2.2.11 | 3.2.3.1.Мэргэжлийн болон техникийн боловсролд тэргүүлэх, эрэлттэй мэргэжил, бүсийн эдийн засгийн тэргүүлэх чиглэлтэй уялдуулан олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн хөтөлбөрийг үе шаттай нэвтрүүлэх | Мэдээллийн технологийн мэргэжлээр олон улсын BTEC хөтөлбөр хэрэгжүүлсэн мэргэжлийн болон техникийн боловсрол, сургалтын байгууллага | Тоо | 5 | 6 | - | Улсын төсөв | БЯ |
| МУХТЖҮЧ-2.1.12,  ЗГҮАХ-2.2.2.10 | 3.2.3.2.Мэргэжлийн болон техникийн боловсролд тэргүүлэх, эрэлттэй мэргэжил, бүсийн эдийн засгийн тэргүүлэх чиглэлтэй уялдуулан КООСЭН сургалтын хөтөлбөрийг үе шаттай нэвтрүүлэх | КООСЭН хөтөлбөр хэрэгжүүлэх мэргэжлийн болон техникийн боловсрол, сургалтын байгууллага | Тоо | - | 2 | - | Улсын төсөв | БЯ |
| МУХТЖҮЧ-2.1.12,  ЗГҮАХ-2.2.2.6 | 3.2.3.3.Иргэдэд ажиллангаа суралцах боломжийг бий болгож, ажлын байранд шаардагдах ур чадварыг эзэмшүүлэх | Хосмог сургалт сургалтад хамрагдах суралцагчид | Тоо | - | 50 | 300.0 | Улсын төсөв | БЯ |
| 3.3.Гэр бүлд ээлтэй бодлого хэрэгжүүлж, хүн амын тогтвортой өсөлт, хүний хөгжлийг дэмжинэ. | 3.3.1.Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжил, хамгааллын үйлчилгээний хүртээмж, чанарыг сайжруулна. | МУХТЖҮЧ-2.3.1,  ЗГҮАХ-2.1.2.6 | 3.3.1.1.Гэр бүл, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарын их өгөгдөл, цахим шилжилтийн төслийг хэрэгжүүлэх | Төслийн хэрэгжилт | Хувь | - | 100 | 20,000.0 | Улсын төсөв | ГБХНХЯ |
| МУХТЖҮЧ-2.3.2,  ЗГҮАХ- 2.1.1.4, 2.1.1.5 | 3.3.1.2.Гэр бүлийн хөгжлийн цогц үйлчилгээний төв байгуулах, гэр бүлд сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх, гэр бүлийн гишүүдийн ёс зүйн хариуцлагыг дээшлүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэх | Шинээр ашиглалтад орох барилга | Тоо | - | 2 | 2,947.5 | Улсын төсөв | ГБХНХЯ |
| Хүүхэд, гэр бүлийн салбарын нийгмийн ажилтны тоо | Тоо | 330 | 966 | - | Улсын төсөв | ГБХНХЯ |
| МУХТЖҮЧ-3.1.1,  ЗГҮАХ- 2.1.1.18 | 3.3.1.3.Ахмад настны асаргааны хувилбарт үйлчилгээг хөгжүүлэх | Шинээр ашиглалтад орох барилга | Тоо | - | 3 | 6,419.8 | Улсын төсөв | ГБХНХЯ |
| 3.3.2.Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний суурь эрхийг хангана. | МУХТЖҮЧ-2.3.4,  ЗГҮАХ-2.1.1.26 | 3.3.2.1.Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн төвийг байгуулах | Хөгжлийн төв | Тоо | - | **3** | 8,585.3 | Улсын төсөв | ГБХНХЯ |
| МУХТЖҮЧ-2.3.4,  ЗГҮАХ-2.1.1.29 | 3.3.2.2.Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн оролцоог хангаж, үйлчилгээг сайжруулах | Арга хэмжээний хэрэгжилт | Хувь | - | 100 | 10,642.2 | Гадаад зээл | ГБХНХЯ |
| 529.6 | Гадаад тусламж |
| 3.4.Нийгмийн баталгааг сайжруулна. | 3.4.1.Тэтгэврийн насны хүн амын нийгмийн баталгааг дээшлүүлнэ. | МУХТЖҮЧ-3.1.5,  ЗГҮАХ-2.1.1.22 | 3.4.1.1.Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэврийн хэмжээг инфляцын түвшинтэй уялдуулан үе шаттайгаар нэмэгдүүлэх | Тэтгэврийн нэмэгдлийн хувь | Хувь | - | 6 | 304,726.7 | Улсын төсөв | ГБХНХЯ |
| 3.4.2.Төрийн албаны хүний нөөцийн тогтвортой байдлыг нэмэгдүүлнэ. | МУХТЖҮЧ-2.6.5, ЗГҮАХ- 2.1.2.7 | 3.4.2.1.Төрийн албан хаагчдын цалинг инфляцын түвшинтэй уялдуулан нэмэгдүүлэх | Төрийн албан хаагчдын цалингийн нэмэгдэл | Хувь | - | 6 | 424,427.2 | Улсын төсөв | ГБХНХЯ |
| МУХТЖҮЧ-5.4.1,  ЗГҮАХ-4.2.3.10 | 3.4.2.2.Төрийн албаны “Хүний нөөцийн удирдлага мэдээллийн тогтолцоо”, "Засгийн газрын хүний нөөцийн бодлогыг дэмжих" цахим системүүдийн интеграц, хөгжүүлэлтийг хийх | Хөгжүүлэлт хийх модуль | Тоо | 8 | 13 | 1,500.0 | Улсын төсөв | ТАЗ, ЗГХЭГ |
| 3.5.Зохистой хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлнэ. | 3.5.1.Ажиллах хүчний оролцоог нэмэгдүүлнэ | МУХТЖҮЧ-2.6.1,  ЗГҮАХ-2.1.1.16, 2.1.2.11 | 3.5.1.1.Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн төвийн барилга барих | Ашиглалтад орох барилга | Тоо | - | 1 | 550.1 | Улсын төсөв | ГБХНХЯ |
| МУХТЖҮЧ-2.6.2, 2.6.3, 2.6.4,  ЗГҮАХ-2.1.1.30 | 3.5.1.2.Зорилтот бүлгийн иргэдийн хувиараа аж ахуй, гарааны бизнесийг дэмжих зорилгоор хүүгүй, барьцаагүй, эргэн төлөлттэй санхүүгийн дэмжлэг болон бусад шинэ арга дэмжлэгийг хэрэгжүүлж, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих | Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрт хамрагдаж ажлын байртай болсон зорилтот бүлгийн иргэд | Хувь | - | 52 | - | Улсын төсөв | ГБХНХЯ |
| МУХТЖҮЧ-2.3.4, ЗГҮАХ-2.1.1.19 | 3.5.1.3.Ахмад настны ажлын байрыг нэмэгдүүлэх | Арга хэмжээний хэрэгжилт | Хувь | - | 100 | - | Улсын төсөв | ГБХНХЯ |
| МУХТЖҮЧ-2.6.2, ЗГҮАХ-2.1.1.27 | 3.5.1.4.Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн ажлын байрыг нэмэгдүүлэх | Арга хэмжээний хэрэгжилт | Хувь | - | 100 | - | Улсын төсөв | ГБХНХЯ |
| 3.6.Соёлын үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. | 3.6.1.Иргэдийн соёл, урлагийн үйлчилгээнд хамрагдалтыг нэмэгдүүлнэ. | МУХТЖҮЧ-1.2.1, ЗГҮАХ-3.3.6.14 | 3.6.1.1."Бүх нийтийн соёлын боловсрол II" арга хэмжээ хэрэгжүүлэх /Соёлын сэргэлт, Соёлын эрхийн бичиг, Хилийн чанад дахь Монголчууд / | Арга хэмжээний хэрэгжилт | Хувь | - | 30 | 1,000.0 | Улсын төсөв | ССАЖЗЯ |
| МУХТЖҮЧ-1.2.1, ЗГҮАХ-3.3.5.1 | 3.6.1.2."Go MonGOlia" үндэсний брэндийг олон улсад болон дотоодод сурталчлах, үндэсний онцлогтой "Соёлын аялал жуулчлал"-ыг хөгжүүлэх | Арга хэмжээний хэрэгжилт | Хувь | 50 | 100 | 1,000.0 | Улсын төсөв | ССАЖЗЯ |
| МУХТЖҮЧ-1.2.1, ЗГҮАХ-3.3.6 | 3.6.1.3."Цахим соёл" арга хэмжээ хэрэгжүүлэх /CREATIVHUB, GLAM Галерей, номын сан, архив, музейн дундын цахим систем/ | Арга хэмжээний хэрэгжилт | Хувь | 70 | 100 | 1,000.0 | Улсын төсөв | ССАЖЗЯ |
| МУХТЖҮЧ-1.2.1,ЗГҮАХ-3.3.6.2 | 3.6.1.4."Монгол урлаг дэлхийн тайзнаа" арга хэмжээ хэрэгжүүлэх, олон улсын тэргүүлэх зэрэглэлийн наадамд оролцох | Олон улсын наадам | Тоо | 1 | 3 | 1,000.0 | Улсын төсөв | ССАЖЗЯ |
| 3.7.Түүх, соёлын өвийн хадгалалт, хамгаалалтыг сайжруулна. | 3.7.1.Түүх, соёлын дурсгалт зүйлийг сэргээн засварлаж, хадгалалт хамгаалалтын байдлыг сайжруулна. | МУХТЖҮЧ-1.1.2, ЗГҮАХ-3.3.6.14 | 3.7.1.1.Байгалийн түүхийн музейн барилга барих | Барилгын ажлын гүйцэтгэл | Хувь | 10 | 40 | 30,080.0 | Улсын төсөв | ССАЖЗЯ |
| МУХТЖҮЧ-1.1.2, ЗГҮАХ-3.3.6 | 3.7.1.2.Улсын дуурь бүжгийн эрдмийн театрын барилгын хүчитгэлийг хийж гүйцэтгэх | Хүчитгэн засварлалтын гүйцэтгэл | Хувь | - | 50 | 4,751.9 | Улсын төсөв | ССАЖЗЯ |
| МУХТЖҮЧ-1.1.2, ЗГҮАХ-3.3.6 | 3.7.1.3.Улсын драмын эрдмийн театрын хүчитгэлийг хийж гүйцэтгэх | Хүчитгэн засварлалтын гүйцэтгэл | Хувь | - | 50 | 4,751.9 | Улсын төсөв | ССАЖЗЯ |
| **ДӨРӨВ. ХҮНИЙ ЭРХИЙГ ДЭЭДЭЛСЭН ЗАСАГЛАЛЫН БОДЛОГО** | | | | | | | | | | |
| 4.1. Шинжлэх ухаан, технологи, инновац, хиймэл оюун ухааны салбар дахь хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлнэ. | 4.1.1.Оюуны өмчийг эдийн засгийн эргэлтэд оруулна. | МУХТЖҮЧ-2.4.6, ЗГҮАХ-3.3.7.2 | 4.1.1.1.Шинэ мэдлэг, патентыг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэн эдийн засгийн эргэлтэд оруулах | Зохиогчийн эрх | Тоо | 959 | 960 | 350.0 | Улсын төсөв | ЭЗХЯ |
| Шинэ бүтээлийн тоо | Тоо | 77 | 120 | - | Улсын төсөв | ЭЗХЯ |
| 4.1.2.Мэдээлэл, харилцаа холбооны хатуу, зөөлөн дэд бүтцийг өргөтгөж, сайжруулна. | МУХТЖҮЧ-5.3.2, ЗГҮАХ-4.2.3.3 | 4.1.2.1.Нотариатын үйл ажиллагааг үе шаттай цахимжуулах | Төслийн хэрэгжилт | Хувь | - | 50 | 4,000.0 | Гадаадын зээл, тусламж | ЦХИХХЯ |
| МУХТЖҮЧ-7.5.2, ЗГҮАХ-4.3.2.1 | 4.1.2.2.Харилцаа холбооны үндэсний хиймэл дагуулын төслийг хэрэгжүүлэх | Төслийн хэрэгжилт | Хувь | - | 20 | 211,647.3 | Гадаад зээл | ЦХИХХЯ |
| МУХТЖҮЧ-7.5.2,  ЗГҮАХ-4.3.2.2 | 4.1.2.3.Цахим хөгжил, инновац, харилцаа холбооны салбарын тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх /Улсын хэмжээнд/ | Арга хэмжээний хэрэгжилт | хувь | - | 100 | 10,609.8 | Улсын төсөв | ЦХИХХЯ |
| МУХТЖҮЧ-7.5.2,ЗГҮАХ-4.3.2.2 | 4.1.2.4.Харилцаа холбооны дэд бүтцийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх | Үүрэн холбооны сүлжээ нэмэгдэх баг | Тоо | 1,506 | 1,562 | 14,425.7 | Улсын төсөв | ЦХИХХЯ |
| МУХТЖҮЧ-5.3.4, ЗГҮАХ-4.3.3.2 | 4.1.2.5. Аймгуудын цахим шилжилтийг эрчимжүүлэх | Шилжилт хийсэн аймаг | Тоо | 2 | 7 | - | Гадаад зээл, тусламж | ЦХИХХЯ |
| МУХТЖҮЧ-7.5.2, ЗГҮАХ-3.3.7.5 | 4.1.2.6.Харилцаа холбооны салбарын хүртээмж, чанар, хяналтыг сайжруулах төслийг хэрэгжүүлэх | Ажлын гүйцэтгэл | Хувь | - | 20 | 15,000.0 | Гадаад зээл | ЦХИХХЯ |
| МУХТЖҮЧ-5.1.3, ЗГҮАХ-3.1.2.4 | 4.1.2.7.Ухаалаг засаг 2 төслийг хэрэгжүүлэх | Ажлын гүйцэтгэл | Хувь | 5 | 15 | 15,000.0 | Гадаад зээл | ЦХИХХЯ |
| МУХТЖҮЧ-5.3.4, ЗГҮАХ-4.3.3.1 | 4.1.2.8.“Хиймэл оюун ухаан, их өгөгдлийг ашиглан төрийн инновацыг хөгжүүлэх хөтөлбөр” төсөл хэрэгжүүлэх | Төслийн хэрэгжилт | Хувь | 0 | 100 | 2,590.0 | Улсын төсөв | ЦХИХХЯ |
| МУХТЖҮЧ-5.3.4, ЗГҮАХ-4.3.3.5 | 4.1.2.9. Мэдээлэл технологийн хаб байгуулах | Байгуулсан төв | Тоо | 0 | 1 | 1,000.0 | Улсын төсөв | ЦХИХХЯ |
| МУХТЖҮЧ-7.5.2, ЗГҮАХ-3.3.7.7 | 4.1.2.10.Сэлгэн ажиллах дата төвийн тоног төхөөрөмжийн нөөцийг бий болгох | Сэлгэн ажиллах дэд төв | Тоо | - | 1 | 11,947.2 | Улсын төсөв | ЦХИХХЯ |
| МУХТЖҮЧ-7.5.2, ЗГҮАХ-3.3.7.5 | 4.1.2.11.Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны харьяа төрийн тусгай байгууллагуудын харилцаа, холбооны систем, тоног төхөөрөмжүүдийг шинэчлэх төслийг хэрэгжүүлэх | Төслийн хэрэгжилт | Хувь | - | 5 | 10.0 | Гадаад зээл | ХЗДХЯ |
| МУХТЖҮЧ-5.3.2 ЗГҮАХ-4.3.3.3 | 4.1.2.12.Улсын бүртгэлийн цахим мэдээллийн хадгалалт хамгаалалт, нууцлал аюулгүй байдлыг сайжруулах дэд бүтцийг бий болгох | Аюулгүй байдал хамгаалагдах байдал | Хувь | 80 | 100 | - | Улсын төсөв | ХЗДХЯ |
| ЗГҮАХ-3.7.3 | 4.1.2.13.Монгол Улсын GNSS-ийн байнгын ажиллагаатай станцын сүлжээг өтгөрүүлэх | Арга хэмжээний хэрэгжилт | Хувь | 43 | 53 | 1,627.5 | Улсын төсөв | ГЗБГЗЗЕГ |
| ЗГҮАХ-3.7.4 | 4.1.2.14.Газрын тохиромжтой болон хэрэгцээт байдлын үнэлгээ, газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт, хяналтыг боловсронгуй болгох | Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө боловсруулах үйл ажиллагааны цахимжилт | Хувь | 50 | 100 | 1,368.0 | Улсын төсөв | ГЗБГЗЗЕГ |
| 4.2.Шүүхэд итгэх итгэлийг нэмэгдүүлнэ. | 4.2.1.Шүүхийн бие даасан байдлыг бэхжүүлнэ. | МУХТЖҮЧ-7.4.3, ЗГҮАХ-4.1.5.6 | 4.2.1.1.Шүүхийн шийдвэр биелүүлэх үйл ажиллагааг олон улсын жишигт хүргэх | Тоног төхөөрөмжийн шинэчлэлт | Хувь | - | 100 | 21,307.7 | Улсын төсөв | ХЗДХЯ |
| МУХТЖҮЧ-7.4.3, ЗГҮАХ-4.1.5.6 | 4.2.1.2.Шүүх шинжилгээний байгууллагын бие даасан, хараат бус байдлыг хангаж, чадавхыг дээшлүүлэх | Хэрэгжүүлэх төсөл | Тоо | - | 1 | 15,000.0 | Гадаад зээл | ХЗДХЯ |
| 4.2.2.Шүүх шинжилгээний чадавхыг бэхжүүлнэ. | МУХТЖҮЧ-5.5.4, ЗГҮАХ-4.1.5.6 | 4.2.2.1.Шүүх шинжилгээний байгууллагын шинжилгээний техник, тоног төхөөрөмжийг сайжруулах | Сайжруулалт хийх (хими, гарын мөр, гэрэл зураг боловсруулах) лаборатори | Тоо | - | 3 | 3,130.4 | Улсын төсөв | ХЗДХЯ |
| Тоног, төхөөрөмжийг сайжруулах бүсийн шүүх шинжилгээний байгууллага | Тоо | - | 3 | 1,164.5 | Улсын төсөв | ХЗДХЯ |
| 4.3.Авлигын гэмт хэргийг бууруулна. | 4.3.1.Авлигатай тэмцэх үйл ажиллагааг эрчимжүүлнэ. | МУХТЖҮЧ-5.6.3,  ЗГҮАХ-4.2.1.2 | 4.3.1.1.Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх | Арга хэмжээний хэрэгжилт | Хувь | - | 100 | - | Улсын төсөв | АТГ |
| 4.3.2.Авлигаас урьдчилан сэргийлэх тогтолцоог бэхжүүлнэ. | МУХТЖҮЧ-5.6.3,  ЗГҮАХ-4.2.1.5 | 4.3.2.1.Олон нийтийг авлигаас ангид байлгах, шударга ёсыг шаардах, авлигыг үл тэвчих сэтгэлгээ, хандлагыг иргэн бүрд төлөвшүүлэх, авлига, ашиг сонирхлын зөрчилтэй тэмцэх, төрийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих, хариуцлага нэхэхэд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх | Арга хэмжээний хэрэгжилт | Хувь | - | 100 | - | Улсын төсөв | АТГ |
| 4.4.Батлан хамгаалах чадавхыг бэхжүүлнэ. | 4.4.1.Зэвсэгт хүчний гүйцэтгэх чадавхыг нэмэгдүүлнэ. | МУХТЖҮЧ-7.1.4,  ЗГҮАХ-4.4.3.2 | 4.4.1.1.Зэвсэгт хүчнийг “Нисгэгчгүй нисэх хэрэгсэл”, “Дрон”, “Хиймэл оюун ухаан”-д суурилсан дэвшилтэт техник, хэрэгслээр хангах | Техник хэрэгслийн хангалт | Хувь | 8.5 | 20 | 38,091.4 | Улсын төсөв | БХЯ |
| МУХТЖҮЧ-7.1.3,  ЗГҮАХ-4.4.3.6 | 4.4.1.2.Энхийг дэмжих ажиллагааны чадавхыг нэмэгдүүлж, зэвсэглэл, цэргийн техникийг шинэчлэх | Бэлэн байдлын түвшин | Хувь | 18 | 28 | 3,600.0 | Улсын төсөв | БХЯ |
| МУХТЖҮЧ-7.1.1,  ЗГҮАХ-4.4.3.7 | 4.4.1.3.Иргэдийн эх орноо хамгаалах бэлтгэлжилтийг дээшлүүлэх, цэргийн сургалт бэлтгэл, хүний нөөцийн чадавхыг нэмэгдүүлэх | Хэрэгжилтийн хувь | Хувь | 25 | 30 | 3,000.0 | Улсын төсөв | БХЯ |
| МУХТЖҮЧ-7.1,  ЗГҮАХ-4.4.3.3 | 4.4.1.4.Үндэсний сөрөн тэсвэрлэх чадавхыг бүрдүүлэхэд чиглэгдсэн арга хэмжээг хэрэгжүүлэх | Хэмжээний хэрэгжилт | Хувь | 10 | 15 | 5,000.0 | Улсын төсөв | БХЯ |
| 4.5.Хилийн аюулгүй байдлыг хангана. | 4.5.1.Хил хамгаалалтын чадавхыг дээшлүүлнэ. | МУХТЖҮЧ-7.2.2,  ЗГАҮХ-4.4.1.8 | 4.5.1.1.Хилийн цэргийн анги, салбарын барилга байгууламжийн шинэчлэл хийх | Шинэчлэх барилга, байгууламж | Хувь | 4.8 | 6.2 | 2,846.0 | Улсын төсөв | ХЗДХЯ |
| МУХТЖҮЧ-7.2.3,  ЗГҮАХ-4.4.1.6 | 4.5.1.2.Улсын хил хамгаалалтын зориулалтын инженер, техникийн байгууламжийг шинэчлэх | Шинэчлэх инженерийн байгууламж | Тоо | 14 | 30 | 4,274.4 | Улсын төсөв | ХЗДХЯ |
| шинэчлэх хил хамгаалах салбарын тоног төхөөрөмж | Хувь | - | 100 | 19,975.0 | Улсын төсөв | ХЗДХЯ |
| МУХТЖҮЧ-7.2.2,  ЗГҮАХ-4.4.2.3 | 4.5.1.3.Монгол Улс, Оросын Холбооны Улсын хилийг хамтран шалгах ажлын техник, тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх | Улсын хилийг хамтран шалгах ажлын хэсгийн техник, төхөөрөмжийн хангалт | Тоо | - | 24 | 5,604.0 | Улсын төсөв | ХЗДХЯ |
| 4.6.Орчны аюулгүй байдлыг хангана. | 4.6.1.Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах чадавхыг нэмэгдүүлнэ. | МУХТЖҮЧ-7.3.3, ЗГҮАХ-4.4.4.14 | 4.6.1.1.Шаардлагатай дүүрэг, сумдад шинээр онцгой байдлын анги, салбар, нэгж байгуулах | Шинээр байгуулах анги, салбар, нэгж | Тоо | - | 7 | 41,624.0 | Улсын төсөв | ОБЕГ |
| МУХТЖҮЧ-7.3.4, ЗГҮАХ-4.4.4.14 | 4.6.1.2.Онцгой байдлын ерөнхий газрын мэргэжлийн сургалтын төвийн барилга барих | Шинээр байгуулагдах анги, салбар, нэгж | Тоо | - | 50 | 5,118.5 | Улсын төсөв | ОБЕГ |
| МУХТЖҮЧ-4.4.1, ЗГҮАХ-4.4.4.1 | 4.6.1.3.Гамшгаас хамгаалах техник, тоног төхөөрөмжийн хангалтыг нэмэгдүүлэх | Гамшгаас хамгаалах техник, тоног төхөөрөмжийн хангалт | Хувь | 57 | 59 | 10,200.0 | Улсын төсөв | ОБЕГ |
| МУХТЖҮЧ-2.4.7, 2.4.8,  ЗГҮАХ-4.4.4.1 | 4.6.1.4.Даралтын хэмжлийн эталон тоног төхөөрөмжийн нарийвчлалыг олон улсын жишгийн дагуу нэмэгдүүлэх | Даралтын эталоны нарийвчлалын түвшний өсөлт | Хувь | 70 | 80 | 450.0 | Улсын төсөв | СХЗГ |
| МУХТЖҮЧ-2.4.7, 2.4.8,  ЗГҮАХ-4.4.4.1 | 4.6.1.5.Цахилгааны эталоныг шинээр бий болгож, нарийвчлалын түвшнийг дээшлүүлэх | Нарийвчлалын түвшин | Хувь | - | 10 | 460.0 | Улсын төсөв | СХЗГ |
| МУХТЖҮЧ-7.3.3, ЗГҮАХ-4.4.4.1 | 4.6.1.6.Газар хөдлөлтийн гамшгийн үеийн удирдлага, хоргодох, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх зориулалт бүхий барилга байгууламжийг хүчитгэж газар хөдлөлтийн эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх | Хүчитгэн засварлах барилга | Тоо | - | 5 | 10,000.0 | Улсын төсөв | ХББОСЯ |
| МУХТЖҮЧ-6.4.3,ЗГҮАХ-4.4.4.1 | 4.6.1.7.Цаг уурын радарын улсын сүлжээг байгуулах | Радарын станц байлуулах аймаг | Тоо | 1 | 3 | 6,500.0 | Улсын төсөв | БОУАӨЯ |
| МУХТЖҮЧ-7.3.3,ЗГҮАХ-4.4.4.11 | 4.6.1.8.Монгол Улсын хэмжээнд газар хөдлөлтийн эрчмийг тодорхойлсон иж бүрэн зураглал хийх | Бичил мужлалын зураглал хийх аймаг | Тоо | 12 | 21 | 1,300.0 | Улсын төсөв | ХББОСЯ |
| МУХТЖҮЧ-3.2.2, ЗГҮАХ-2.4.3.4 | 4.6.1.9.Аймаг, нийслэлийн хэмжээнд 2002 оноос өмнөх нийт барилга байгууламжийг паспортжуулах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх | Шинээр паспортжуулах барилга | Тоо | 944 | 100 | 876.0 | Улсын төсөв | ХББОСЯ |
| МУХТЖҮЧ-2.5.6, 9.3.3,  ЗГҮАХ-2.4.3.4 | 4.6.1.10."Улаанбаатар хотын үерийн эрсдэлийг бууруулах, бохир усны шугам хоолойг шуудуу ухалгүйгээр доторлох, шинэчлэх технологийг нэвтрүүлэх төсөл хэрэгжүүлэх | Төслийн хэрэгжилт | Хувь | - | 30 | 10.0 | Гадаад зээл | НЗДТГ |
| МУХТЖҮЧ-6.4.3, ЗГҮАХ-4.4.4.3 | 4.6.1.11.Онцгой байдлын ерөнхий газрын агаараас аврах ангид нэмэлт сургалт явуулах төслийг хэрэгжүүлэх | Ажлын гүйцэтгэл | Хувь | 35 | 65 | 31,021.0 | Гадаад зээл | ШСАА С.Амарсайхан |
| МУХТЖҮЧ-6.4.3, ЗГҮАХ-4.4.4.3 | 4.6.1.12.Монгол Улсын Онцгой байдлын байгууллагад гал түймэр унтраах тусгай зориулалтын автомашин нийлүүлэх төслийг хэрэгжүүлэх | Төслийн хэрэгжилт | Хувь | 15 | 30 | 9,146.0 | Гадаад зээл | ШСАА С.Амарсайхан |
| 4.6.2.Орчны чанарыг стандарт түвшинд хүргэнэ. | МУХТЖҮЧ-9.3.3,  ЗГҮАХ-2.4.3.4 | 4.6.2.1.Улаанбаатар хотын шинэ төв цэвэрлэх байгууламжийг ашиглалтад оруулах | Барилгын ажлын гүйцэтгэл | Хувь | 85 | 100 | 80,000.0 | Гадаад зээл | ХББОСЯ |
| МУХТЖҮЧ-9.3.3,  ЗГҮАХ-2.4.3.4 | 4.6.2.2.Ариутгах татуургын "Туул-1" коллекторын 3, 4-р ээлжийн барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэх | Барилгын ажлын гүйцэтгэл | Хувь | 65 | 100 | 45,000.0 | Гадаад зээл /Үнэт цаас/ | НЗДТГ |
| МУХТЖҮЧ-6.4.3, ЗГҮАХ-2.4.3.6 | 4.6.2.3.Үйлдвэрийн хаягдал усны бохирдлыг хянах, усны чанарт хяналт тавих, шинжилгээ хийх лабораторийг тохижуулж, тоног төхөөрөмжөөр хангах | Ус бохирдуулсны төлбөрийн хуулийн хэрэгжилт | Хувь | 4.5 | 100 | 1,050.0 | Улсын төсөв | БОУАӨЯ |
| МУХТЖҮЧ-2.5.3, ЗГҮАХ-1.1.3.2 | 4.6.2.4 Аймгийн бохир ус цэвэрлэх байгууламжийг өргөтгөн шинэчлэх, шинээр барих төслийг хэрэгжүүлэх | Төслийн хэрэгжилт | Хувь | 46 | 100 | 21,991.6 | Гадаад зээл | ХББОСЯ |
| МУХТЖҮЧ-2.5.3, ЗГҮАХ-1.1.3.2 | 4.6.2.5. Дархан хотын цэвэр усны шугам сүлжээг өргөтгөх, шинэчлэх, ухаалаг тоолуур нэвтрүүлэх төслийг хэрэгжүүлэх | Төслийн хэрэгжилт | Хувь | 37 | 100 | 12,138.9 | Гадаад зээл | ХББОСЯ |
| 4.6.3.Хүн, нийгмийн амар тайван байдлыг хангана. | МУХТЖҮЧ-7.1.3,  ЗГҮАХ-4.2.1.16 | 4.6.3.1.Цагдаагийн байгууллага болон НҮБ-ын Энхийг сахиулах ажиллагаанд цагдаагийн багийг тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслээр хангах | Арга хэмжээний хэрэгжилт | Хувь | - | 100 | 37,017.0 | Улсын төсөв | ХЗДХЯ |
| МУХТЖҮЧ-7.5.1,  ЗГҮАХ-4.3.3.5 | 4.6.3.2.Кибер аюулгүй байдлыг сайжруулах арга хэмжээ хэрэгжүүлэх | Мэдээллийн аюулгүй байдлын талаарх гадаад, дотоод аудитын үнэлгээ | Түвшин /0-9/ | 4 | 6 | 120.0 | Улсын төсөв | ШЕЗ |
| Кибер аюулгүй байдлыг хангах өнөөгийн түвшинг үнэлэх арга хэмжээний хэрэгжилт | Хувь | - | 100 | - | Гадаад тусламж | ЦХИХХЯ |
| МУХТЖҮЧ-2.1.4, ЗГҮАХ-2.2.3.1 | 4.6.3.3.Дотоод хэргийн их сургуулийн бүтэц орон тоог салбарын хөгжилтэй уялдуулан нэмэгдүүлэх | Нэмэгдүүлэх орон тоо | Тоо | 545 | 652 | - | Улсын төсөв | ХЗДХЯ |
| 4.6.4.Үндэсний сөрөн тэсвэрлэх чадавхыг бэхжүүлнэ. | МУХТЖҮЧ- 1.5.1, 4.2.4,  ЗГҮАХ-2.2.1.2 | 4.6.4.1.“Дэлхийн Монголчууд-II” цогц арга хэмжээг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх | Арга хэмжээний хэрэгжилт | Хувь | 95.0 | 100 | 4,000.0 | Улсын төсөв | ГХЯ |
| МУХТЖҮЧ-1.5.1, ЗГҮАХ-2.2.1.2 | 4.6.4.2.“Монгол Үндэстний үнэлэмж” цогц арга хэмжээг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх | Арга хэмжээний хэрэгжилт | Хувь | 95 | 100 | 5,500.0 | Улсын төсөв | ГХЯ |
| МУХТЖҮЧ-1.5.1,ЗГҮАХ-4.4.2.22 | 4.6.4.3.Монгол Улсын иргэдийг визийн шаардлагаас чөлөөлөх хэлэлцээрийг гадаад улсуудтай үргэлжлүүлэн байгуулах | Гадаад улстай хийх хэлэлцээр | Тоо | 64 | 75 | 70.0 | Улсын төсөв | ГХЯ |